#### RK-39-2004-29

FOND VYSOČINY – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory (FV 094/65/04)

pro: jednání rady kraje č. 39/2004 dne 14. 12. 2004

zpracoval: V. Prokop

předkládá: Z. Ludvík

Popis problému:

V rámci grantového programu „Sportoviště 2004“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a obcí Kněžice, Kněžice 1, 675 29 Kněžice smlouva o poskytnutí podpory na projekt „Oprava hřiště sídliště Boroví, Kněžice“ s dobou realizace do 31. prosince 2004. Dne 16. 11. 2004 byla odboru školství, mládeže a sportu doručena žádost obce Kněžice o prodloužení doby realizace projektu do 15. června 2005 z důvodu vytížení dodavatele, který se měl na projektu podílet. Žádost, ve které obec uvádí důvody proč nemůže být projekt uskutečněn v dohodnutém termínu, je přílohou č. 1 materiálu RK-39-2004-29.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor školství, mládeže a sportu po posouzení výše uvedené žádosti navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu do 15. 6. 2005 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV dle materiálu RK-39-2004-29, př. 2.

Stanoviska:

Odbor sekretariátu ředitelky a krajského živnostenského úřadu:

Dodatek ke smlouvě je v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-39-2004-29, př. 2.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: prosinec 2004

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2