# RK-37-2004-48, př. 1

počet stran: 1

OBEC VÍR okres Žďár nad Sázavou

PSČ 592 66

tel. a fax.: 566575121

IČO 295 744

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor regionálního rozvoje Žižkova 57 587 33 Jihlava

Věc: Žádost

Žádáme tímto o prodloužení smlouvy č. FV 013/44/03 do 16.3.2005.

Toto prodloužení smlouvy o tři měsíce požadujeme z toho důvodu, že jsme se dostali do skluzu oproti harmonogramu prací. Skluz byl způsoben především tím, že práce provádějí vesměs naši pracovníci, kteří byli v průběhu letních měsíců využíváni na jiné práce (sečení trávy, úklid obce, pomoc při plynofikaci, pomoc při rekonstrukci školní budovy…).

Jelikož hlavní využití ubytovny nastupuje až s příchodem letní turistické sezóny, neznamená pro nás prodloužení termínu žádnou ztrátu.

Předem děkuji za pochopení a kladné vyřízení naší žádosti.

Ve Víru 20.10.2004					Mgr. Ladislav Stalmach

starosta obce