RK-28-2004-21

Návrh na změnu Přílohy Rozpočtu, přílohy D2: Opravy silnic a mostů z příspěvku SFDI realizované organizacemi SÚS v roce 2004, souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů

pro: jednání rady kraje č. 28/2004 dne 17. 8. 2004

zpracoval(a): I. Ševecová

předkládá: L. Staněk

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Schválený rozpočet kraje Vysočina pro rok 2004 v rámci Přílohy č. D2 „Opravy silnic a mostů z příspěvku SFDI realizované organizacemi SÚS v roce 2004, souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů“ Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2004 obsahuje plán jmenovitých akcí oprav silnic financovaných z provozního příspěvku SFDI, v objemu 2,5% odpisů odpisové skupiny 5 (odpisy silnic a mostů) ve výši 93 076 tis. Kč. Rozpis této částky na konkrétní akce je obsahem přílohy D2 Rozpočtu. V rozpisu je potřebné vzhledem k vývoji situace při přípravě a následné realizaci staveb provést změny, které se nedotknou celkové výše uvedené v příloze D2 Rozpočtu schváleném usnesením č. 0864/23/2004/RK dne 1. 7. 2004 ani celkových částek rozepsaných pro jednotlivé správy a údržby silnic.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor dopravy a silničního hospodářství po dohodě se Správou a údržbou silnic Pelhřimov žádá o provedení změny a zařazení nových akcí v rozpisu neinvestičních dotací takto:

- II/1333 most ev. číslo 1333-2 Pelhřimov

- rozepsaná částka		3 500 000,- Kč

- skutečnost		3 085 233,- Kč

- rozdíl		              414 677,- Kč

- II/112 průtah Křelovice

- rozepsaná částka		1 800 000,- Kč

- skutečnost		1 233 548,- Kč

- rozdíl		               556 452,- Kč

- III/1333 průtah Pelhřimov

- rozepsaná částka		2 300 000,- Kč

- skutečnost		1 820 424,- Kč

- rozdíl			   479 576,- Kč

- nezařazené

- rozepsaná částka		      25 000,- Kč

##### Celkem nevyčerpané finanční prostředky	1 475 705,- Kč

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 475 705,- Kč převést na opravy silnic - nové akce:

5) III/4094 průtah Kamenice nad Lipou				500 000,- Kč

6) III/ 1272 Bezděkov – hr. okresu					580 000,- Kč

7) II/128 průtah Pacov (navýšení pro realizaci celého úseku)	266 300,- Kč

8) II/602 horizontální značení					129 405,- Kč

Celkem							         1 475 705,- Kč

###### Celkový rozdíl po navržených změnách 					0,- Kč

Důvodem výše uvedeného návrhu na změnu v rozpisu neinvestičních dotací je dokončení stavebních úprav na silnici III/1333 Pelhřimov, mostu ev. č. 1333-2 Pelhřimov a dokončení prací na silnici II/112 Křelovice. Návrh předpokládá schválení změn usnesením rady kraje.

Důvodem k zařazení výše uvedených akcí je stavebně technický stav vozovek po zimním období, kdy v důsledku „výmrazkových“ poruch jsou uváděné silnice III/4094 průtah Kamenice nad Lipou a III/1272 Bezděkov – hr. okr. ve stavebně technickém stavu, který vyžaduje akutní řešení. Důvodem k obnově horizontálního značení na silnici II/602 Pelhřimov – hr. okr. je provedena plošná výsprava této silnice v letních měsících roku 2004, která zástečně zakryla stávající značení. Návrh předpokládá schválení změn usnesením rady kraje.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

změny ve jmenovitém seznamu Přílohy D2 „Opravy silnic a mostů z příspěvku SFDI realizované organizacemi SÚS v roce 2004, souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů“ na rok 2004 pro Správu a údržbu silnic Pelhřimov dle materiálu RK-28-2004-21, př. 1.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a ředitel SÚS Pelhřimov

termín: do 15. 9. 2004

# Text boxes

počet stran:

počet stran:	2

počet příloh:	1