RK-27-2004-55

Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

pro: jednání rady kraje č. 27/2004 dne 3. 8. 2004

zpracoval: E. Navrátilová

předkládá: I. Rohovský

Popis problému:

V rámci grantového programu „Systém sběru a třídění odpadů“ byla mezi krajem Vysočina a Technickými službami města Chotěboře dne 11. 8. 2003 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Výstavba sběrného střediska odpadů“ ve výši 150 000,- Kč. Od tohoto dne začala běžet lhůta dvanácti měsíců na realizaci projektu, tj. max. do 11. 8. 2004. Odbor životního prostředí obdržel dne 13. 7. 2004 písemnou žádost Technických služeb města Chotěboře (dále jen žadatel) o prodloužení doby realizace projektu do 11. 10. 2004, dle materiálu RK-27-2004-55, př. 1 .

Důvodem žádosti o prodloužení doby realizace projektu je nedodání stanoviska k výjimce z ochranného pásma železnice od ČD-SDC Jihlava. Sběrné středisko odpadů je umístěno v areálu Sokolohradská 167, které je v ochranném pásmu železnice. Pro vydání stavebního povolení je nutná výjimka z ochranného pásma železnice. Dne 27. 4. 2004 byla zaslána žádost o výjimku z ochranného pásma ČD na ČD-Divize dopravní cesty-středisko Jihlava, dle materiálu RK-27-2004-55, př.2. Přes urgence v měsíci červnu i červenci do dne podání žádosti o prodloužení doby realizace projektu žadatel neobdržel stanovisko, které je jedním z podkladů vydání stavebního povolení.

Z tohoto důvodu žadatel následně požádal kraj Vysočina o prodloužení doby realizace projektu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor životního prostředí na základě žadatelova zdůvodnění žádosti doporučuje prodloužení doby realizace projektu do 11. 10. 2004 a schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny.

Stanoviska:

Oddělení právní a správní:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 52/39/03 je v souladu s platnou právní úpravou a neodporuje účelu Smlouvy o poskytnutí podpory FV 52/39/03. Za TS Chotěboř je dle výpisu z Obchodního rejstříku oprávněn jednat pan Leoš Kruml. V případě, že TS Chotěboř bude zastupovat jiná osoba než je uvedena v Obchodním rejstříku, je nutno tuto skutečnost doložit relevantními doklady, dle materiálu RK-27-2004-55, př.4

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 52/39/03 dle materiálu RK-27-2004-55, př. 3.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: 3. 8. 2004

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 4