#### RK-25-2004-43

Návrh postupu předprojektové a projektové přípravy stavby budovy „D“ Krajského úřadu kraje Vysočina

pro: jednání rady kraje č. 25/2004 dne 20. 7. 2004

zpracoval: Z. Berka

předkládá: P. Kolář

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Kraj Vysočina nezbytně potřebuje řešit nedostatek administrativních prostor pro krajský úřad. Jako definitivní řešení se současným zajištěním reservy dalších případných potřeb krajského úřadu nebo i dalších krajských orgánů a institucí je využití části areálu Kasáren Otakara Jaroše (dále jen KOJ) k výstavbě nové administrativní budovy - budov. O převod nemovitostí tvořících areál KOJ do svého vlastnictví kraj Vysočina požádal a podle předpokládaného vývoje by mohl být převod projednán ve Vládě ČR na počátku III. čtvrtletí letošního roku. Pro zajištění předprojektové přípravy je podle zatímních výstupů z projednání v radě kraje a vedení krajského úřadu potřebné rozhodnout jednak o „obsahu“ a „formě“ novostavby budovy „D“ krajského úřadu a jednak o jejím urbanistickém začlenění do území kasáren, které bude nepochybně postupně revitalizováno pro civilní využití. Obsah záměru je již poměrně podrobně vymezen po několika jednáních ve vedení kraje a krajského úřadu (viz materiál RK-25-2004-43 př.2 – stavební program) a je potřebné navrhnout a schválit další postup vedoucí k nalezení řešení urbanistického a architektonického před vlastním zahájením projekčních prací.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá zadat zpracování urbanisticko-architektonické studie jako zakázky kraje. Jedná se o netypickou zakázku, neboť se předpokládá ocenění – úhrada všem osloveným zpracovatelům studie. Z tohoto důvodu je také návrh předkládán ke schválení radě kraje i když vzhledem k předpokládané výši ocenění a úhrad by zadání spadalo do pravomoci hejtmana kraje. Studie by podle názoru OM měla z hlediska urbanisticko-architektonického řešit celý areál KOJ a navrhnout architektonické a technické řešení stavby budovy „D“ v návaznosti na urbanistickou a architektonickou hodnotu okolní zástavby, optimální provozní dispozici při respektování funkčních vazeb celého krajského úřadu. Urbanisticko-architektonické řešení celého areálu je potřebné studií ověřit zejména s ohledem na očekávanou postupnou změnu funkčního využití území celého areálu KOJ, okolní zástavbu a návaznosti na ni, komplexní pohled na obsluhu území technickou infrastrukturou, dopravním napojením a v neposlední řadě i k vlastní „zastavěnosti“ areálu a současným vazbám mezi objekty a plochami v areálu. Dle projednání záměru kraje s UHA Magistrátu města Jihlavy, je zájmem města se na studii podílet a to jak na vymezení zadání tak i na úhradě nákladů. Město Jihlava, byť současný územní plán určuje toto území jako plochu občanské vybavenosti, se dle sdělení UHA přiklání k využití studie pro ověření využití jižní části areálu KOJ pro bytovou výstavbu vícepodlažní.

OM navrhuje zpracování urbanisticko-architektonické studie zadat jako zakázku kraje pěti vybraným projekčním ateliérům. Tito zpracovatelé by byli osloveni výzvou k účasti na zakázce kraje. V podmínkách zadání kraj stanoví pevnou finanční odměnu 100 tis. Kč všem osloveným zpracovatelům, kteří odevzdají předmět zakázky ve stanoveném obsahu a termínu a  splní zadávací podmínky. Dalších 250 tis. Kč bude ve finančních  odměnách rozděleno mezi zpracovatele studií, které budou hodnotitelskou komisí zařazena na první tři místa. Vzniklé náklady předprojektové a projektové přípravy budou hrazeny z účelové dotace, ve výši 31 mil. Kč, poskytnuté na pořízení sídla kraje Vysočina.

Na zakázku kraje bude navazovat výběr projektanta, formou podlimitní veřejné zakázky na služby, zadané v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách a Pravidly pro zadávání veřejných zakázek a zakázek kraje Vysočina. Podkladem pro zadání budou výsledky vyhodnocené zakázky kraje na  urbanisticko - architektonickou studii.

Materiál RK-25-2004-43 př. 1 obsahuje návrh zadávacích podmínek pro oslovené uchazeče o zakázku kraje Vysočina na zpracování urbanisticko-architektonické studie areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě.

Materiál RK-25-2004-43 př. 2 obsahuje stavební program novostavby budovy „D“.

Materiál RK-25-2004-43 př. 3 obsahuje seznam vyzvaných zájemců o zakázku kraje – zpracovatelů studie.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

- návrh postupu předprojektové a projektové přípravy stavby budovy „D“ Krajského úřadu kraje Vysočina dle materiálu RK-25-2004-43;

- zadání zakázky kraje Vysočina na zpracování urbanisticko-architektonické studie areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě, formou výzvy pěti vyzvaným zpracovatelům dle materiálů RK-25-2004-43, př. 1 a 2;

- seznam vyzvaných zájemců o zakázku kraje – zpracovatelů studie dle materiálu 
RK-25-2004-43, př. 3.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 27. 7. 2004

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3