#### RK-25-2004-20, př. 1

počet stran: 3

Realizace 1. etapy projektu datového skladu – analýza organizačního zabezpečení

Možné varianty personálního zabezpečení problematiky analýz v organizační struktuře krajského úřadu

1. Virtuální analytický tým

Kroky k realizaci:

- nutnost vytvoření jednotné metodiky pro projektové řízení práce virtuálního týmu

- zahrnout do pracovní náplně, že daný pracovník se stává členem virtuálního týmu

- stanovit časové okno pro práci na daném projektu (pravděpodobně u každého individuálně po dohodě s vedoucím odboru). Průměrný odhad na práci na projektu je 1/5 měsíční pracovní doby (u koordinátora projektu až 1/2)

- virtuální tým bude sestaven a řízen dle směrnice o týmech

- stanovení pravidelných porad (např. 1 týdně)

- podávání pravidelných reportů o stavu projektu

Náplň práce týmu:

- zástupce zadavatele (kraj Vysočina) při tvorbě nových datových tržišť datového skladu

- práce na základních analýzách a požadavcích pracovníků kraje Vysočina

- kontrola kvality dat v datovém skladu a aktualizace metainformačního systému

- zastřešování analytické činnosti úřadu

- v rámci možností tvorba nejnutnějších ad-hoc analýz

Výhody:

- není nutné vytvářet specializované oddělení pro tvorbu analýz a práce na datových skladech

- možnost využití průřezových znalostí členů týmu

- provázanost provozních znalostí a práce na daném projektu

Nevýhody:

- ne vždy se daří získat dostatečný časový prostor na projektovou práci (v praxi má přece jenom provozní část pracovní doby přednost)

- vždy převažující kompetence vedoucího oddělení nebo odboru nad kompetencemi vedoucího týmu

- díky tomu, že virtuální analytický tým nebude příliš často tvořit ad-hoc analýzy, tak se ztrácí dost podstatná informace o tom, jakým směrem dále rozvíjet datový sklad (pokud budou některé ad-hoc analýzy časté, mělo by dojít k jejich zapracování do datového skladu)

Náklady na virtuální analytický tým

| Počet členů virtuálního týmu | min. 5 |
| --- | --- |
| Čas strávený na práci na projektu | koordinátor 1/2, ostatní 1/5 |
| Osobní náklady | minimálně (odměny) |

2. Analytické oddělení

Kroky k realizaci:

- zvolit začlenění oddělení do organizační struktury KrÚ Vysočina (OI, Útvar interního auditu, samostatné oddělení ???)

- změna organizační struktury včetně vytvoření nových míst

- výběr kvalifikovaných pracovníků (1-2 osoby – VŠ, výborná znalost výpočetní techniky, analytické zkušenosti).

Náplň práce oddělení:

- tvorba ad-hoc analýz

- vedoucí oddělení je koordinátorem projektů datových tržišť

- obsahová správa a rozvoj datového skladu

- odpovědnost za metainformační systém popisující datové zdroje (tj. udržování aktuálnosti popisných informací o datových zdrojích)

- detailní znalost všech datových zdrojů na KrÚ Vysočina – veškeré požadavky na data přes toto oddělení

- spojový můstek mezi managementem požadujícím datového analýzy a příslušnými datovými zdroji

- možnost využití kapacity i pro jiné než datové analýzy (procesní, funkční, sociologická,...)

Výhody:

- komplexní znalost datových zdrojů úřadu (návrhy optimalizací informačních systémů kraje Vysočina – pravidlo jeden úřad jedna data – pokud možno odstranění tvorby více shodných datových sad pro jednotlivé odbory (např. jednotlivé odbory pracují na získávání dat od ČSÚ, která již na úřadu jsou)

- díky ad-hoc analýzám bude analytický tým vědět, které požadavky uživatelů jsou nejčastější (možnost zapracování do datového skladu jako další z datových tržišť). Viz. Nevýhoda u virtuálního analytického týmu.

Nevýhody:

- nutnost přijetí nových pracovníků => personální náklady

- existuje riziko „útěku“ týmu od reality organizace

Analytické oddělení

| Počet členů analytického oddělení | 2 |
| --- | --- |
| Čas strávený na práci na projektu | 100% prac. doby |
| Osobní náklady | mzda 2x25000 měsíčně+ostatní náklady na zaměstnance |

Doporučení odboru informatiky – varianta č. 1 – virtuální analytický tým.

Návrh harmonogramu projektu

- vytvoření jednotné projektové metodiky (OI, Oddělení organizační, Interní audit) – červenec 2004

- alokace prostředků na tvorbu 1. etapy datového skladu (Fond Vysočiny, Statistické tržiště) – červenec 2004

- sestavení virtuálního týmu (min. OI, SH, SŘ, OŠMS, ORR)

- výběrové řízení na dodavatele 1. etapy – červenec/srpen 2004

- zvolení dodavatele – srpen 2004

- práce na analýze statistického tržiště a tržiště FV – září-listopad 2004

- ukázka prototypu – listopad 2004

- tvorba statistického tržiště a tržiště FV– listopad – prosinec 2004

- testovací provoz datového skladu (statistika+Fond Vysočiny) – leden 2005

- zaškolení uživatelů – leden 2005

- nastavení reportovacího nástroje – leden 2005

- vypracování detailní dokumentace (nutnost z důvodu návaznosti v případě dalšího datového tržiště – možnost volby jiného dodavatele) – únor 2005

- ukončení projektu – únor 2005

Analýza potřebných zdrojů

První etapa datového skladu

| Plánované prostředky na 1. etapu |  |
| --- | --- |
| Analýza, prototyp | 800 tis. |
| Implementace | 300 tis. |
| Licence | 300 tis. |