#### ZK-03-2004-06

Realizace projektového záměru regionální páteřní sítě ROWANet

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 3/2004 dne 29. 6. 2004

zpracoval: P. Pavlinec

předkládá: F. Dohnal

Popis problému:

Jednou z dlouhodobých aktivit odboru informatiky v oblasti rozvoje telekomunikačních sítí v kraji je projektový záměr páteřní optické sítě na území kraje Vysočina – tzv. projekt ROWANet (z angl. rowan – jeřabina).

Hlavní cílem projektu je podpora budování páteřních optických sítí v kraji a vytvoření nadčasového řešení privátní datové sítě veřejné správy v kraji Vysočina. Základní filozofií projektu je využít v první řadě již existujících doposud nerealizovaných projektů optických sítí a za pomoci prostředků strukturálních fondů tyto sítě zrealizovat ve prospěch podpory rozvoje telekomunikačního trhu v kraji, saturace komunikačních potřeb veřejné správy a podpory veřejně přístupného internetu. Projekt navazuje na předešlé projekty kraje v oblasti telekomunikací – přípojný bod sítě Cesnet2 a Metropolitní síť kraje v Jihlavě a sadu plánovaných regionálních a městských síťových projektů z nichž se mnohé stejně jako projekt ROWANet ucházejí o podporu ze Společného regionálního programu.

Tento projektový záměr je zpracováván na úrovni vstupních analýz již od října roku 2003. Byl také představen formou informativního materiálu radě kraje a 2.6.2004 na semináři krajských zastupitelů. V současné době je dokončována analýza trhu, existuje technický projekt větší části sítě a systémový projekt síťového centra na krajském úřadě (tzv. NIC). Současně se připravují práce na finanční analýze udržitelnosti projektu a probíhají konzultace se zástupci projektu technické pomoci SROP IB-Phare. Proběhlo také představení projektu vedení měst Moravské Budějovice, Přibyslav, Nové Město na Moravě, Třebíč a v mikroregionech Telčsko a Přibyslavsko. V průběhu měsíce června bude zahájen testovací provoz trasy Jihlava (KrÚ) – Moravské Budějovice (MěÚ) včetně konektivity akademické sítě Cesnet2 pro veřejné instituce připojené do stávající metropolitní sítě Moravských Budějovic. Cílem tohoto testovacího provozu je ověřit technické možnosti nových optických technologií (tzv. CWDM), na kterých je postavena celá myšlenka projektu ROWANet včetně detailního technického projektu. Detailnější informace o projektu jsou uvedeny v přílohách tohoto materiálu.

Vzhledem k tomu, že existuje reálná možnost dokončení přípravných prací na projektové dokumentaci dle požadavků SROP do konce července 2004 rádi bychom využili již první výzvy SROP, opatření 2.2 (podání do 31.7.2004) a ucházeli se o podporu z fondů EU (ERDF) a státního rozpočtu (MMR). V příloze č. 2 je podrobná specifikace navrhovaného rozpočtu projektu včetně návrhu možné další etapy, které by byla realizována dalším samostatným projektem v roce 2005 a 2006.

Pro úspěšné podání projektu do první výzvy SROP je zapotřebí zajistit celkové finanční krytí záměru. Odbor informatiky navrhuje krytí projektu z rozpočtu kraje.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme zastupitelstvu kraje schválit pokračování přípravy projektu ROWANet a podmíněně schválit uvolnění prostředků z krajského rozpočtu potřebných na realizaci I. etapy projektu ROWANet.

Stanoviska:

###### Odbor ekonomický

Navrhuje k zajištění financování individuálního projektu kraje ROWANet použít prostředky Fondu strategických rezerv s tím, že budou do doby reálného použití blokovány.

##### Odbor regionálního rozvoje

Projekt regionální páteřní sítě ROWANet je v souladu s podmínkami SROP, opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech. Projekt podporujeme 
a jednoznačně doporučujeme k realizaci, neboť rozvoj optických sítí je jedním z klíčových faktorů pro růst ekonomiky kraje Vysočina.

Návrh usnesení:

# Zastupitelstvo kraje

souhlasí

s pokračování přípravných prací na projektu ROWANet, etapa I. a

schvaluje

uvolnění finančních prostředků z rozpočtu kraje Vysočina v roce 2004 a 2005 na realizaci projektového záměru regionální páteřní sítě ROWANet, etapa I., za předpokladu schválení podpory ze SROP v roce 2004.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 29. 6. 2004

# Text boxes

počet stran:	2

počet příloh:	2