RK-22-2004-45

Návrh na provedení rozpočtového opatření SFDI

pro: jednání rady kraje č. 22/2004 dne 22. 6. 2004

zpracovala: H.Strnadová

předkládá: P.Kolář

Popis problému:

Kraji Vysočina byly na základě Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2003 poskytnuty finanční prostředky ve výši 20 000 000,- Kč na zahájení stavby „II/387 Koroužné – Švařec rekonstrukce“ (ISPROFIN 3271326316). V roce 2003 byla provedena I. etapa stavby v celkové výši 9 650 829,40 Kč. Současně v roce 2003 byla zahájena II. etapa stavby s celkovými náklady 25 244 846,00 Kč. V rozpočtu SFDI na rok 2004 nebyly potvrzeny finanční prostředky na dokončení stavby ve výši 14 900 000,- Kč. Kraj Vysočina tuto skutečnost rozporoval dopisem ze dne 2. 9. 2003. SFDI již dokončení stavby dodatečně do rozpočtu roku 2004 nezařadil. V rámci jednání o převodu nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2003 do roku 2004 požádal odbor majetkový o převod nevyčerpané prostředky ve výši 358 tis. Kč a zařazení jmenovité stavby do rozpočtu roku 2004. Stavba byla dodatkem č. 136/2004/2 zařazena do rozpočtu SFDI roku 2004 ve výši 358 tis. Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

V rozpočtu kraje Vysočina na rok 2004 byly schváleny na dokončení stavby investiční prostředky ve výši 7 100 000 Kč s tím, že o zbývající investiční prostředky bude požádáno převodem části investiční dotace z akce „II/130 Ledeč nad Sázavou - rekonstrukce mostu“. Vzhledem k tomu, že stavba „II/130 Ledeč nad Sázavou - rekonstrukce mostu“ byla rozpočtovým opatřením SFDI dokryta do plné výše k realizaci v letošním roce, nelze investiční prostředky použít.

Návrh předpokládá schválení podání žádosti o provedení rozpočtového opatření na jmenovitou akci rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2004 navýšením finančních prostředků o 7 800 000,- Kč na dokončení stavby „II/387 Koroužné-Švařec rekonstrukce“.

Stanoviska:

Odbor dopravy souhlasí s podáním žádosti.

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s podáním žádosti o provedení rozpočtového opatření SFDI na rok 2004 navýšením finančních prostředků ve výši 7 800 000,- Kč na akci „II/387 Koroužné-Švařec rekonstrukce“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2004

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0