#### RK-21-2004-55

počet stran: 2

počet příloh: 2

Realizace projektového záměru regionální páteřní sítě ROWANet

pro: jednání rady kraje č. 21/2004 dne 15. 6. 2004

zpracoval: P. Pavlinec

předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

Jednou z dlouhodobých aktivit odboru informatiky v oblasti rozvoje telekomunikačních sítí v kraji je projektový záměr páteřní optické sítě na území kraje Vysočina – tzv. projekt ROWANet (z angl. rowan – jeřabina).

Hlavní cílem projektu je podpora budování páteřních optických sítí v kraji a vytvoření nadčasového řešení privátní datové sítě veřejné správy v kraji Vysočina. Základní filozofií projektu je využít v první řadě již existujících doposud nerealizovaných projektů optických sítí a za pomoci prostředků strukturálních fondů tyto sítě zrealizovat ve prospěch podpory rozvoje telekomunikačního trhu v kraji a saturace potřeb veřejné správy. Projekt navazuje na předešlé projekty kraje v oblasti telekomunikací – přípojný bod sítě Cesnet2 a Metropolitní síť kraje v Jihlavě a sadu plánovaných regionálních a městských síťových projektů z nichž se mnohé stejně jako projekt ROWANet ucházejí o podporu ze Společného regionálního programu. Detailnější informace o projektu jsou uvedeny v přílohách tohoto materiálu.

Tento projektový záměr je zpracováván na úrovni vstupních analýz již od října roku 2003. Byl také představen formou informativního materiálu radě kraje a 2.6. na semináři krajských zastupitelů. V současné době je dokončována analýza trhu, existuje technický projekt větší části sítě) a systémový projekt síťového centra na krajském úřadě (tzv. NIC). Současně se připravují práce na finanční analýze udržitelnosti projektu a probíhají konzultace se zástupci projektu technické pomoci SROP IB-Phare. Proběhlo také představení projektu vedení měst Moravské Budějovice, Přibyslav, Nové Město na Moravě, Třebíč a v mikroregionech Telčsko a Přibyslavsko. V průběhu měsíce června bude zahájen testovací provoz trasy Jihlava (KrÚ) – Moravské Budějovice (MěÚ) včetně konektivity akademické sítě Cesnet2. Cílem tohoto testovacího provozu je ověřit reálné technické možnosti optických technologií (CWDM), na kterých je postavena celá myšlenka projektu ROWANet.

Vzhledem k tomu, že existuje reálná možnost dokončení přípravných prací na projektové dokumentaci dle požadavků SROP do konce července 2004 rádi bychom využili již první výzvy SROP, opatření 2.2 (podání do 31.7.2004) a ucházeli se o podporu z fondů EU (ERDF) a státního rozpočtu (MMR). V příloze č. 2 je podrobná specifikace navrhovaného rozpočtu projektu včetně návrhu možných dalších etap v roce 2005 a 2006. Pro úspěšné podání projektu je zapotřebí zajistit celkové finanční krytí záměru. Další problém je v míře pracovní náročnosti přípravy takto rozsáhlého projektu a jeho řízení. V této souvislosti je třeba jasného vyjádření vedení kraje zda pokračovat v přípravách projektu. Se stávajícími kapacitami a rozpočtem odboru informatiky jsme schopni přípravu záměru dokončit.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit pokračování přípravy projektu ROWANet a formou návrhu usnesení zastupitelstva podmíněně zavázat kraj Vysočina k uvolnění prostředků potřebných na realizaci I. etapy projektu ROWANet.

Stanoviska:

Odbor ekonomický

Navrhuje k zajištění financování individuálního projektu kraje ROWANet použít prostředky Fondu strategických rezerv s tím, že budou do doby reálného použití blokovány.

##### Odbor regionálního rozvoje

Projekt regionální páteřní sítě ROWANet je v souladu s podmínkami SROP, opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech. Projekt podporujeme 
a jednoznačně doporučujeme k realizaci, neboť rozvoj optických sítí je jedním z klíčových faktorů pro růst ekonomiky kraje Vysočina.

Návrh usnesení:

# Rada kraje

schvaluje

pokračování přípravných prací na projektu ROWANet, etapa I. a

doporučuje

zastupitelstvu kraje zavázat se k profinancování projektu z rozpočtu kraje Vysočina v roce 2004 a 2005 na realizaci projektového záměru regionální páteřní sítě ROWANet, etapa I. za předpokladu schválení podpory ze SROP v roce 2004.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 29. 6. 2004