RK-19-2004-12

Rekonstrukce silnice II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř

počet stran: 2

počet příloh: 1

pro: jednání rady kraje č. 19/2004 dne 1. 6. 2004

zpracovala: H. Strnadová

předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

V Plánu přípravy a realizace silničních staveb kraje Vysočina je zařazena akce II/344 Havlíčkův Brod – Chotěboř, zkapacitnění komunikace. Stávající stavebně-technický stav silnice je špatný, šířka neprašné části stávající silnice je různorodá a pohybuje se v rozmezí 5,6 m až 13,1 m, šířka jízdního pruhu je 2,8m až 3,5 m. Stávající trasa silnice vykazuje v několika místech dopravní závady -  průjezd obcí Dolní Krupá, směrový oblouk u Českého Dvora. Odbor majetkový zadal na základě výběrového řízení zpracování vyhledávací studie.  Studie řeší stavební úpravy od km 1,026 do km 16,427 silnice II/344 tak, aby byly splněny minimální parametry návrhové kategorie S 9,5/70. Trasa je dána stávajícím vedením silnice II/344 s výjimkou obchvatu obce Dolní Krupá a úpravy směrového oblouku u Českého Dvora.   Stavební úpravy navržené studií je možné rozdělit do 5 částí:

1, rozšíření silnice (km 1,026 – 5,035) včetně úpravy směrového oblouku u Českého Dvora

2, obchvat obce Dolní Krupá,

3, rozšíření silnice včetně úpravy mostu ev.č. 344-004 (po začátek obce Rozsochatec)

4, průjezdní úsek obce Rozsochatec včetně úpravy mostu ev.č. 344-006,

5, úprava silnice od konce obce Rozsochatec  k začátku města Chotěboř včetně úpravy mostu ev.č. 344-007 před železničním  přejezdem,

Součástí studie není řešení ulice Havlíčkova v Chotěboři. Tato ulice tvoří vlastně poslední úsek silnice II/344 v trase Havlíčkův Brod – Chotěboř. Požadavek města Chotěboř na řešení zkapacitnění silnice zahrnuje podle jednání s představiteli města i tento úsek.

Studie byla projednána se starosty obcí na trase. Obec Rozsochatec navrhuje zvážit výhledově i obchvat obce a uvítali by prodloužení chodníků na konec obce a vybudování souběžné stezky pro cyklisty.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá schválení vyhledávací studie II/344 Havlíčkův Brod – Chotěboř, zkapacitnění komunikace v předloženém rozsahu. Pro další pokračování (zahájení přípravy a následnou realizaci stavebních úprav na silnici II/344) je potřebné rozhodnout o harmonogramu postupu. Vyhledávací studie byla projednána dne 16. dubna 2004 v Dopravní komisi rady kraje Vysočina. Dopravní komise doporučila zahájit přípravné práce na úseku ul. Havlíčkova a obchvatu obce Dolní Krupá. Na úseku ul. Havlíčkova v Chotěboři již byla zadána Městem Chotěboř ve spolupráci s odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina realizace projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Předpokladem realizace je podíl kraje Vysočina na rekonstrukci vozovky a podíl města na rekonstrukci inženýrských sítí a chodníků.

OM navrhuje schválit v souladu s doporučením dopravní komise zahájení přípravy zkapacitnění silnice II/344 prioritně  úsekem „obchvat obce Dolní Krupá“ a pokračovat ve spolupráci s městem Chotěboř na přípravě realizace úseku „ulice Havlíčkova“.

Stanoviska:

Odbor dopravy souhlasí s předloženým materiálem.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

vyhledávací studii II/344 Havlíčkův Brod – Chotěboř, zkapacitnění komunikace;

ukládá

zahájit zpracovávání přípravy úseku „obchvat obce Dolní Krupá“ a

souhlasí

s pokračováním na přípravě realizace úseku „ulice Havlíčkova“ ve spolupráci s městem Chotěboř.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2004