#### RK-19-2004-07

Návrh rozpočtového opatření – kapitola Nemovitý majetek

počet stran: 1

počet příloh: 1

pro: jednání rady kraje č. 19/2004 dne 1. 6. 2004

zpracovala: H. Strnadová

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2004 bylo v příloze M4 Investice v dopravě schváleno zahájení stavby SÚS Žďár nad Sázavou – výstavba skladu posypové soli v celkové  výši 8 979 tis. Kč. Vzhledem k problémům při územním řízení (odvolání vlastníka sousedních pozemků) se očekává, že i při stavebním řízení dojde k odvolání a stavba nebude připravena v roce 2004 k realizaci. Akce je kryta odvodem finančních prostředků z investičního fondu SÚS Žďár nad Sázavou. Po dohodě s ředitelem Správy a údržby Žďár nad Sázavou nebude v letošním roce stavba zahájena a finanční prostředky budou využity na nákup strojového vybavení.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit následující rozpočtového opatření:

- snížit rozpočet příjmů a výdajů kraje Vysočina na rok 2004 (Kapitola nemovitý majetek, Příloha M4 Investice v dopravě) o částku 8 979 000,-Kč z důvodu nerealizace akce SÚS Žďár nad Sázavou-výstavba skladu posypové soli.

Stanoviska :

Ekonomický odbor nemá k předloženému návrhu připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit snížení rozpočtu příjmů (pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 2212, Příloha M4 - Investice v dopravě) kraje Vysočina na rok 2004 o částku 8 979 000,-Kč z důvodu nerealizace akce „Výstavba skladu posypové soli SÚS Žďár nad Sázavou“ v letošním roce;

schvaluje

změnu závazného ukazatele „Odvod z investičního fondu“ u SÚS Žďár nad Sázavou na rok 2004 jeho snížením o částku 8 979 000,- Kč, a to dnem schválení výše uvedeného rozpočtového opatření v Zastupitelstvu kraje Vysočina.

odpovědnost: majetkový odbor, ekonomický odbor, odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: červen 2004