#### RK-13-2004-38

# Návrh na rozpočtové opatření

pro: jednání rady kraje č. 13/2004 dne 6. 4. 2004

zpracoval: Z. Berka

předkládá: P. Kolář, Z. Ludvík

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Gymnázium Jihlava se dopisem ze dne 10. 12. 2003 obrátilo na odbor majetkový, se žádostí o řešení prostorových potřeb školy. Ve své žádosti popisují současnou situaci, počty žáků a počty učeben. Z uvedeného vyplývá, že po výpovědi z objektu Březinova 114, který je v majetku Statutárního města Jihlava, bude gymnázium od 1. 9. 2004 potřebovat 5 nových učeben. Vedení gymnázia se domnívá, že v hlavní budově potřebné prostory nejsou a proto navrhuje situaci řešit:

- získáním (přidělením) náhradních prostor - pokud možno v blízkosti gymnázia

- staveními úpravami gymnázia

V příloze, kterou si gymnázium nechalo zpracovat, jsou stavební úpravy řešeny ve 3 variantách, včetně propočtu finančních nákladů:

1.	nástavba na spojovací krček - 1 podlaží

2.	nástavba na spojovací krček - 2 podlaží

3.	nástavba 5. NP objektu přístavby gymnázia (přístavba z roku 1983)

Návrh řešení, zdůvodnění:

Z jednání mezi zástupci gymnázia, OM a  OŠMS vyplynulo, že nejvhodnějším řešením je realizace varianty č. 2, tj. nástavba 2 NP na stávající spojovací krček. Tímto řešením škola získá 4 nové kmenové učebny. Na tuto variantu si gymnázium nechalo zpracovat technickou studii včetně finančního propočtu stavebních nákladů.

Popis technického řešení je obsahem materiálu RK-13-2004-38 př. 1.

Finanční propočet  je obsahem materiálu RK-13-2004-38 př. 2.

OM společně s OŠMS navrhuje realizaci této varianty.

OM navrhuje akci „Gymnázia Jihlava - nástavba učeben“, zdrojově krýt z prostředků poskytnutých kraji jako dotace ze státního rozpočtu na řešení situace vzniklé neschválením novely zákona o rozpočtovém určení daní. Z těchto prostředků bylo na základě usnesení zastupitelstva kraje 007/01/2004/ZK rozděleno do kapitoly nemovitý majetek 62 905 tis. Kč a rozpočtovým opatřením schváleným usnesením zastupitelstva kraje 039/01/2004/ZK použita část dotace ve výši 23 000 tis. Kč na konkrétní akce. Rozpočtové opatření by tedy účelově určilo použití 8 000 tis. Kč z dosud nerozepsané částky 39 905 tis. Kč (návrh na použití        21 000 tis. Kč na akci rekonstrukce ZŠ Kubišova OM předkládá v dalším materiálu).

Návrh harmonogramu postupu přípravy a realizace celé akce - předpoklad OM:

| Krok | termín |
| --- | --- |
| schválení rozpočtového opatření k finančnímu krytí akce v roce 2004 ve výši 8 mil. Kč v ZK | 20. 4. 2004 |
| dokončení projektové dokumentace pro zadání VZ | do 30. 4. 2004 |
| příprava VZ na zhotovitele, schválení zadání VZ, zveřejnění VZ. | do 30. 4. 2004 |
| rozhodnutí o zadání VZ, podepsání smlouvy o dílo | 30. 6. 2004 |
| vydání stavebního povolení | do 15. 7. 2004 |
| předání staveniště a zahájení stavby | 15. 7. 2004 |
| dokončení venkovních stavebních prací | 30. 10. 2004 |
| dokončení vnitřních stavebních prací a úprav objektu | 15. 12. 2004 |
| kolaudační řízení, nastěhování | do 30. 1. 2005 |
| zahájení výuky | 1. 2. 2005 |

Stanoviska:

Stanovisko Odboru školství mládeže a sportu:

V současné době má Gymnázium Jihlava 29 tříd s 873 žáky, z toho 5 tříd se vyučuje v pronájmu na odloučeném pracovišti v ul. Březinova 114, Jihlava. Protože gymnázium přijímá žáky z 18-20 plně organizovaných škol z Jihlavy a okolí, nepředpokládáme, že i přes pokles populačních ročníků dojde k výraznějšímu snížení zájmu o toto studium. Výhledově bude škola i nadále přijímat 2 třídy do víceletého studia a 3 třídy do 4letého studia, což představuje nejméně 28 tříd. Vzhledem k výpovědi z prostor bývalé MŠ Březinova 114, Jihlava bude škole i v budoucnu chybět kapacita pro 4-5 tříd. Z tohoto důvodu doporučuje OŠMS KrÚ řešit nedostatek prostor školy koncepčně, a to stavebními úpravami podle navržené varianty 2. Nástavba na krček – 2 podlaží.

Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Nemovitý majetek.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající v použití části dotace ze státního rozpočtu poskytnuté kraji v důsledku situace vzniklé neschválením novely zákona o rozpočtovém určení daní z rezervy Kapitoly Nemovitý majetek ve výši 8 000 tis. Kč na realizaci akce „Gymnázium Jihlava - nástavba učeben“, § 3121 Gymnázia.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20. 4. 2004

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2