#### RK-10-2004-09

Veřejná zakázka na výběr zhotovitele projektové dokumentace na stavbu „Silnice II/360 – odstranění dopravních závad ul. Rafaelova-Pocoucov, okr. Třebíč“

pro: jednání rady kraje č. 10/2004 dne 16. 3. 2004

zpracovala: H. Strnadová

předkládá: P. Kolář

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2004 je zařazena akce ISPROFIN 3271326005 „II/360 Třebíč - Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace příprava“ ve výši 50 000 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na zahájení realizace stavby „silnice II/360 - obchvat obce Oslavičky, okr. Třebíč“ a projektovou přípravu stavby „silnice II/360 odstranění dopravních závad ul.Rafaelova-Pocoucov, okr. Třebíč“. Obchvat obce Oslavičky bude zahájen po řádném ukončení obchodní veřejné soutěže (předpoklad červenec 2004). Pro plynulé pokračování přípravy akce je nutné zadat zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro zadání stavby.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá zadat formou Výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle ustanovení § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, veřejnou zakázku na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dokumentace pro zadání stavby (DZS) na stavbu „Silnice II/360 odstranění dopravních závad ul.Rafaelova - Pocoucov, okr. Třebíč“. Rozsah předmětu zadání je vymezen zadávací dokumentací. Výše objemu veřejné zakázky nepřekračuje 7,5 mil. Kč bez DPH.

Příloha 1 materiálu RK-10-2004-09 obsahuje text výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky a zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Příloha 2 materiálu RK-10-2004-09 obsahuje návrh seznamu zájemců o veřejnou zakázku.

Příloha 3 materiálu RK-10-2004-09 obsahuje návrh komise pro otevírání obálek.

Příloha 4 materiálu RK-10-2004-09 obsahuje návrh komise pro posouzení a hodnocení nabídek. V souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek kraje Vysočina bude komise složena nejméně z 1/3 ze členů zastupitelstva kraje. Splněním podmínky je vyhrazení 5 míst v komisi, rada jmenovitě určí členy a náhradníky.

K zadání veřejné zakázky se navrhují termíny:

Rozeslání výzvy			                                 18. 3. 2004

Konec soutěžní lhůty 		  	                                   9. 4. 2004

Jednání komise pro otevírání obálek	                                   9. 4. 2004

Jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek          14. 4. 2004

Předložení výsledků posouzení a hodnocení nabídek k projednání a rozhodnutí do rady kraje 27. 4. 2002

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

- v souladu s § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a pravidly pro zadávání veřejných zakázek kraje Vysočina, zadání veřejné zakázky formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na zhotovitele projektové dokumentace na akci „Silnice II/360 – odstranění dopravních závad ul. Rafaelova - Pocoucov, okres Třebíč“, dle materiálu RK-10-2004-09, př. 1;

- seznam zájemců o veřejnou zakázku, kteří budou vyzváni k podání nabídky, dle materiálu RK-10-2004-09, př. 2;

jmenuje

  - komisi pro otevírání obálek dle doplněného materiálu RK-10-2004-09, př. 3;

  - komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle doplněného materiálu RK-10-2004-09, př. 4 a

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech, dle materiálu RK-10-2004-09, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: dle schválených termínů

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 4