RK-10-2004-08

Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby „II/360 obchvat obce Oslavičky, okres Třebíč“

pro: jednání rady kraje č. 10/2004 dne 16. 3. 2004

zpracovala: H. Strnadová

předkládá: P. Kolář

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Silnice II/360 je důležitým dopravním tahem, který zajišťuje napojení Třebíče na dálnici D1. Stávající trasa má v celé své délce nedostatečnou šířku koruny komunikace, kryt vykazuje značné nerovnosti, směrové oblouky jsou nevyhovující. Před obcí směrem od Třebíče jsou nevyhovující výškové poměry – sklon 8%. Nově navrhovaná silnice bude v kategorii S 9,5/70, délka trasy je 2, 572 km.

Finanční prostředky na zahájení stavby obchvatu jsou zařazeny ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2004. O finanční prostředky na dokončení bude požádáno při návrhu rozpočtu SFDI na rok 2005.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá zadat formou obchodní veřejné soutěže podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby „II/360 obchvat obce Oslavičky, okres Třebíč“. Rozsah předmětu zadání je vymezen zadávací dokumentací. Výše objemu veřejné zakázky překračuje 30 mil. Kč bez DPH.

Materiál RK-10-2004-08, př. 1 obsahuje text vyhlášení obchodní veřejné soutěže v Obchodním věstníku.

Materiál RK-10-2004-08, př. 2 obsahuje návrh komise pro otevírání obálek.

Materiál RK-10-2004-08, př. 3 obsahuje návrh komise pro posouzení a hodnocení nabídek. V souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek kraje Vysočina bude komise složena nejméně z 1/3 ze členů zastupitelstva kraje. Splněním podmínky je vyhrazení 5 míst v komisi, rada jmenovitě určí členy a náhradníky.

K zadání veřejné zakázky se navrhují termíny:

zaslání textu vyhlášení OVS	 	 		17. 3. 2004

vyhlášení textu OVS v Obchodním věstníku	           31. 3. 2004

konec soutěžní lhůty 					12 . 5. 2004

jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek 19 . 5. 2004

předložení výsledků posouzení a hodnocení nabídek k projednání a rozhodnutí do rady kraje 1. 6. 2004

Stanoviska:

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí se zadáním obchodní veřejné soutěže.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby „II/360 obchvat obce Oslavičky, okres Třebíč“ formou obchodní veřejné soutěže dle materiálu RK-10-2004-08, př. 1;

jmenuje

- komisi pro otevírání obálek ve složení dle doplněného materiálu RK-10-2004-08, př. 2;

- komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení dle doplněného materiálu 
RK-10-2004-08, př. 3 a

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech dle materiálu RK-10-2004-08, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: dle schválených termínů

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3