RK-09-2004-11, př. 1

počet stran: 3

##### Vysočina

se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, Jihlava jako zadavatel vyhlašuje podle ustanovení § 49 zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění  (dále jen zákon)

# Výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky

##### ,,ÚSP Křižanov – Oprava střechy“

### I.	Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava střechy na zámku v Křižanově, ve kterém se nachází Ústav sociální péče. Z hlediska nevyhovujícího stavu střešního pláště, následného zatékání do nosné konstrukce krovu a  půdních prostor je zadána kompletní výměna střešní krytiny včetně hustého laťování, veškerých klempířských prvků z Cu materiálu, stavebních prací a dodávek určených k řádnému provedení díla. Ústav sociální péče je historická, památkově chráněná třípodlažní budova.

Bližší specifikace:

- Stavební práce mohou být započaty až po převzetí staveniště se zavedením stavebního deníku.

- Demontáž hromosvodu, antén, střeš. krytiny (1960 m2), laťování, oplechování, žlabů, háku, svodů, komínových těles a nové osazení komína včetně vyvložkování, dopojení mandlu a zaspárování komín.tělesa, rozkrytí a zpět.mont.záklopu.

- Ošetření a výměna specifikovaných nosných prvků, osazení difůzní folie, veškeré klem. prvky z Cu mat., tl. Cu oplechování min. 0,55 mm,

- Následná montáž tašek bobrovek (přírodní červeň) s kulatým řezem v šupinové skladbě, 22 ks střeš. oken (výlezů), antén, zachytávačů sněhu, hromosvodu.

- Provedení veškerých souvisejících stavebních prací, uložení skládkou veškerého demontovaného materiálu

- Doložení certifikátu použitého materiálu (difuzní folie, střešní krytiny, nákupní doklad použitého materiálu nátěru krovu). Revizní správa hromosvodu, satelitní antény včetně nákupního dokladu. Předání stavebního deníku. Zápis o konečném převzetí díla.

Předmět veřejné zakázky je vymezen:

- projektovou dokumentací vypracovanou projektantem: Ing. Josef Pohanka, Na Městečku 17, 592 14 Nové Veselí

- položkovým rozpočtem všech výkazů a výměr předaných zadavatelem

- upřesněním soutěžních podmínek - závazné podmínky v návrhu smlouvy o dílo

touto výzvou – soutěžními podmínkami

- Prohlídka staveniště se uskuteční 23. 3. 2004 v 9.00 hod. v Křižanově.

## Zadavatel vylučuje možnost variantního řešení.

## Doba a místo plnění veřejné zakázky

Doba plnění:  zahájení prací – květen 2004

dokončení prací – podle nabídky, max. do 15. 7. 2004

Místo plnění: hlavní budova zámku v areálu Ústavu sociální péče v Křižanově.

## III.	Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady podle  § 2b zákona doložením dokladů v rozsahu požadovaném v ustanovení § 2c odst.1 zákona. Kvalifikační předpoklad podle § 2b odstavec 1 písmeno g) prokáže uchazeč čestným prohlášením. Doklad o oprávnění k podnikání a výpis z obchodního rejstříku budou předloženy v originálu nebo stejnopisu s ověřením jeho pravosti. Podává-li nabídku více osob společně, prokáže kvalifikační předpoklady každá samostatně.

## IV.	Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, další požadavky zadavatele

Nabídka bude obsahovat:

1.Cenovou nabídku strukturovanou v tomto členění:

- Cenovou nabídku bez DPH, DPH a včetně DPH na veřejnou zakázku celkem

- Cena díla bude zpracována v členění  položkového rozpočtu, který je součástí této výzvy dle jednotlivých oddílů.

- Cena bude obsahovat ocenění dalších prací a dodávek , které vyplývají z vymezení plnění předmětné zakázky.

  - 2. Upřesnění soutěžních podmínek (návrh smlouvy) podepsaný oprávněnou osobou uchazeče a opatřen razítkem.

3. Harmonogram časového postupu prováděných prací vč. finančního vyjádření

4. Reference o firmě – seznam obdobných zakázek

5. Prohlášení uchazeče o znalosti veškerých podmínek nabídky, jejich uznání za rozhodující pro vznik smlouvy o dílo a prohlášení uchazeče, že je dokonale seznámen s místními poměry k uskutečnění zakázky.

Platební podmínky: Zadavatel neposkytne zálohu. Splatnost daňového dokladu (faktury) musí být minimálně 21 dnů ode dne doručení.

## V.	Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni

Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami po dobu 30 kalendářních dnů. Lhůta počíná běžet dne 30.3.2004.

## VI.	Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek  bude zadavatel provádět podle ekonomické vhodnosti nabídek pomocí více kritérií. Jednotlivá kritéria jsou uvedena v sestupném pořadí podle stupně významu, který jim zadavatel přisuzuje.

1.   výše nabídkové ceny (váha…..0,50)

- délka záruční doby (váha…..0,40)

- termín zhotovení (váha…..0,10)

## VII.	Místo, způsob a lhůta pro podávání nabídek

Nabídky je možné doručit doporučeně poštou nebo osobně předat do podatelny Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Nabídky je možné doručovat po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek, která začíná dnem doručení výzvy a končí dne 29. 3. 2004  v 900 hod. Nabídka bude podepsána statutárním orgánem uchazeče.

Nabídky budou mít písemnou formu a budou zadavateli předloženy v uzavřených obálkách označených  NEOTEVÍRAT - veřejná zakázka – ,,ÚSP Křižanov – Oprava střechy“  a opatřených na uzavření razítkem.

Adresa a termín, kde je možno si vyžádat zadávací podklady:

Zadávací podklady ( PD) budou uchazečům zaslány současně s touto výzvou.

## Identifikační údaje a adresa zadavatele

Vysočina

se sídlem  v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO: 70890749

Kontaktní osoba: Stanislav Fejt

Telefon:  564602362, 777752124

E-mail :  fejt.s@kr-vysocina.cz

## IX.	Další podmínky veřejné zakázky

Do hodnocení budou zařazeny pouze ty nabídky, které splní podmínky výzvy z hlediska obsahu a úplnosti a budou předloženy v soutěžní lhůtě. Nabídky, které nesplní uvedené podmínky budou z hodnocení vyřazeny.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč zapůjčenou dokumentaci vrátil s nabídkou – bez PD nebude převzata nabídka. Nabídky, včetně projektové dokumentace zůstávají vlastnictvím zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, právo změnit nebo zrušit soutěž, právo možnosti neuzavření smlouvy se žádným z uchazečů a uzavřít smlouvu jen na část předmětu zadání. Žádný z uchazečů nemá ani v tomto případě nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

V Jihlavě dne

František Dohnal

hejtman kraje