RK-06-2004-12, př. 1

počet stran: 5

###### Vysočina

kraj se sídlem Žižkova  57, Jihlava jako zadavatel vyhlašuje podle ustanovení § 49 zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění  (dále jen zákon)

# Výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na veřejnou zakázku

###### „Rekonstrukce silnice II/360 – Křižanov, průtah“

## I.	Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je  Rekonstrukce silnice II/360 – Křižanov, průtah v rozsahu dle projektové dokumentace, zpracované firmou PROfi Jihlava spol, s r.o.  Dílo bude provedeno  v souladu s vydaným stavebním povolením  stavby  vydaném MěÚ Velké Meziříčí a v koordinaci prací s firmou VHS Jihlava spol. s r.o. Pávovská 5, Jihlava a bude v souladu s požadavky rezortních předpisů MDS ČR, zejména TP, TKP, ZTKP, ČSN apod. danými charakterem a rozsahem díla.

## II.        Doba a místo plnění

Zahájení akce:		po podepsání smlouvy o dílo

Dokončení akce:	nejpozději do 15. 10. 2004, uchazeč je oprávněn navrhnout termín

kratší

Místo plnění:		silnice II/360 průtah obcí  Křižanov

## III.	Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady podle  § 2b zákona doložením dokladů v rozsahu požadovaném v ustanovení § 2c odst.1 zákona. Kvalifikační předpoklad podle § 2b odstavec 1 písmeno g) prokáže uchazeč čestným prohlášením. Doklad o oprávnění k podnikání a výpis z obchodního rejstříku budou předloženy v originálu nebo stejnopisu s ověřením jeho pravosti. Podává-li nabídku více osob společně, prokáže kvalifikační předpoklady každá samostatně.

## IV.	Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, další požadavky zadavatele

Nabídka bude obsahovat:

1. Vyplněný krycí list, který je přílohou této výzvy

2. Cenovou nabídku strukturovanou v tomto členění:

- Cenovou nabídku bez DPH, DPH a včetně DPH na veřejnou zakázku celkem.

- Položkový rozpočet na jednotlivé objekty v členění a rozsahu podle předloženého soupisu prací.

- Položkový rozpočet (doplňkový rozpočet) zjištěných nedostatků v obdobné struktuře a členění jako základní rozpočet.  Doplňkový rozpočet bude doplněn textovou částí, kde bude slovně vyjádřen popis rozdílů mezi projektem a soupisem prací.

- Cena za veřejnou zakázku celkem bude označena jako maximálně přípustná cena pro požadovaný předmět plnění specifikovaný v bodě I. této výzvy. Bude zahrnovat veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné provedení předmětu díla.

2. Návrh smlouvy  podepsaný oprávněnou osobou uchazeče a opatřený razítkem uchazeče. V návrhu smlouvy musí uchazeč respektovat možnosti zadavatele ve vztahu k přídělu finančních prostředků.

3. Harmonogram časového postupu prováděných prací včetně finančního vyjádření.

4. Reference o firmě - bude obsahovat seznam obdobných zakázek uskutečněných uchazečem v posledních třech letech, s uvedením charakteru stavby, objednatele, přibližného finančního objemu, místa a doby plnění

5. Záruční lhůty.

6. Celková doba výstavby.

7. Seznam subdodavatelů.

8. Prohlášení uchazeče o znalosti veškerých podmínek nabídky, jejich uznání za rozhodující pro vznik smlouvy o dílo a prohlášení uchazeče, že je dokonale seznámen s místními poměry k uskutečnění zakázky.

Platební podmínky: Zadavatel neposkytuje zálohy. Práce budou uhrazeny na základě soupisu skutečně provedených prací až do výše 90 % sjednané ceny na základě měsíčních faktur.  Zbývající část bude uhrazena po předání a převzetí díla.  V případě výskytu vad a nedodělků až po jejich odstranění.  Splatnost daňového dokladu (měsíční faktury) musí být minimálně 60 dnů ode dne doručení.

## Závazné doplňující informace a pokyny pro zájemce na realizaci stavby

### Rekonstrukce silnice II/360 – Křižanov, průtah

Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu prací, dle platného Oborového třídníku stavebních konstrukcí  a prací staveb pozemních komunikací schváleného MDS OPK č.j. 31205/98-120 ze dne 22.12.1998 ve smyslu čl. 5 části II tohoto třídníku ve znění pozdějších novel.

Jednotkové ceny uvedené v nabídce v soupisu prací  musí zahrnovat úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, včetně ostatních vedlejších nákladů a nákladů na zpracování realizační dokumentace včetně DIO a odsouhlasit s objednatelem. Pomocné práce a ostatní vedlejší náklady se ve slepém rozpočtu (soupisu prací)  jmenovitě neuvádějí, neboť jsou záležitostí zhotovitele a náklady s nimi spojené musí být rozpuštěny do jednotkových cen položek zhotovovacích prací.

Uchazeč musí zahrnout do cen všechny v úvahu přicházející náklady a výdaje spojené se splněním závazků, vyplývajících ze smlouvy o dílo v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, a to včetně nákladů na práce, které nejsou fyzicky uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky), ale vyplývají ze zadávacích podkladů a jsou nutné pro zdárné dokončení a předání díla objednateli.

Žádné další platby ve vztahu k uvedeným závazkům nebudou zhotoviteli poskytnuty, kromě prokázaných a objednatelem odsouhlasených víceprací.

Množství uvedená v soupisu prací jsou předpokládaná dle dokumentace stavby, v žádném případě je nelze považovat za přesná množství, která musí být požadována a zhotovena. Zhotovitel nemá právo uplatňovat nárok na ušlý zisk, jestliže kterákoliv práce v položkách uvedená se neprovede, nebo se provede v menším rozsahu.

Náklady na práce, v popisu práce dané položky jmenovitě neuvedené a pro zdárné (úplné) ukončení prací jako celku nutné, musí být zahrnuty v cenách těchto položek. Je nepřípustné předpokládat, že popis položek neobsahuje všechny podrobnosti. Nepřipouští se provést práce pod stávající technickou úroveň, s nižšími technickými parametry, než které jsou obvyklé pro daný účel. Pokud není v popise položky vysloveně uvedeno, že příslušná činnost v položce zahrnuta není, zahrnuje položka zejména náklady na všechny následující činnosti v rozsahu příslušné práce:

- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům

- vytýčení stavby podle projektu

- přípravu staveniště včetně přístupu

- Zajištění trvalého přístupu do přilehlých a sousedících nemovitostí

- Zhotovitel si na své náklady provede pasport okolní zástavby, aby mohl řešit sousedské vztahy během stavby a v záruční lhůtě

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě

- zhotovení práce podle technologického předpisu

- veškeré nutné ochrany práce

- veškeré požadované úpravy a práce

- průkazní  a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP a ZTKP akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou investorem (TDI)

- zhotovitel předloží do 10 dnů po předání staveniště kompletní kontrolní a zkušební plán

- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat investorovi výsledky jednotlivých zkoušek

- veškerou dopravu (svislou, vodorovnou, příplatky na lep., ztížení)

- veškeré lešení a podpěrné konstrukce

- montážní prostředky a pomůcky

- úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí

- potřebné dočasné úpravy

- uchazeč zajistí objízdné trasy – projedná, odsouhlasí a zajistí na svůj náklad místní objízdné trasy dle PD, a vyjádření vojenské ubytovací a stavební zprávy, to znamená, že těžká nákladní doprava bude vedena po silnici I/37 na Velkou Bíteš, projedná, odsouhlasí a zajistí na svůj náklad označení pro dálkový odklon dopravy a zajistí dočasné dopravní značení na dopravní omezení rychlosti a tonáže projíždějících vozidel

- úpravy, očištění  a ošetření pracoviště

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci

( čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.)

- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště

- poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských  sítí

- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin

- náklady na činnost Úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele

- zhotovení realizační dokumentace je součástí nabídky uchazeče, projektová dokumentace bude předána objednavateli ve dvojím vyhotovení v grafické podobě před zahájením stavby a dvakrát v digitální podobě.

- dokumentace skutečného provedení včetně digitálního zpracování dat – do RDS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele a doložen doklad o projednání s odpovědnou osobou objednatele

- případné revize, mostní listy a autorský dozor zpracovatele RDS

- zabezpečení a předání geometrického zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě (JTSK, S.p.v.) (2 x písemně a 2 x diskety, CD) a zaměření stavby pro vklad do katastru nemovitostí (geometrické plány pro věcná břemena včetně potřebných příloh) včetně odsouhlasení GP s vlastníky dotčených nemovitostí. Předaná dokumentace bude opatřena podpisem a razítkem úředně oprávněné osoby autorizované podle zákona č. 200/1994 Sb. Stavba bude omezníkována na náklady zhotovitele

- hutnění zemní pláně bude minimálně na hodnotu modulu přetvárnosti 45 MPa ( pro jemnozrnné zeminy ), respektive 120 MPa pro hrubozrnné zeminy.

- na veškeré vnější objekty na stavbě bude použit provzdušněný beton dle TKP, bez ohledu na to je-li v projektové dokumentaci uvedeno jinak, uchazeč toto řešení zahrne do své nabídky

Uchazeč určí ve své nabídce skládky na přebytečný materiál, náklady budou zahrnuty v předepsaných položkách, příp. zahrnuty do jednotkových cen příslušných položek.

Informace uvedené o materiálech v projektové dokumentaci jsou informativní. Uchazeči mohou použít i jiné materiály, ale s obdobnými (nikoliv však horšími) specifickými vlastnostmi.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč zahrnul do nabídky náklady spojené s požadavkem na zřízení buňky se základním vybavením na staveništi pro investora a technický dozor investora, s připojením na el. energii.

Shledá-li uchazeč po prostudování zadávacích podkladů  v soupisech nedostatky a chyby, zahrne náklady nutné na ocenění těchto prací do samostatných položek soupisu prací, zpracovaných dle metodiky a zásad výše uvedeného Oborového třídníku, a započte do ceny nabídky. Na tyto skutečnosti zřetelně v nabídce upozorní.

Nabídková cena bude kompletně zpracována v písemné formě výkazu výměr předaného zadavatelem k ocenění.

Uchazeč musí zpracovat cenovou nabídku dle předaných zadávacích podkladů s odbornou péčí.

Tyto požadavky uvedené zadavatelem budou zapracovány jako součást smlouvy o dílo!

## V.	Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni

Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami po dobu 30 kalendářních dnů. Lhůta počíná běžet dne 3. 3. 2004

## VI.	Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude zadavatel provádět podle ekonomické vhodnosti nabídek pomocí více kritérií. Jednotlivá kritéria jsou uvedena v sestupném pořadí podle stupně významu, který jim zadavatel přisuzuje:

Váhy hodnotících kriterií

- výše nabídkové ceny					0,4

- záruční podmínky					0,3

- termín dokončení					0,2

- reference						0,1

## VII.	Místo, způsob a lhůta pro podávání nabídek

Nabídky je možné doručit doporučeně poštou nebo osobně předat do podatelny  Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova  57, Jihlava. Nabídka bude podepsána statutárním orgánem uchazeče. Nabídky budou mít písemnou formu a budou zadavateli předloženy v uzavřených obálkách označených  „NEOTEVÍRAT - veřejná zakázka – „Rekonstrukce silnice II/360 - Křižanov, průtah“ a opatřených na uzavření razítkem. Nabídky je možné doručovat po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek, která začíná dnem doručení výzvy a končí

dne 2. 3. 2004 v  9.00 hod.

## VIII.	Identifikační údaje a adresa zadavatele

Vysočina

kraj se sídlem

Žižkova  57

587 33 Jihlava

IČO: 70890749

Kontaktní osoba: 	František Munduch

Telefon: 	 	564602217

E-mail:	munduch.f@kr-vysocina.cz,

## IX.	Další podmínky veřejné zakázky

Do hodnocení budou zařazeny pouze ty nabídky, které splní podmínky výzvy z hlediska obsahu a úplnosti a budou předloženy v soutěžní lhůtě. Nabídky, které nesplní uvedené podmínky budou z hodnocení vyřazeny.

Nabídky, včetně případných vzorků zůstávají vlastnictvím zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek, právo změnit nebo zrušit soutěž a právo možnosti neuzavření smlouvy se žádným z uchazečů. Žádný z uchazečů nemá ani v tomto případě nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

Zadavatel požaduje vrácení  projektové dokumentace současně s předáním nabídky.

V Jihlavě dne

František Dohnal

hejtman kraje