#### RK-03-2004-16

Nemocnice Třebíč – Rekonstrukce stravovacího provozu

pro: jednání rady kraje č. 3/2004 dne 20. 1. 2004

zpracoval: E. Jozífek, J. Koten

předkládá: V. Švarcová, P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Rada kraje na svém zasedání RK-25-2003 dne 29.7.2003 projednala návrh na řešení rekonstrukce stravovacího provozu v Nemocnici Třebíč.

Stávající provoz kuchyně v Nemocnici Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo nám. 2, 674 01 Třebíč (dále jen nemocnice) nevyhovuje zákonu č. 258/2000 Sb., v platném znění, ani vyhlášce 107/2001 Sb., v platném znění a OHS Třebíč stanovila lhůty pro odstranění závad. Rada kraje souhlasila s žádostí o dotaci ze zdrojů státního rozpočtu na výstavbu stavební i technologické části stravovacího provozu nemocnice a schválila záměr rekonstrukce stavební a technologické části stravovacího provozu nemocnice. Dále uložila Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví a odborem majetkovým:

- vypracovat zadávací dokumentaci pro vyhlášení veřejné soutěže na dodavatele služby se závazkem vyprojektovat a vlastním nákladem vybavit technologický provoz stravovacího zařízení nemocnice;

- vypracovat následně zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na dodavatele prováděcího projektu a realizace stavební částí stravovacího provozu nemocnice.

Soutěž byla vyhlášena a bylo vymezeno plnění veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky bylo:

- zajištění, příprava, dovoz a výdej (nebo distribuce) léčebné výživy pro pacienty nemocnice a stravy pro  zaměstnance a pro případné další strávníky určené zadavatelem (dále jen zaměstnanecké stravy), to vše spojeno zejména s povinností převzetí dosavadních zaměstnanců  stravovacího provozu zadavatele a uzavřením nájemní smlouvy k objektu stravovacího provozu (blíže viz zadávací dokumentace).

- dodávka projektové dokumentace technologie stravovacího provozu nemocnice včetně objednávkového systému stravy zpracovaná v souladu s vyhláškou 107/2001 Sb., příloha č. 1 (výroba a příprava pokrmů  s denní kapacitou nad 500 pokrmů) na náklady uchazeče.

- dodávka a montáž (instalace) technologického zařízení a dalšího nutného vybavení stravovacího provozu potřebného pro výrobu, výdej a distribuci stravy pro konečného spotřebitele do objektu zadavatele, resp. jeho zřizovatele, to vše na náklady uchazeče.

Rozsah plnění byl stanoven na zajištění technologie a služeb pro cca 700 pacientů a cca 500 zaměstnanců a jiných osob. Bližší podmínky a informace včetně minimálních parametrů dodávek stravy obsahuje zadávací dokumentace, která měla být podkladem pro vypracování návrhu smlouvy mezi zadavatelem a uchazečem.

Proběhlo řádné vyhlášení soutěže a přestože se předem o veřejnou soutěž zajímalo více uchazečů musela být nakonec zrušena, protože do stanoveného termínu tj. 24. listopadu 2003 (otevírání obálek s nabídkami a zasedání hodnotící komise) se nepřihlásil žádný uchazeč.

Prověření možností zajištění alternativního stravování pro nemocnici (materiál RK-32-2003-27) ukázalo, že požadavky na dietní stravu, která tvoří více než polovinu stravy v nemocnicích, předurčují, že na místo dovozu stravy do nemocnic, je vhodnější využít dostatečných kapacit stravovacích provozů nemocnic a dodávat stravu z nemocnic do méně komplikovaných provozů s nižšími nároky na stravování, proměnlivost a počet druhů dietní stravy.

Odbor majetkový předložil radě kraje materiál „Hygienické požadavky na stravovací zařízení“, ve kterém navrhl postup řešení, které spočívá (při řešení situace v kuchyních vyžadujících nákladné rekonstrukce, přístavby apod.) v přípravě a ověření ekonomických aspektů pilotního projektu technologie dovozu a výdeje chlazené stravy.

Rada kraje schválila usnesením 1105/35/2003/RK postup při řešení koncepce stravovacích zařízení provozovaných příspěvkovými organizacemi zřizovaných krajem Vysočina v oblasti školství, zdravotnictví a sociálních věcí a realizaci opatření vedoucích při provozování stravovacích zařízení k dosažení souladu s požadavky  stávajících platných právních předpisů, zejména s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 107/2001 Sb. dle materiálu RK-35-2003-02

a uložila odborům školství, mládeže a sportu, sociálních věcí a zdravotnictví a majetkovému prověřit ekonomické, provozní a organizační aspekty způsobů zajišťování stravy pro studenty a klienty příspěvkových organizací zřizovaných krajem a předložit koncepční návrhy řešení v konkrétních případech radě kraje.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh spočívá ve změně původního záměru, podle kterého technologie stravovacího provozu v nemocnici Třebíč měla být financována jiným subjektem  (cca 25 mil. Kč) současně se zajištěním stravovacích služeb a stavební část (cca 20 mil. Kč) měl hradit zadavatel (Nemocnice Třebíč resp. kraj Vysočina).

Doporučujeme realizovat  výstavbu celého stravovacího provozu (technologie i stavební části) v Nemocnici Třebíč z rozpočtu nemocnice resp. rozpočtu kraje s tím, že obsahové zadání veřejných zakázek umožní využít stravovací provoz v budoucnu pro zajištění výroby stravy nejen pro vlastní nemocnici, ale rovněž pro další příspěvkové organizace zřizované krajem. Toto řešení navrhujeme jako pilotní projekt stravování organizací zřizovaných krajem Vysočina pro spádové území Třebíče. Návrh spočívá ve vybudování kapacitní kuchyně v nemocnici, která by postupně byla schopna zajistit teplou i zchlazovanou stravou pro příspěvkové organizace zřizované krajem v Třebíči a okolí.  Odbor majetkový svolal schůzku všech ředitelů příspěvkových organizací, jichž by se pilotní projekt mohl týkat. Na schůzce byl presentován návrh tohoto koncepčního řešení.

Při rozšíření původního záměru rekonstrukce stravovacího provozu v nemocnici na kompletní pilotní projekt, který předpokládá zajištění stravování ve výhledu pro cca 3000 osob, je nutné vycházet v první fázi z potřeb nemocnice. Realizaci proto navrhujeme zajišťovat tak, aby stravovací provoz byl připraven na kapacitu dle pilotního projektu, ale aby v roce 2004 byl na základě výběrového řízení osazen pouze zařízeními s kapacitou potřebnou jen pro vlastní nemocnici.

Provedena by měla být rekonstrukce stravovacího provozu nemocnice, jeho technologická obnova a dobudování distribučního systému včetně komunikačních cest pro denní kapacitu cca 1200 pokrmů. Nový stravovací provoz by měl zajistit bezpečnou distribuci tabletované stravy v celém provozu nemocnice včetně distribuce stravy na odloučená pracoviště (Jemnice, Moravské Budějovice, Družstevní ul.).

Ve stavební části rekonstrukce zadání veřejné zakázky (bude možné provést po vyhodnocení veřejné zakázky na technologii) je předpokládána úprava stávající budovy stravovacího provozu a provedení instalace pro osazení nové technologie přípravy, výroby a distribuce jídel a napojení této budovy druhým nadzemním koridorem na gynekologicko-porodnický pavilon, včetně výtahů v obou budovách. Tím se zároveň dořeší již částečně realizovaný transport pacientů a materiálu uvnitř nemocnice mezi jednotlivými pavilony. Náklady na realizaci stavební části jsou odhadnuty na cca 20 mil. Kč.

Technologická část zahrnuje vybavení skladů a provozního chlazení, vybavení přípraven, výroby teplých a studených jídel, tabletování stravy a její distribuci a mytí kuchyňského i systémového nádobí, zahrnuje vybavení jídelny a výdejny pro zaměstnance ve výši cca 25 mil. Kč v roce 2004.

Pro rekonstrukci je navrhováno v nemocnici využít stávající sklady v 1. podzemním podlaží (PP), prostor prádelny v 1. nadzemním podlaží (NP) a prostor jídelny a kanceláří v 2. NP.

Stavebnicové dovybavení stravovacího provozu v nemocnici na zvýšenou denní kapacitu cca 3000 pokrmů se zabezpečením stravování pro školy a sociální zařízení zřizované krajem Vysočina, případně další cizí subjekty ve spádovém území města Třebíče, by mělo být provedeno po kompletním zpracování pilotního projektu po roce 2004.

Potřebná účelová investiční dotace na stavební i technologickou část pro potřeby nemocnice v roce 2004 činí celkem cca  45 mil. Kč.

Realizaci výstavby lze zajistit formou dvou veřejných zakázek. První veřejná zakázka na výběr dodavatele technologie stravování včetně technologického projektu připraví technické zadání pro realizaci stavební části a po dokončení stavby potřebnou dokumentaci pro vlastní realizaci technologické části stravovacího provozu. Druhou veřejnou zakázkou pak bude realizační projekt a vlastní dodávka stavebních prací.

Financování rekonstrukce stravovacího provozu je navrhováno krýt z prostředků, které kraj na  obdrží ze státního rozpočtu na financování běžného a investičního rozvoje územních samosprávných celků na rok 2004.

Shrnutí navrhovaných kroků:

- Zadání veřejné zakázky na dodávku technologie stravovacího provozu Nemocnice Třebíč (zadavatel Nemocnice Třebíč – finanční krytí rozpočtové opatření, investiční dotace pro zadavatele)

- Současné zadání zpracování koncepce optimalizace systému stravování v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina v oblasti Třebíč – dále jen koncepce (odbor majetkový - finanční krytí rozpočet kraje kapitola Nemovitý majetek, položka Výdaje spojené s majetkem kraje)

- Vyhodnocení koncepce, návrh řešení ve vazbě na ekonomiku a provozní záležitosti

- Zadání veřejné zakázky na rekonstrukci budovy kuchyně v Nemocnici Třebíč (zadavatel Nemocnice Třebíč – finanční krytí rozpočtové opatření, investiční dotace pro zadavatele)

- Realizace stravovacího provozu v Nemocnici Třebíč v 1. fázi pro potřeby nemocnice.

- Postupná realizace stravovacích provozů v příspěvkových organizacích podle schválené koncepce včetně dovybavení stravovacího provozu nemocnice

Navrhovaným řešením se nabízí spojit řešení problémů stravovacích provozů v oblasti Třebíč a v Nemocnici Třebíč rekonstruovat stravovací zařízení do kapacitního provozu schopného zajistit výrobu jídel i pro další příspěvkové organizace

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

- záměr rekonstrukce stravovacího provozu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, kterou bude vytvořena kapacita pro zajištění léčebné výživy pro pacienty nemocnice a zajištění stravy pro zaměstnance nemocnice v roce 2004 s možností budoucího zabezpečení stravování pro vybrané příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina;

- vypracování koncepce optimalizace systému stravování v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina v oblasti Třebíč.

odpovědnost: odbory ekonomický, majetkový, sociálních věcí a zdravotnictví,

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

termín: 2004

# Text boxes

počet stran: 3

počet příloh: 1