RK-40-2003-40

Nové Město na Moravě – Rekonstrukce pavilonu interních oborů

počet stran: 2

počet příloh: 0

pro: jednání rady kraje č. 40/2003 dne 9. 12. 2003

zpracoval: J. Koten

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (dále jen nemocnice), žádá zřizovatele o souhlas se záměrem rekonstruovat interní pavilon. Jedná se o objekt starší 60-ti let, který nevyhovuje současným hygienickým požadavkům (společné WC, společné koupelny na podlažích, pokoje pro pacienty až sedmilůžkové). Budova má nedostatečnou tepelnou izolaci obvodového zdiva a stropů, původní okna jsou netěsná a na konci své životnosti, střešní plášť vyžaduje rekonstrukci. Topení v budově je nehospodárné, není regulováno, spotřeba není měřena a instalace za současného stavu objektu nemá smysl.

V roce 2001 bylo MZ ČR vydáno souhlasné stanovisko k investičnímu záměru rekonstrukce. Byla provedena příprava území a v roce 2002 byla vypracována „Studie rekonstrukce pavilonu interních oborů ON v Novém Městě na Moravě“. Studie řeší výstavbu na pozemku zastavěném interním pavilonem a na nově zastavěném pozemku celkem na ploše 2542 m2. V objektu má být 100 lůžek interních oborů, z toho 75 lůžek interní oddělení, 25 lůžek neurologie, 9 vyšetřoven interních oborů, 1 zákrokový sálek, rehabilitační ambulantní oddělení, 10 lůžek JIP interních, zařízení CO úkrytu pro 350 osob a zachování oddělení dialýzy. Jednotlivé pokoje mají sníženu kapacitu a budou vybaveny samostatnými hygienickými buňkami, bude vybudováno pracoviště JIP interních oborů, napojení objektu interny na systém podzemních propojovacích chodeb a odstraněny energetické nedostatky starého interního pavilonu (zateplení, okna, střecha a regulace topení).

Náklady na akci včetně projektové dokumentace jsou předpokládány ve výši 297,5 mil. Kč, z toho náklady na projekt cca 14 mil. Kč. V roce 2004 je předpokládáno zpracování dokumentace a příprava území a v roce 2005 a 2006 rekonstrukce interního pavilonu v rozsahu studie.

Návrh řešení, zdůvodnění:

S ohledem na současný stav budovy doporučuje odbor nemocnici vypracovat žádost o přidělení dotace ze státních prostředků ISPROFIN s navrženým harmonogramem zpracování dokumentace a výstavby a schválit podání žádosti o dotaci v radě kraje.

Dle situace v možnostech státního rozpočtu je potřebné, aby nemocnice počítala v investičních prostředcích s rezervou pro zpracování projektu pro stavební povolení na uvedenou akci.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s žádostí o dotaci ze státního rozpočtu na akci „Rekonstrukce pavilonu interních oborů“ v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě.

odpovědnost: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: do 31. 12. 2003