RK-39-2003-37

Návrh na úpravu investičního plánu u Nemocnice Havlíčkův Brod na rok 2003

pro: jednání rady kraje č. 39/2003 dne 2. 12. 2003

zpracovaly: D. Buřičová

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Usnesením Rady kraje Vysočina č. 751/25/2003/RK ze dne 29. 7. 2003 byly schváleny souhrnné přehledy příspěvků na provoz a investičních dotací. Jejich součástí bylo použití prostředků investičního fondu společně s věcným seznamem pořizovaného movitého majetku a seznamem akcí technického zhodnocení a oprav nemovitého majetku.

V průběhu III. čtvrtletí přehodnotila Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, investiční záměry v důsledku nových skutečností.

- Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, prováděla rekonstrukci prádelny sama jako investor. Rekonstrukce se začala realizovat až v září 2002 a z objektivních důvodů nebylo možné ukončení k termínu 31. 12. 2002 (práce v zimních měsících vně budovy-klempířské práce, naházky, úprava terénu). Organizace požádala o změnu rozhodnutí a přesunutí 10% finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2003. Jelikož vznikly problémy s převodem uvedené části a s pracemi podpůrnými (demolice přilehlých prostorů-dílny údržby, staré technologie tepelného hospodářství atd.), je nezbytné tyto práce dofinancovat z vlastních zdrojů. Ve finančním plánu organizace je zahrnuta strojní investice C rameno v hodnotě 2 500 tis. Kč, předpoklad čerpání do konce roku je 1 900 tis. Kč.

Úsporu 600 tis. Kč Nemocnice žádá převést na rekonstrukci prádelny.

- Nemocnice Havlíčkův Brod žádá o vyřazení strojní investice – akce monitor v hodnotě 300 tis. Kč a převedení uvedených prostředků na pořízení software AMIS*H Nukleární medicína pro Ria laboratoř.

Schválený a upravený výčet shora uvedených investičních akcí je uveden v příloze 1 tohoto materiálu. Podle Pravidel ZK Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina je třeba přehodnocené čerpání prostředků investičního fondu na rok 2002 odsouhlasit radou kraje.

Návrh řešení, zdůvodnění:

V souladu s výkonem zřizovatelské funkce navrhujeme radě kraje udělit souhlas se změnou použití investičního fondu Nemocnice Havlíčkův Brod na rok 2003 dle přílohy l materiálu RK-38-2003-50. Udělením souhlasu mají příspěvkové organizace vytvořen základní rámec pro věcnou a finanční realizaci svých investičních záměrů v souladu s předpisy kraje.

Stanoviska:

Ekonomický odbor souhlasí s navrženou úpravou čerpání investičního fondu na rok 2003.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

schvaluje

změnu čerpání investičního fondu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na rok 2003 v rozsahu materiálu RK-39-2003-37, př. 1.

odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod

termín: prosinec 2003

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1