#### RK-32-2003-21

Fond Vysočiny – změna rozsahu projektu

pro: jednání rady kraje č. 32/2003 dne 7. 10. 2003

zpracoval: M. Drápela

předkládá: P. Bureš

Popis problému:

V rámci grantového programu Čistá voda 2003 byla mezi krajem Vysočina a obcí Okrouhlička, Okrouhlička 48, 582 53 Štoky dne 22. 7. 2003 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny (dále jen smlouva) na projekt „Obecní vodovod a kanalizace s ČOV k RD“ ve výši 81 000,- Kč. Od tohoto data mu začala běžet lhůta osmi měsíců na realizaci projektu, tj. do 22. 3. 2004.

Obec Okrouhlička dne 16. 9. 2003 požádala o změnu smlouvy, spočívající ve změně rozsahu zpracovávané projektové dokumentace. Žádost byla dne 22. 9. 2003 po telefonické domluvě písemně upřesněna. Žádost o změnu byla odůvodněna finanční náročností celé akce. Obecní zastupitelstvo na svém zasedání proto rozhodlo, že se bude realizovat pouze projekt na výstavbu obecního vodovodu a část kanalizace ke 3 rodinným domkům ve výstavbě. Bude se jednat o jednotnou kanalizaci se dvěma šachtami v délce zhruba 75 m. Případnou ČOV zřídí stavebníci na své náklady. Zbývající část kanalizace pak bude řešena komplexně v dalším období v návaznosti na celou obec.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, jako garant grantového programu Čistá voda 2003, navrhuje změnu rozsahu projektu a názvu projektu na „Obecní vodovod a úsek kanalizace“ a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 7/30/03.

Stanoviska:

Oddělení právní a správní:

OSŘKŽÚ odd. právní a správní souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory"

Útvar interního auditu:

Z analýzy celého případu vyplynulo, že žadatel – obec Okrouhlička, není schopen dodržet ustanovení smlouvy ze dne 22. 7. 2003, a to konkrétně v náplni projektu, který se odrazil v jeho názvu. V souladu s článkem V. smlouvy a v souladu s ustanovením základních dokumentů žádá proto písemně kraj o změnu. Se změnou Smlouvy o poskytnutí podpory č. FV 7/30/03 (formou uzavření dodatku) a s postupem odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství útvar interního auditu souhlasí.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 7/30/03 dle materiálu RK-32-2003-21, př. 1.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 7. 10. 2003

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1