RK-29-2003-10

Návrh rozpočtového opatření, Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích

pro: jednání rady kraje č. 29/2003 dne 9. 9. 2003

zpracoval(a): H. Javůrková

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Schválený rozpočet kraje Vysočina v části kapitálové a běžné výdaje kapitoly Nemovitý majetek obsahuje položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích.

V průběhu realizace vyjmenovaných akcí dochází ke změnám ve výši částek rozepsaných na jednotlivé akce v důsledku zpřesňování rozsahu prováděných prací podle zpracovaných projektových řešení, výsledků výběrových řízení, konkrétních zjištění při realizaci, případně i zjištěných víceprací. Pokud se jedná  o stejný druh výdajů (kapitálové nebo běžné) provádí odbor majetkový vnitřní rozpočtové opatření v rámci schválených položek rozpočtu. Pokud je třeba provést změnu výše druhu výdajů je třeba rozpočtové opatření schválit usnesením rady kraje. U akce Hrad Roštejn oprava podlah 1. část došlo při přípravě a provedení sond ke zjištění, že jsou napadeny dřevokazným hmyzem nosné polštáře dřevěných podlah. Z tohoto důvodu došlo k navýšení původně plánované výše finančních prostředků.  Akce Rekonstrukce kanalizace Muzeum Vysočiny Třebíč nebude v letošním roce realizována. Příprava akce se zkomplikovala požadavky orgánů státní památkové péče na dopracování projektové dokumentace. V souběhu s rekonstruovanou kanalizací vede kanál se sítěmi včetně topného vedení. Není možné na počátku topné sezóny vypouštět systém.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích dle materiálu RK-29-2003-10 př.1. Rozpočtové opatření nemá vliv na celkovou výši položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kultuře  schváleného rozpočtu kraje, jde pouze o přesun prostředků ve výši 412 tis. Kč z  kapitálové do běžné části této položky.

Stanoviska:

Odbor ekonomický souhlasí s provedením rozpočtového opatření.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

rozpočtové opatření dle materiálu RK-29-2003-10, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: září  2003

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1