RK-28-2003-36

Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

pro: jednání rady kraje č. 28/2003 dne 2. 9. 2003

zpracoval: L. Hrůza

předkládá: M. Černý

Popis problému:

V rámci grantového programu Bydlete na venkově byla mezi krajem Vysočina a obcí Níhov dne 5. 3. 2003 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Výstavba RD v lokalitě ,,Pod vsí“ ve výši 75 000,- Kč. Od tohoto dne začala běžet lhůta šest měsíců na realizaci projektu, tj. max. do 5. 9. 2003. Obsahem předloženého projektu je vypracování projektové dokumentace (ke stavebnímu řízení) technické infrastruktury pro následnou zástavbu rodinnými domy. Odbor regionálního rozvoje obdržel dne 14. 8. 2003 blíže nespecifikovanou písemnou žádost obce Níhov o prodloužení doby realizace projektu do 15. 11. 2003. Žádost obsahovala pouze zmínku o ,,problémech s dodavatelem el. energie“. Odbor regionálního rozvoje si proto od obce vyžádal další upřesňující podklady k její žádosti. Tyto předložil starosta obce dne 26. 8. 2003 a jejich krycí list je obsahem materiálu RK-28-2003-36, př. 2.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje po přezkoumání žádosti a na základě žadatelem doplněných informaci doporučuje prodloužení doby realizace projektu do 15. 11. 2003 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny.

Stanoviska:

Oddělení právní a správní:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 23/22/02 je v souladu s platnou právní úpravou a neodporuje účelu Smlouvy o poskytnutí podpory FV 23/22/02.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 23/22/02 dle materiálu RK-28-2003-36, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: do 2. 9. 2003

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2