RK-26-2003-13

Veřejná zakázka „II/129 Petrovice, most ev. č. 129-010, povodně 2002“ – výběr zhotovitele stavby

pro: jednání rady kraje č. 26/2003 dne 12. 8. 2003

zpracoval: T. Pípal								počet stran: 2

předkládá: P. Kolář								počet příloh: 5

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Dne 7. 7. 2003 schválil hejtman kraje v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek zadání veřejné zakázky formou zjednodušeného zadání dle § 49a zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon) na výběr zhotovitele stavby: „II/129 Petrovice, most ev.č.129-010, povodně 2002“. Forma zadání byla odborem majetkovým zvolena na základě položkového soupisu prací, který je součástí projektové dokumentace, zpracované firmou DOSING Dopravoprojekt Brno. Z položkového soupisu prací vyplývalo, že nabídkové ceny se budou pohybovat v rozsahu 2,5 – 5 mil. Kč bez DPH. Po otevření obálek komise pro posouzení a hodnocení nabídek konstatovala, že nabídkové ceny se pohybují nad limitem pro zvolenou formu zadání veřejné zakázky. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek je přílohou 1 materiálu RK-26-2003-13.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá zrušit veřejnou zakázku zadanou formou zjednodušeného zadání-§ 49a zákona. Dle schválených Pravidel pro zadávání veřejných zakázek zrušení veřejné soutěže přísluší radě kraje.

Současně se doporučuje schválit zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „II/129 Petrovice, most ev.č.129-010, povodně 2002“ formou výzvy více zájemcům - § 49 zákona. Rozsah předmětu zadání je vymezen zadávací dokumentací. Výše objemu veřejné zakázky je v rozmezí 5,0 – 30,0 mil. Kč bez DPH.

Materiál RK-26-2003-13, př.2 obsahuje text výzvy více zájemcům

Materiál RK-26-2003-13, př.3 obsahuje seznam zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky

Materiál RK-26-2003-13 , př. 4 obsahuje návrh členů komise pro otevírání obálek

Materiál RK-26-2003 13, př.5 obsahuje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek. V souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek bude komise složena nejméně z 1/3 ze členů zastupitelstva kraje. Splněním podmínky je vyhrazení 5 míst v komisi, rada jmenovitě určí členy a náhradníky.

K zadání veřejné zakázky se navrhují termíny:

rozeslání výzvy zájemcům				14. 8. 2003

konec soutěžní lhůty				  	  1. 9. 2003

jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek   3. 9. 2003

předložení výsledků posouzení a hodnocení nabídek k projednání a rozhodnutí do rady kraje

9. 9. 2003

Stanoviska:

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí se zadáním veřejné soutěže.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

- zrušení veřejné zakázky „II/129 Petrovice, most ev. č. 129-010, povodně 2002“;

- zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby „II/129 Petrovice, most ev. č. 129-010, povodně 2002“ formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle materiálu RK-26-2003-13, př. 2;

- seznam zájemců o veřejnou zakázku, kteří budou vyzváni k podání nabídky, dle materiálu RK-26-2003-13, př. 3;

jmenuje

- komisi pro otevírání obálek dle doplněného materiálu RK-26-2003-13, př. 4;

- komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle doplněného materiálu RK-26-2003-13, př. 5 a

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech dle materiálu RK-26-2003-13.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: dle schválených termínů