RK-25-2003-29

Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

pro: jednání rady kraje č. 25/2003 dne 29. 7. 2003

zpracoval: L. Hrůza

předkládá: M. Černý

Popis problému:

V rámci grantového programu Bydlete na venkově byla mezi krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod dne 19. 3. 2003 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Obec Suchá – nová bytová výstavba“ ve výši 75 000,- Kč. Od tohoto dne začala běžet lhůta šest měsíců na realizaci projektu, tj. max. do 19. 9. 2003. Obsahem předloženého projektu je vypracování projektové dokumentace (ke stavebnímu řízení) technické infrastruktury pro následnou bytovou výstavbu, jejíž realizace je plánována na období let 2004 až 2005. Odbor regionálního rozvoje obdržel dne 9. 7. 2003 písemnou žádost města Havlíčkův Brod o prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2003 a to z důvodu nesouhlasu majitele pozemku, přes jehož pozemek byl v lokalitě uvažován přívod elektrické energie. Byla proto navržena náhradní trasa, která se dosud projednává. Toto zdržení tedy brání ve vydání územního rozhodnutí a zadání vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení, která je předmětem podpory z Fondu Vysočiny.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje po posouzení žádosti doporučuje prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2003 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny.

Stanoviska:

Oddělení právní a správní:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 26/22/02 je v souladu s platnou právní úpravou a neodporuje účelu Smlouvy o poskytnutí podpory FV 26/22/02.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 26/22/02 dle materiálu RK-25-2003-29, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: do 29. 7. 2003

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1