RK-20-2003-12

Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby „II/406 Dvorce – Třešť – Telč, rekonstrukce povrchů“

pro: jednání rady kraje č. 20/2003 dne 10. 6. 2003

zpracoval: J. Lojda

předkládá: P. Kolář

(příloha 1 předložena na jednání RK)

Popis problému:

Jedná se o rekonstrukci povrchů silnice II/406 v úseku Dvorce – Třešť – Telč, ke kterému je přidán úsek silnice II/112 od křižovatky se silnicí II/406 po hranici silnice I/23 v Telči. Celková délka trasy je 23,362 km. Oprava silnice zároveň zahrnuje rozšíření úzkých úseků silnice na minimální kategorii S 7,5 tam, kde není tato šíře vozovky splněna. Rozšíření bude provedeno jen na silničním pozemku bez nároku na zábor okolních pozemků (s výjimkou rozšíření mostu v obci a k.ú. Kostelec). Stavba bude zahájena 9 – 10/2003 a dokončena do 12/2004.

Finanční prostředky na zahájení stavby jsou zařazeny ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2003 ve výši cca 20 000 tis. Kč, o finanční prostředky na dokončení bylo požádáno v návrhu rozpočtu SFDI na rok 2004.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá zadat formou obchodní veřejné soutěže podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby „II / 406 Dvorce – Třešť – Telč, rekonstrukce povrchů“.

Rozsah předmětu zadání je vymezen zadávací dokumentací. Výše objemu veřejné zakázky překračuje 30 mil. Kč bez DPH.

Materiál RK-20-2003-12, př. 1, obsahuje text vyhlášení obchodní veřejné soutěže v Obchodním věstníku.

Materiál RK-20-2003-12, př. 2, obsahuje návrh komise pro otevírání obálek.

Materiál RK-20-2003-12, př. 3, obsahuje návrh komise pro posouzení a hodnocení nabídek. V souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek bude komise složena nejméně z 1/3 ze členů zastupitelstva kraje. Splněním podmínky je vyhrazení 5 míst v komisi, rada jmenovitě určí členy a náhradníky.

K zadání veřejné zakázky se navrhují termíny:

zaslání textu vyhlášení OVS	 	 		11. 6. 2003

vyhlášení textu OVS v Obchodním věstníku		25. 6. 2003

konec soutěžní lhůty 					30. 7. 2003

jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek   8. 8. 2003

předložení výsledků posouzení a hodnocení nabídek k projednání a rozhodnutí do rady kraje 19. 8. 2003

Stanoviska:

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí se zadáním obchodní veřejné soutěže.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby „II/406 Dvorce – Třešť – Telč, rekonstrukce povrchů“ formou obchodní veřejné soutěže, dle materiálu RK-20-2003-12, př. 1;

jmenuje

- komisi pro otevírání obálek ve složení dle doplněného materiálu RK-20-2003-12, př. 2;

- komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení dle doplněného materiálu 
RK-20-2003-12, př. 3 a

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech dle materiálu RK-20-2003-12, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: dle schválených termínů

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3