#### RK-19-2003-25

Návrh rozpočtového opatření

pro: jednání rady kraje č. 19/2003 dne 3. 6. 2003

zpracoval(a): F. Munduch

předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

V Plánu akcí silniční sítě kraje Vysočina je zařazena stavba „II/150 Ledeč nad Sázavou oprava mostu 130-009“. V současné době je požádáno o vydání stavebního povolení a toto bude v dohledné době vydáno. Kraj uplatnil stavbu ve svých požadavcích vůči SFDI na rok 2003, stavba však do rozpočtu SFDI zařazena nebyla. Starosta města jednal o možnosti realizace stavby s náměstkem hejtmana Petrem Pospíchalem. Na základě tohoto jednání odbor majetkový prověřil možnost realizace 1. části stavby v letošním roce. Tato část zahrnuje rekonstrukci silnice II/150 v části průjezdu náměstím k mostu a bylo by možné ji realizovat v letošním roce za předpokladu zajištění finančního krytí. Tato 1. část stavby obsahuje mimo vlastní rekonstrukce silnice také objekty, jejichž investorem bude město (chodníky, parková stání, veřejné osvětlení atd.) a navazuje na rekonstrukce inženýrských sítí prováděných jejich správci. Starosta Ledče nad Sázavou potvrdil, že město je připraveno zainvestovat své stavební objekty.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový navrhuje stavbu v letošním roce zahájit a realizovat 1. část stavby – průtah náměstím. Pro finanční krytí této části stavby návrh předpokládá doporučení zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření - povýšení kapitoly Nemovitý majetek, položka Investice v dopravě o 4 mil. Kč.

Kraj uplatnil zařazení stavby do rozpočtu SFDI na rok 2004. Pokud by stavba opět nebyla zařazena, dofinancování 2. části stavby by mělo být zajištěno z rozpočtu kraje.

Stanoviska:

Odbor ekonomický souhlasí s provedením rozpočtového opatření. Stav nespecifikované rezervy kraje k 1. 5. 2003 je 95 838,1 tis. Kč.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit povýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, položka Investice v dopravě, o 4 000 tis. Kč snížením nespecifikované rezervy kraje na realizaci 1. části stavby „II/150 Ledeč nad Sázavou oprava mostu ev. č. 130-009“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 17. 6. 2003

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1