#### RK-18-2003-40

Připojení KrÚ Vysočina do sítě CESNET2 a výstavba metropolitní sítě

pro: jednání rady kraje č. 18/2003 dne 27. 5. 2003

zpracoval: P. Vaněk, P. Pavlinec

předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

Sektor informačních technologií je v kontextu celkové ekonomie státu a EU absolutně nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím, jehož podíl na HDP ČR dlouhodobě výrazně roste. V souvislosti s tímto celosvětovým trendem vzrůstá význam využití informačních technologií v oblasti veřejné správy a především školství. Jedním z průvodních jevů tohoto procesu jsou vzrůstající nároky na komunikační infrastrukturu, zejména pak na kapacitu vnitřních sítí a konektivitu do veřejné sítě internet.

Krajský úřad kraje Vysočina a příspěvkové organizace kraje jsou v současné době připojeny vůči internetu prostřednictvím různých technologií (viz příloha 2 tohoto materiálu), různých poskytovatelů a za různých smluvních podmínek. Tento stav spolu se stavem vnitřní komunikační infrastruktury krajského úřadu (detašovaná pracoviště) je velmi nevýhodný jak z pohledu celkové kapacity, tak především z pohledu finančních nákladů. Zároveň výrazně vzrůstá tlak ze strany školských zařízení na zřízení výrazně silnější konektivity, v případě budoucích vysokých škol na konektivitu do akademických sítí.

Tento stav je v dlouhodobém horizontu, především v případě příspěvkových organizací, možno řešit přechodem na společného poskytovatele služeb internetu (ISP) v rámci celokrajské smlouvy (viz. např. rámcová smlouva Český Telecom s ČR). Další možností je vytvoření společné infrastruktury (sítě) vlastněné a provozované krajem, připojené vysokokapacitním spojem k internetu. Tuto variantu dále OI navrhuje a rozpracovává.

Návrh řešení, zdůvodnění:

##### Vysokokapacitní síť – CESNET2

Kraj Vysočina je v porovnání s ostatními kraji ČR na absolutně nejnižších úrovni co se týče kvality a dostupnosti vysokokapacitních telekomunikačních sítí. Důvodem jsou vedle historického hlediska mimo jiné i neexistence vysoké školství a značná členitost terénu. Po dlouhodobém průzkumu možností, které nabízí současný trh telekomunikací, jsme dospěli k jednoznačnému závěru, že pro kraj Vysočina je nejdostupnější a nejvýhodnější vysokokapacitní sítí akademická síť CESNET2.

Připojit se k síti CESNET2 jako ISP pro KrÚ a příspěvkové organizace je výhodné především z následujících důvodů:

- Téměř neomezená kapacita páteřní i koncové sítě včetně prostupnosti do internetu

- Sdílení infrastruktury s orgány veřejné správy (celkem 40)

- Zpřístupnění akademické sítě školským organizacím a především budoucí vysoké škole

- Možnost výrazného rozvoje centrálních krajských internetových systémů bez dalších investic (hosting serverů, dostupnost krajských stránek)

- Vytvoření záložního spojení do internetu

- Potřeba kvalitnějšího spojení s ostatními orgány územní samosprávy (především obce III.)

- Výrazné provozní úspory.

Sdružení CESNET (charakteristika viz příloha 1 materiálu RK-18-2003-40) v současné době projevuje zájem zřídit v kraji Vysočina vysokokapacitní linku. Jedním z důvodů je stávající nulové pokrytí touto akademickou sítí v našem kraji. Viz mapka v příloze 1 materiálu 
RK-18-2003-40.

Aby KrÚ Vysočina mohl využívat síť sdružení CESNET, je nutné připojit se k jeho PoP (Point of Presence). Nejvýhodnější z hlediska dostupnosti a kapacity linek je PoP, který je umístěn v Brně na VUT.

Součástí realizace spojení KrÚ Vysočina do PoP VUT je realizace přenosové linky a její měsíční pronájem. Kapacita plánované přenosové linky je 10 Mbps. Trasa a kalkulace nákladů jsou dle pokladů poskytnutých sdružením následující:

Měsíční servisní poplatek obsahuje cenu za pronájem linky a servis do 16 h od hlášení závady, umístění zařízení na pronajatých bodech, energii a pojištění zařízení.

Linka zůstává ve vlastnictví a servisní správě sdružení CESNET po dobu nájemní smlouvy. Smlouvu je možné uzavřít na 48 měsíců. Po skončení trvání smlouvy je možné linku odkoupit za 96 000,- Kč bez DPH. Toto řešení odbor informatiky nedoporučuje, jelikož zajištění samotné servisní podpory linky by bylo finančně náročnější než nákup služby ve formě nájmu. K uvedeným cenám je potřeba připočíst poplatek sdružení CESNET, který činí 
8 000,- Kč/měsíc v případě krajské úřadu, 4 000,- Kč/měsíc u neškolských organizací zřizovaných krajem a 2 000,- Kč/měsíc školských organizací.

Celkové porovnání provozních nákladů je v příloze 2 materiálu RK-18-2003-40. Z nich vyplývá, že minimální měsíční úspora na službách připojení k internetu činí 36 000,- Kč vč. DPH. Podrobnější finanční analýza viz dále.

V případě úspěšného provozu připojení do CESNETu, realizace navrhované topologie metropolitní sítě a dostatečné poptávky po službách CESNETu existuje velmi pravděpodobná možnost realizace PoP přímo v prostorách krajského úřadu. V tomto případě by CESNET odkoupil datovou linku do Brna, výrazně se spolupodílel na provozních nákladech spoje a především by garantoval neomezenou kapacitu připojení celé metropolitní sítě do internetu (až 1 Gb). Tato varianta je reálná již v roce 2004. Trasa CESNETu k PoP v Jihlavě by s největší pravděpodobností procházela Havlíčkovým Brodem. V případě její realizace by bylo možné uvažovat následující rozvoj sítě:

- Připojení organizací kraje v Havlíčkově Brodě, zejména pak krajské knihovny a vyřešení její konektivity s plánovanou pobočkou v Jihlavě

- Připojení detašovaného pracoviště krajského úřadu

- Další provozní úspory v řádech desítek tisíc měsíčně

- Připojení dalších organizací kraje v Jihlavě

- Řádový nárůst kvality spojení do internetu

- Nárůst možnosti rozšíření sítě CESNET v kraji Vysočina (i jiné okresy).

##### Metropolitní síť krajského úřadu

Další podmínkou pro úspěšný rozvoj kvalitní infrastruktury včetně zprostředkování dostupnosti CESNETu je vybudování datové sítě krajského úřadu na území města Jihlavy. Jde o tzv. metropolitní síť (MAN). Smyslem vytvoření této sítě je zejména:

- Vzájemné spojení mezi zapojenými organizacemi kraje alespoň na území města Jihlavy za účelem společné komunikace

- Vyřešení komunikace mezi detašovanými pracovišti krajského na území města

- Kvalitní konektivita složek IZS (HZS, ZZS, Policie)

- Sdílení konektivity do internetu (CESNETu)

- Sdílení konektivity do privátních sítí (např. KISVS státu)

- Možnost realizace společných hlasových služeb (VoIP)

- Možnost značných provozních úspor v případě centrální realizace hlasových služeb

Vzhledem ke složitosti řešení podobné problematiky bez dostatečných informací realizoval odbor informatiky v průběhu května 2003 několik dílčích kroků. Prvním z nich byly konzultace se správci a uživateli podobných sítí v Jihlavě a jiných městech (Praha, Plzeň, Ústí nad Labem, Nové Město na Moravě). Dalším krokem byla analýza současného stavu síťové infrastruktury příspěvkových organizací kraje se sídlem na území města (viz příloha 2). Výsledkem bylo rámcové zadání poptávky (poptávkového řízení), kterým jsme oslovili všechny nám známé telekomunikační firmy působící v Jihlavě.

V příloze 3 přikládáme znění výzvy spolu se specifikací navrhované topologie metropolitní sítě v jednotlivých etapách a vyjádřením priorit z pohledu KrÚ. Mezi naše zásadní priority patří :

- Vlastnictví základní infrastruktury metropolitní sítě krajem Vysočina

- Objednávání služeb dohledu a servisu sítě – outsourcing

- Preference některých přenosových technologií (dále viz příloha 4)

Samotné realizaci případného projektu komunikační infrastruktury samozřejmě musí předcházet další kroky jako jsou dokončení analýzy současného stavu telekomunikací na území kraje, specifikace jasného zadaní ze strany kraje, výběrové řízení na projekt metropolitní sítě, vypracování projektu a jeho realizace. Logicky pak následují výpovědi smluv současným ISP a realizace smluvních vztahů se sdružením CESNET a dodavatelem metropolitní sítě. V neposlední řadě je třeba v příštím roce ponížit rozpočty příspěvkových organizací o adekvátní částku uspořenou v nákladech na připojení k internetu.

V intencích realizace rozpočtového přebytku minulého roku a z pohledu časového omezení na rok 2003 se jeví jako realizovatelné následující záměry:

- Vybudování spojení do akademické sítě CESNET – realizace poslední míle do uzlu VUT Brno, konektivita na území Jihlavy (KrÚ, VOŠ, další instituce s konektivitou do metropolitní sítě)

Částka: 1,5 mil. Kč

- Metropolitní síť KrÚ – spojení pracoviště ZZS, KrÚ, krajského velitelství HZS, pracoviště KrÚ na Tolstého a Žižkově ulici, školská a další zařízení dle přílohy 3

Částka: 4,15 mil. Kč

CELKEM 5,65 mil. Kč.

V dalších přílohách k tomuto materiálu předkládáme:

- RK-18-2003-40, př. 2 - Analýza nákladů realizace CESNETu a metropolitní sítě KrÚ, analýza návratnosti investic

- RK-18-2003-40, př. 5 - Výsledky předběžného poptávkového řízení včetně nezbytného odhadu možné optimální nabídky v plánovaném výběrovém řízení

- RK-18-2003-40, př. 6 - Celkový předběžný rozpočet výstavby metropolitní sítě a spoje do sítě CESNET.

Stanoviska:

OŠMS:

Realizace záměru umožní připojení některých středních škol na vysokokapacitní síť za příznivé pravidelné poplatky. Zejména připojení VOŠ Jihlava je z pohledu přeměny na veřejnou vysokou školou velmi žádoucí. Z tohoto důvodu OŠMS doporučuje realizaci záměru. Z technických důvodů však budou takto připojeny pouze školy v Jihlavě a pro ostatní školy bude takové připojení nadále buď obtížně technicky nebo finančně dostupné.

Odbor majetkový:

Vzhledem k tomu, že sdružení CESNET je dle informací odboru informatiky monopolním poskytovatelem akademické sítě je možné pro zadání veřejné zakázky na připojení k síti CESNET2 aplikovat § 50 odst. 1, písm. b zákona č. 199/1994 Sb. o zavávání veřejných zakázek, v platném znění. Pro veřejnou zakázku na vybudování a provozování Metropolitní sítě krajského úřadu je nutné použít postup podle § 49 zákona č. 199/1994 Sb. o zavávání veřejných zakázek, v platném znění.

Právní oddělení:

Navržené řešení není v rozporu s platnou právní úpravou.

Ekonomický odbor

Nemá k předkládanému materiálu připomínky. Finanční krytí navrhujeme řešit buď z přebytku hospodaření za rok 2002 („rezervní fond“) nebo snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

- připojení Krajského úřadu kraje Vysočina k síti CESNET2;

- připojení zřizovaných organizací Krajského úřadu kraje Vysočina k síti CESNET2 dle materiálu RK-18-2003-40, př. 2;

- převést do kapitoly rozpočtu kraje Krajský úřad, ORJ 16 - odbor informatiky částku 5,65 mil. Kč.

odpovědnost: odbor informatiky, ekonomický odbor

termín: do 10 dnů po schválení zastupitelstvem zaslat rozhodnutí odboru informatiky

# Text boxes

počet stran: 4

počet příloh: 6