RK-16-2003-31

### Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny - Obce na síti II

pro: jednání rady kraje č. 16/2003 dne 13. 5. 2003

zpracoval(a): T. Mrázková

předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

Na základě rozhodnutí řídícího výboru Obce na síti II. byla obci Budeč (okr. Žďár nad Sázavou, PSČ 592 14) přiznána podpora z Fondu Vysočiny ve výši 25 000,- Kč na realizaci projektu Obec a internet, Budeč na síti.

Smlouvu o poskytnutí podpory podepsala obec 21. 1. 2003. Od tohoto data jí začala běžet lhůta dva měsíce na realizaci projektu, tj. max. do 21. 3. 2003. Do 30ti dnů od ukončení realizace měla obec poslat podklady pro vyúčtování a závěrečnou zprávu garantovi programu, tj. max. do 21. 4. 2003.

20. 1. 2003 uzavřela obec smlouvu s Českým telecomem o poskytování služeb euroISDN. Připojení a oživení bylo realizováno 14. 4. 2003 a dosud nebylo obci vyfakturováno. Při urgování faktury bylo obci sděleno, že Český telecom posílá faktury s měsíčním zpožděním. Proto starosta obce požádal o prodloužení termínu pro zaslání vyúčtování do 31. 5. 2003 (viz př. 1).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor informatiky navrhuje prodloužení termínu pro zaslání vyúčtování formou uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí podpory, jelikož ke zpoždění nedošlo ze strany obce.

Stanoviska:

Oddělení právní a správní:

Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 18/16/02 je v souladu s platnou právní úpravou a neodporuje účelu Smlouvy o poskytnutí podpory FV 18/16/02.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 18/16/02 dle materiálu RK-16-2003-31, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: květen 2003

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2