RK-16-2003-29

Poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny - Obce na síti, FV 34/08/02

pro: jednání rady kraje č. 16/2003 dne 13. 5. 2003

zpracoval(a): T. Mrázková

předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

Na základě rozhodnutí řídícího výboru Obce na síti byla obci Kaliště (okr. Jihlava, PSČ 588 51) přiznána podpora z Fondu Vysočiny ve výši 24 000,- Kč na realizaci projektu Připojení k síti internet.

Smlouvu o poskytnutí podpory podepsala obec 24. 7. 2002. Od tohoto data jí začala běžet lhůta dva měsíce na realizaci projektu, tj. max. do 24. 9. 2002. Do 30ti dnů od ukončení realizace měla obec poslat podklady pro vyúčtování a závěrečnou zprávu garantovi programu, tj. max. do 24. 10. 2002. Podle závěrečné zprávy byl projekt ukončen 6. 11. 2002. Závěrečná zpráva byla sepsána a odeslána 7. 2. 2003.

Došlo tedy k prodlení žadatele tři a půl měsíce. Ústně bylo s ing. Hermannem domluveno, že je možné tolerovat žadatelům zpoždění 14 dnů bez sankcí.

Obec byla požádána o vysvětlení nedodržení termínu, které odůvodňuje neshodou s dodavatelem kvůli dodané tiskárně a protahováním celé záležitosti z jeho strany (více viz příloha 1 materiálu RK-16-2003-29).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor informatiky navrhuje prominout obci Kaliště nedodržení termínů a poskytnout podporu z Fondu Vysočiny na základě předloženého vyúčtování.

Stanoviska:

Oddělení právní a správní:

Podle Smlouvy o poskytnutí podpory ze dne 24. 7. 2002 článku VI. (Důsledky porušení závazku příjemce podpory) je na rozhodnutí kraje, zda bude v případě porušení smluvních závazků ze strany příjemce podpory uplatňovat sankční postup (vrácení popř. neposkytnutí podpory).

Návrh usnesení:

# Rada kraje

souhlasí

s poskytnutím podpory obci Kaliště v rámci grantového programu Obce na síti dle materiálu RK-16-2003-29.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: květen 2003

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1