RK-16-2003-23

Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby „Silnice II/353 Nové Veselí - Bohdalov“

pro: jednání rady kraje č. 16/2003 dne 13. 5. 2003

zpracovala: H. Strnadová

předkládá: P. Kolář

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Silnice II/353 je důležitým dopravním tahem, který zajišťuje silniční spojení sídelních útvarů regionálního významu – Žďáru nad Sázavou a Jihlavy. Předmětný úsek silnice II/353 v délce 3,224 km je v současné době stavebně a technicky nejhorším úsekem na této trase. Výškové vedení trasy zejména v lesním úseku je nepřehledné se spády nivelety 
7 – 9 %. Nově navrhovaná silnice bude v kategorii S 9,5/70 tj. s volnou šířkou 9,5 m na návrhovou rychlost 70 km/hod. v extravilánu.

Finanční prostředky na zahájení stavby obchvatu jsou zařazeny ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2003 ve výši 33 087 tis. Kč, o finanční prostředky na dokončení bylo požádáno o zařazení do rozpočtu  SFDI na rok 2004.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá zadat formou obchodní veřejné soutěže podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby „Silnice II/353 Nové Veselí - Bohdalov“. Rozsah předmětu zadání je vymezen zadávací dokumentací. Výše objemu veřejné zakázky překračuje 30 mil. Kč bez DPH.

Materiál RK-16-2003-23, př. 1 obsahuje text vyhlášení obchodní veřejné soutěže v Obchodním věstníku.

Materiál RK-16-2003-23, př. 2 obsahuje návrh komise pro otevírání obálek.

Materiál RK-16-2003-23, př. 3 obsahuje návrh  komise  pro posouzení a hodnocení nabídek. V souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek bude komise složena nejméně z 1/3 ze členů zastupitelstva kraje. Splněním podmínky je vyhrazení 5 míst v komisi, rada jmenovitě určí členy a náhradníky.

K zadání veřejné zakázky se navrhují termíny:

zaslání textu vyhlášení OVS	 	 		14. 5. 2003

vyhlášení textu OVS v Obchodním věstníku	            27. 5. 2003

konec soutěžní lhůty 					  3. 7. 2003

jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek   4. 7. 2003

předložení výsledků posouzení a hodnocení nabídek k projednání a rozhodnutí do rady kraje 15. 7. 2003

Stanoviska:

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí se zadáním obchodní veřejné soutěže.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Silnice II/353 Nové Veselí - Bohdalov“ formou obchodní veřejné soutěže dle materiálu RK-16-2003-23, př. 1;

jmenuje

- komisi pro otevírání obálek ve složení dle doplněného materiálu RK-16-2003-23, př. 2;

- komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení dle doplněného materiálu 
RK-16-2003-23, př. 3 a

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech dle materiálu RK-16-2003-23, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: dle schválených termínů

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3