#### RK-01-2003-08

Veřejná zakázka „Silnice II/353 Nové Veselí – Bohdalov, I. etapa, zpracování dokumentace pro stavební povolení“ – dodatečné objekty

pro: jednání rady kraje č. 1/2003 dne 7. 1. 2003

zpracoval: J. Lojda

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Dne 9. 10. 2002 byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování PD ke stavebnímu povolení na akci: „Silnice II/353 Nové Veselí – Bohdalov, I. etapa“. Na jednáních dne 29. 10. a 12. 11. 2002 bylo přijato konečné řešení retardéru na vjezdu do obce Nové Veselí, které nebylo v PD k územnímu řízení konkretizováno. Přijaté řešení si vyžádá doprojektování dalších objektů nad rámec původního zadání. Jedná se o objekty „Retardér“, „Úprava plynovodu VTL“ a „Bezpečnostní osvětlení retardéru“.

Návrh řešení, zdůvodnění:

V souladu s „Pravidly pro zadávání veřejných zakázek“ a podle ustanovení § 50 odst. 1, pís. d) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zaslal kraj Vysočina výzvu jednomu zájemci k podání nabídky (schváleno hejtmanem kraje 10. 12. 2002). Na základě této výzvy byla rozhodnutím hejtmana kraje ze dne 20. 12. 2002 přijata nabídka projekční kanceláře KEP, Ing. V. Beneš, Colova 3, Brno. Tato firma splnila veškerá zadaná kriteria. S touto firmou byl uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.08/02.

Finančně zajištěno z rozpočtu SFDI.

Dle Čl. 5 odst. (2) pravidel pro zadávání veřejných zakázek je o rozhodnutí informována rada kraje na svém nejbližším zasedání.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí hejtmana kraje o zadání veřejné zakázky „Silnice II/353 Nové Veselí – Bohdalov, I. etapa, zpracování dokumentace pro stavební povolení“ – dodatečné objekty uchazeči - firmě KEP, Projekční kancelář, Ing. Vlastimil Beneš, Colova 3, Brno.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31. 1. 2003

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1