Evidenční číslo smlouvy objednatele:				Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

S M L O U V A   O   DÍLO

„Odborná činnost při přípravě a zpracování Územní energetické koncepce kraje Vysočina“

uzavřená dle části třetí, hlavy II. dílu IX.,

tj. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění

I.

Smluvní strany

| Objednatel: | Kraj Vysočina |
| --- | --- |
| Adresa a sídlo: | Žižkova 57, 587 33 Jihlava |
| Zastoupený: | František Dohnal, hejtman kraje Vysočina |
| v technických záležitostech | Pavel Bárta |
| Telefon: | 777 750135 |
| Fax: |  |
| E-mail, www stránky: |  |
| IČO: | 708 90 749 |
| DIČ: |  |
| Bankovní spojení: | Volksbank, a.s., Jihlava |
| č. ú.: | 4050005000/6800 |

| Zhotovitel: | Energetická agentura Vysočiny |
| --- | --- |
| Sídlo: | Křížová 2, 586 01 Jihlava |
| Adresa: | ; Jiráskova 65, 586 01 Jihlava |
| Zastoupený: | Ing.Zbyněk Bouda, ředitel |
| v technických záležitostech | Ing.Zbyněk Bouda |
| Telefon: | +420/56 730 33 23 |
| Fax: | +420/56 730 30 33 |
| E-mail, www stránky: | bouda@eavysociny.cz http://www.eavysociny.cz |
| IČO: | 709 383 34 |
| DIČ: | 314-709 383 34 |
| Bankovní spojení: | Volksbank a.s. |
| č. ú.: | 4050004841/6800 |

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II.

Předmět a účel smlouvy

a, Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele provede vlastním jménem a na vlastní odpovědnost kompletní dodávku prací, objednatelem nazvané:

Projekt Energetická koncepce kraje Vysočina (dále ÚEK)

- Odbornou, poradenskou a organizační činnost při přípravě jednotlivých částí ÚEK

- Spolupráci při zajištění dat potřebných pro ÚEK od odborných institucí

- Formulování zadání a jeho rozsahu při zajišťování dílčích studií, šetření a expertíz, které budou integrální součástí ÚEK

Postup prací bude následující:

- Ustavení personální struktury (zejména vedoucí projektu, tj. výkonný orgán), definice pravomocí a kompetencí, způsob řízení projektu,

- Aplikace platné metodiky zpracování ÚEK, návrh způsob zpracování, rozsahu vlastní a zadávané práce, návrh metodika zjišťování a sběru dat, nakládání s daty (utajení), průběžného vyhodnocování atd.

- Vypracování návrhu rozpočtu projektu a způsob jeho pokrytí, způsob financování, zajištění všech možných dotací, sponzorování projektu ze zdrojů mimo rozpočet kraje Vysočina.

- Vypracování přesného zadání projektu, tj. obsah, vstupy, výstupy, cíl, harmonogram.

- Účast na přípravě zadávacích podmínek výběrových řízení na zpracovatele dílčích částí projektu.

- součástí předmětu plnění jsou rovněž veškeré činnosti a práce, související s řádným provedením díla, včetně dopravy a režijních náhrad,

b, Objednatel se zavazuje k řádnému plnění závazků, které v  této  smlouvě  přijímá, či  které přijme později, zavazuje se za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem, jak je dále dohodnuto.

III.

Doba plnění

a, dodací lhůta předmětu plnění podle čl. II této smlouvy je dohodnuta následovně: splněním předmětu smlouvy a úplným dokončením díla se rozumí řádné zpracování, dokončení, předání a převzetí předmětu smlouvy „Koordinace odborných činností při přípravě a zpracování Územní energetické koncepce kraje Vysočina“ dle specifikace v čl.II a) smlouvy v termínu do 31.12.2002, jeho projednání se zadavatelem v tomtéž termínu;

Termín:

zahájení : 	okamžitě po řádném ukončení zadání veřejné zakázky a podpisu

smlouvy

dokončení:	do 30.6.2003

b, v případě požadavku objednatele na změnu rozsahu dodávky, případně víceprací nebo jiných důvodů, neležící na straně zhotovitele, bude řešena změna lhůty plnění, projednána a stanovena formou písemného dodatku k této smlouvě;

IV.

Cena  díla a  platební podmínky

a, ve smyslu § 2, odst. 2, zákona č.526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, se smluvní strany dohodly, že cena díla, odpovídající rozsahu plnění dle předané dokumentace a specifikace, je považována za cenu smluvní a maximálně možnou a činí:

468 626, - Kč s DPH (nejsme plátci DPH)

b, Platební podmínky:

Celková platba bude rozdělena do dílčích plateb, fakturovaných vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Výše dílčí fakturované částky bude odsouhlasena na základě kontroly rozpracovanosti. Platba na základě faktury vystavené po uskutečnění dílčího plnění odsouhlaseného na pravidelném kontrolním dnu. Splatnost faktury činí 21 dní.;

c, každá faktura (daňový doklad) bude objednateli zasílána ve dvojím vyhotovení a musí obsahovat nejméně tyto základní náležitosti:

-	  název a sídlo smluvních stran, jejich IČO a DIČ

-   číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření

-   předmět dodávky a den jejího splnění

-   den odeslání dokladu a lhůta splatnosti

-   označení banky zhotovitele a čísla účtu, na který má být úhrada provedena

-   den vzniku zdanitelného plnění

-   vyúčtování ceny díla celkem se základy sazby daně 5%

-   částku DPH celkem a částku k úhradě celkem;

d, objednatel prohlašuje, že má zcela zajištěno financování dodávek  a  prací  sjednaných  touto smlouvou, uznává svůj závazek zaplatit zhotoviteli dodávku díla po jeho převzetí;

e, cena díla může být zvýšena, objeví-li se při zpracování díla potřeba takových prací a činností, které nebyly obsaženy v dokumentaci nebo čl.II této smlouvy (vícepráce) nebo které budou nad rámec projektu objednatelem požadovány. Zvýšení ceny musí být provedeno pouze písemným dodatkem ke smlouvě, vzájemně projednaným, odsouhlaseným a podepsaným zástupci smluvních stran;

f, cena díla může být snížena, objeví-li se při provádění skutečnosti, které prokáží, že není třeba provádět některé práce a činnosti (méněpráce), které byly zahrnuty v projektu nebo v nabídce zhotovitele. Snížení ceny musí být provedeno pouze písemným dodatkem ke smlouvě, vzájemně projednaným, odsouhlaseným a podepsaným zástupci smluvních stran;

g, definice způsobu pro ocenění případných víceprací nebo při odpočtu méněprací:

-   vlastní výkon technické činnosti:						        300,-Kč/hod.

s přihlédnutím ke skutečnému časovému rozsahu činností

-   náklady na dopravu dle platných předpisů					         5,30.-Kč/km

s přihlédnutím ke skutečnému rozsahu vzdáleností

-   prokázané přímé vedlejší náklady (stravné při služebních cestách, nakupované studie, konzultační služby, ...)

V.

Záruční doba, odpovědnost za vady a smluvní  pokuty

a, zhotovitel bude při plnění smlouvy postupovat s odpovídající odbornou znalostí. Zavazuje se, že předmět této smlouvy bude realizován řádně v kvalitě, s dostupnou dokumentací, platnými právními normami a závaznými předpisy a dále výchozími podklady objednatele, jeho pokyny a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran;

b, zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani po vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval;

c, pro vady díla platí ustanovení §56 Obchodního zákoníku, odpovědnost za vady dle §562 Obchodního zákoníku je po dobu 2 let od předání předmětu díla;

d, zhotovitel se vyjádří po přijetí reklamace nejpozději do 15 dnů. Zhotovitel odstraní bezplatně vady do 10 dnů od doručení písemné reklamace. Zhotovitel zodpovídá za vady, které vzniknou v době od předání díla, pokud jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele. Neodpovídá za vady vzniklé zaviněním objednatele;

e, objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemně;

f, pokud zhotovitel nepředá předmět smlouvy (energetický audit) nebo jeho části v termínech sjednaných v čl.III.této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s dokončením a předáním díla ve výši 0,02% ze smluvní ceny díla za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak;

g, v případě prodlení objednatele s úhradou, oprávněně v souladu se smlouvou vystavených faktur zhotovitele, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak;

h, veškerý materiál zůstává majetkem zhotovitele až do úplného uhrazení smluvní ceny.

VI.

Ostatní ujednání

a, objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitele, kterými jsou:

- nedodržení předmětu díla nebo sjednané kvality

- nedodržení termínu dokončení

- překročení smluvní ceny (kromě ustanovení v čl.IV, odst.e);

b, odstoupí-li objednatel od této smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu.

VII.

Závěrečná ustanovení

a, tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, související s ukončením a předáním předmětu smlouvy a díla dle čl.II. této smlouvy;

b, nabývá platnosti dnem dnem podpisu. Může být změněna pouze písemnými dodatky účastníků;

c, v záležitostech touto smlouvou neupravených se poměry mezi účastníky řídí obecnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními §§ 566-575 obchodního zákoníku;

d, smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních (každá ze smluvních stran obdrží dvě), z nichž každá má platnost originálu;

e, obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se seznámily s celým textem smlouvy a s tímto souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva byla sjednána vědomě, bez nátlaku a nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek; na důkaz toho připojují své podpisy.

| ………………………………………..…… | ………………………………………..…… |
| --- | --- |
| za objednavatele razítko a podpis | za zhotovitele razítko a podpis |
| V Jihlavě: dne | V Jihlavě: dne |