### RK-38-2002-23

## Návrh rozpočtového opatření – „Výstavba střediska údržby Habry“ pro SÚS Havlíčkův Brod“ a „Dostavba tělocvičny a rekonstrukce objektů č. p. 395/36“ pro SOU zemědělské, Velké Meziříčí

pro: jednání rady kraje č. 38/2002 dne 12. 11. 2002				počet stran: 2

zpracovali: H. Strnadová, M. Palán						počet příloh: 0

předkládá: P. Kolář, A. Krištofová

Popis problému:

1. Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod je investorem rozestavěné akce „Výstavba střediska údržby Habry“ o celkových nákladech včetně DPH 14 381 tis. Kč. Stavba byla do konce roku 2001 financována z programového financování ISPROFIN. Pro letošní rok akce nebyla přes úsilí kraje dotace z tohoto programu poskytnuta. Vynaložené náklady činily k 31. 12. 2001 3 220 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu 2 260 tis. Kč.

Na základě rozhodnutí rady kraje a dle smlouvy o dílo s dodavatelem Zemstav, spol. s r. o., Havlíčkův Brod bylo letos pokračováno ve výstavbě střediska údržby Habry a v současné době je stavba před dokončením. Celkové náklady na dokončení stavby činí 11 161 tis. Kč, z toho 3 601 tis. Kč je kryto ze zdrojů SÚS Havlíčkův Brod. Zbývající finančně nepokrytou částku sníženou o nedočerpaný zůstatek investičního fondu SÚS je třeba pokrýt dotací ve výši 7 274 tis. Kč z rozpočtu zřizovatele.

2. Střední odborné učiliště zemědělské ve Velkém Meziříčí je investorem rozestavěné akce „Dostavba tělocvičny a rekonstrukce objektů č. p. 395/36 pro zázemí tělocvičny“, o celkových nákladech včetně DPH 17 275 tis. Kč. Stavba byla do 30. 9. 2001 financována z rozpočtu MZe ČR. Institut výchovy a vzdělávání MZe ČR dne 22. 11. 2001 odpověděl ředitelce školy, že pokud by nepřešla zřizovatelská funkce, tak by stavbu dofinancoval v roce 2002. Pro dokončení akce nebyla přes úsilí kraje dotace na dokončení poskytnuta. Vynaložené náklady činily k 31. 12. 2001 14 292 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu
9 805 tis. Kč.

Vlastní tělocvična (I. etapa) je dokončena, rekonstrukce zázemí (II. etapa) je  z části provedena (ve výši 900 tis. Kč), ale není profinancována. Stavba je pozastavena. Celkové náklady na dokončení stavby činí 2 983 tis. Kč. Škola nemá prostředky na investičním fondu, které by mohly být použity na dofinancování stavby.

Návrh řešení, zdůvodnění:

1. Vzhledem k tomu, že stavba jako rozestavěná přešla pod kraj s předpokladem jejího dofinancování z prostředků státního rozpočtu na rok 2002, bylo v letošním roce v její výstavbě pokračováno. Stavba v průběhu roku byla se souhlasem zřizovatele financována ze zdrojů investičního fondu (3,6 mil. Kč) SÚS Havlíčkův Brod.

Protože stavba je před dokončením a kolaudací, navrhuje se, aby chybějící prostředky ve výši 7 560 tis. Kč byly zčásti pokryty (286 tis. Kč) nedočerpanými vlastními zdroji SÚS Havlíčkův Brod a rozdíl řešen poskytnutím investiční dotace ve výši 7 274 tis. Kč z rozpočtové rezervy kraje – kapitola Rezerva a rozvoj kraje.

2. Stavba přešla pod kraj jako stavba rozestavěná s tím, že byla okamžitě pozastavena do doby vyřešení jejího financování. Stavba vlastní tělocvičny byla zkolaudována a bylo povoleno dočasné užívání do 30. 8. 2002, v současné době prodlouženo do 30. 8. 2003. Navrhuje se, aby na dofinancování II. etapy stavby byla poskytnuta investiční dotace ve výši 2 983 tis. Kč z rozpočtové rezervy – kapitola Rezerva a rozvoj kraje.

Stanoviska:

Odbor ekonomický souhlasí s provedením rozpočtového opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje je 68 231 tis. Kč.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

použití částky 286 tis. Kč z investičního fondu SÚS Havlíčkův Brod na dokončení výstavby střediska údržby Habry a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

- pro SÚS Havlíčkův Brod uvolnění investičních prostředků z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n. ve výši 7 274 tis. Kč na dokončení stavby střediska údržby Habry;

- povýšení závazného ukazatele investiční dotace vůči SÚS Havlíčkův Brod o částku
7 274 tis. Kč;

- pro SOU zemědělské Velké Meziříčí uvolnění investičních prostředků z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n. ve výši 2 983 tis. Kč na dokončení stavby „Dostavba tělocvičny a rekonstrukce objektů č. p. 395/36 pro zázemí tělocvičny“;

- povýšení závazného ukazatele investiční dotace vůči SOU zemědělskému Velké Meziříčí o částku 2 983 tis. Kč.

odpovědnost: ředitel SÚS Havlíčkův Brod, majetkový a ekonomický odbor

termín: 26. 11. 2002, do 31. 12. 2002