#### RK-36-2002-12

počet stran: 2

počet příloh: 0

Návrh rozpočtového opatření v programovém financování ve školství

pro: jednání rady kraje č. 36/2002 dne 29. 10. 2002

zpracovala: H. Strnadová

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Prostřednictvím programového financování měla být v letošním roce financována příprava akce „SPŠS Havl. Brod, Jihlavská, dostavba areálu“, ISPROFIN 398241 1733, ve výši 300 000,- Kč. Investiční prostředky byly určeny na zhotovení projektové dokumentace na vestavbu podkroví. Protože není dosud dokončena koncepce školy, není v současné době vhodné nechávat zpracovat projektovou dokumentaci.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá přesun prostředků na akci „SPŠS Havl. Brod, rekonstrukce střechy“, ISPROFIN 398241 0859. Tato akce bude v letošním roce dokončena. Na akci byly přiděleny MF ČR investiční prostředky ve výši 7 232 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením 074/04/2002/ZK poskytnutí investiční dotace škole ve výši 2 700 tis. Kč z nespecifikované rezervy rozpočtu kraje na pokrytí zvýšené ceny z důvodů inflačního navýšení a vícenákladů, spojených se zateplením střechy.

Finanční prostředky ve výši 300 000,- Kč navrhuje odbor majetkový použít na snížení čerpání nespecifikované rezervy rozpočtu kraje. Návrh ředitele školy odbor majetkový nepodporuje. V současné době se dokončuje rekonstrukce střechy a další případné využití vzniklého půdního prostoru je možné připravovat po rozhodnutí zřizovatele o koncepci středního školství. Jakékoliv další investice do půdního prostoru v současné době by mohly být neefektivně vynaloženými prostředky.

Návrh předpokládá schválit podání žádosti na Ministerstvo financí ČR o provedení rozpočtového opatření:

- vyřadit akci ISPROFIN 398241 1733 SPŠS Havl. Brod; dostavba areálu;

- přesun finančních prostředků ve výši 300 000,- Kč z předchozí akce na akci ISPROFIN 398241 0859 Havl. Brod, rekonstrukce střechy.

Stanoviska:

Odbor školství, mládeže a sportu souhlasí s navrženým rozpočtovým opatřením.

Ředitel školy navrhuje použít částku na osazení střešních oken na jihozápadní část nové střechy nebo na vytvoření pochůzné betonové vrstvy do nově vytvořeného podstřešního prostoru.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

podání návrhu na provedení rozpočtového opatření v programovém financování ve školství Ministerstvu financí ČR:

- vyřazení akce ISPROFIN 398241 1733 „SPŠS Havl. Brod, dostavba areálu“;

- přesun finančních prostředků ve výši 300 000,- Kč z akce ISPROFIN 398241 1733 „SPŠS Havl. Brod, dostavba areálu“ na akci ISPROFIN 398241 0859 „SPŠS Havl. Brod, rekonstrukce střechy“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 1. 11. 2002