#### RK-34-2002-23

počet stran: 2

počet příloh: 1

Souhlas se změnou investičního záměru, nájemní smlouva na pozemky Statutárního města Jihlava

pro: jednání rady kraje č. 34/2002 dne 15. 10. 2002

zpracoval: P. Kolář

předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Z prostředků programového financování (ISPROFIN 333216 0078) je realizována stavba „SOU K. Světlé (SZŠ a VZŠ) Husova, Jihlava, DM“. Akce je v programovém financování zařazena v objemu 85 183 tis. Kč, z toho investiční náklady 77 765 tis. Kč. Na akci byla vypsána obchodní veřejná soutěž a jako nejvhodnější byla vybrána nabídka s cenou 64 768 tis. Kč, z toho investiční náklady 57 350 tis. Kč. V rámci této stavby se realizuje náhrada za domov mládeže SZŠ a VZŠ Jihlava formou dostavby domova mládeže při Středním odborném učilišti služeb, Jihlava, Karolíny Světlé 2. Na domově SZŠ a VZŠ zaniká i stravovací zařízení, s jehož náhradou se v investičním záměru nepočítalo. Nečerpané finanční prostředky programového financování navrhoval ředitel školy použít na rozšíření stávající kapacity stravovacího zařízení. Návrh zdůvodňoval potřebou vyšší kapacity kuchyně, ke které dojde v důsledku zvýšení počtu ubytovaných žáků o 230. Rada kraje usnesením 274/19/2002/RK souhlasila se změnou investičního záměru dostavby domova mládeže při Středním odborném učilišti služeb, Jihlava, Karolíny Světlé 2 spočívající v jeho rozšíření o náhradu stravovny s výdejnou jídla.

MŠMT ČR toto rozšíření investičního záměru neodsouhlasilo. Dle informace ředitele školy je možné použít část volných zdrojů z ISPROFIN na vybudování dvou hřišť. Problém je v tom, že pozemky, na kterých by bylo vybudováno sportovní zařízení, jsou v majetku Statutárního města Jihlavy. Tyto pozemky užívá na základě nájemní smlouvy škola. Doba nájmu je 5 let, smlouva byla uzavřena 18. 6. 2001, výše nájemného je stanovena na 100,- Kč/rok. Účel pronájmu je ve smlouvě definován „k vybudování sportovního zařízení a parku pro žáky školy“.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh usnesení obsahuje souhlas rady kraje se změnou investičního záměru spočívající v jeho rozšíření o sportovní hřiště. Pokud bude návrh odsouhlasen a rozšíření investičního záměru ze strany MŠMT ČR akceptováno, bude možné ze státních prostředků postavit dvě hřiště. Pro MŠMT ČR je potřebné dokladovat alespoň dlouhodobý vztah k pozemkům. Uzavření dlouhodobého pronájmu majetku je podle Pravidel Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina možné pouze se souhlasem zřizovatele. Podle ustanovení odst. 1 písm. m) § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o dlouhodobém pronájmu věci. Návrh proto dále předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit návrh dlouhodobého pronájmu nemovitého majetku – pozemků. Rada města Jihlavy projednávala dlouhodobý pronájem předmětných pozemků 10. 10. 2002. Dle předběžných informací od majetkového odboru Magistrátu města Jihlavy je možná i případná směna za jiný majetek kraje. Řešení majetkových vztahů směnou majetku není zatím připraveno.

Předpokládáme, že usnesení rady kraje o doporučení schválení dlouhodobého pronájmu pozemků zastupitelstvu kraje bude zatím dostatečným podkladem pro uvolnění finančních prostředků ze strany MŠMT. Faktický vznik – prodloužení - nájemního vztahu (nebo vlastnického práva k pozemkům) může nastat nejdříve po schválení zastupitelstvem kraje. Vzhledem k termínům a možnosti získat finanční prostředky ze státního rozpočtu navrhuje odbor majetkový pokusit se stavbu realizovat navrženým způsobem.

Stanoviska:

Návrh byl zpracován v součinnosti s odborem školství, mládeže a tělovýchovy. OŠMS doporučuje realizaci stavby hřišť. Z hlediska koncepčního předpokládáme, že prostory budou pro středoškolskou výuku využívány dlouhodobě i po poklesu počtu žáků.

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

se změnou investičního záměru dostavby domova mládeže při Středním odborném učilišti služeb, Jihlava, Karolíny Světlé 2, spočívající v jeho rozšíření o sportovní hřiště a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit návrh dlouhodobého pronájmu pozemků par. č. 3173/2, par. č. 3173/4 a části pozemku par. č. 3173/1, vše v k. ú. a obci Jihlava nájemcem Středním odborným učilištěm služeb Jihlava, Karoliny Světlé 2, dle materiálu RK-34-2002-23.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství, mládeže a tělovýchovy

termín: 16. 10. 2002, 26. 11. 2002