#### RK-33-2002-15

Změny ve financování - dotace na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů

pro: jednání rady kraje č. 33/2002 dne 8. 10. 2002

zpracovala: I. Ševecová

předkládá: Z. Šálek

Popis problému:

Schválený rozpočet kraje Vysočina pro rok 2002 v rámci kapitoly doprava Orj. 80, 10 obsahuje dotace na souvislé opravy silnic II. a III. tříd částku 43 977 tis. Kč. Rozpis této částky na konkrétní akce je obsahem přílohy 10, bodu C) rozpočtu – dotace SÚS na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů. V rozpisu je potřebné vzhledem k vývoji situace při přípravě a následné realizaci staveb provést změny, které se nedotknou celkové výše této kapitoly ani celkových částek rozepsaných pro jednotlivé správy a údržby silnic.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Varianta A

Odbor dopravy a silničního hospodářství po dohodě se Správou a údržbou silnic Havlíčkův Brod žádá o provedení změny a zařazení nové akce v rozpisu neinvestičních dotací na následující takto:

- I/34 kř. I/18 (II/150) Ledečská ulice

- rozepsaná částka		3 500 tis. Kč

- částka po změně		     --				rozdíl - 3 500 tis. Kč

- II/150 Světlá nad Sázavou – Nová Ves

- zařazení nové akce		3 500 tis. Kč  			rozdíl + 3 500 tis. Kč

- celkový rozdíl po navržených změnách u SÚS H. Brod		0

- most ev. č. 3456-3 Hostačov

- rozepsaná částka		2 000 tis. Kč

- výsledná částka 		1 998 717,- Kč		rozdíl - 1 283,- Kč

- II/346 Chotěboř – Jeníkov – Habry

- rozepsaná částka		2 129 tis. Kč

- částka po změně		2 130 283,- Kč		rozdíl + 1 283,- Kč

- celkový rozdíl po navržených změnách u SÚS H. Brod

v rámci schválené dotace na most Hostačov a silnici

II/346 Chotěboř - Jeníkov – Habry					0

Důvodem výše uvedeného návrhu na změnu v rozpisu neinvestičních dotací je rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizačních sběračů v ulici Ledečská, kterou bude provádět firma Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. v roce 2003. Na základě koordinace prací s touto firmou a neekonomičností provedení opravy povrchu silničního tělesa před navrhovanou rekonstrukcí inženýrských sítí, bude oprava silnice I/34 kř. I/18 (II/150) Ledečská ulice provedena v roce 2003 po ukončení této rekonstrukce.

Náhradní řešení je zařazení nové akce, oprava silnice II/150 Světlá nad Sázavou – Nová Ves.

Oprava mostu Hostačov ev. č. 3456-3 byla rozpočtovaná ve výši 2 000 000,- Kč. Skutečné náklady na opravu mostu činí 1 998 717,- Kč. Z důvodu vyrovnání finančních prostředků v rámci schválené finanční dotace žádáme o povýšení finančních prostředků na opravu silnice II/346 Chotěboř – Jeníkov – Habry o nedočerpanou částku z mostu Hostačov. Jedná se o 1 283,- Kč.

Návrh předpokládá schválení změn usnesením rady kraje.

Odbor dopravy a silničního hospodářství po dohodě se Správou a údržbou silnic Pelhřimov žádá o provedení změny a zařazení nové akce v rozpisu neinvestičních dotací na následující takto:

- II/128 průtah Černovice

- rozepsaná částka		2 000 tis. Kč

- částka po změně		2 500 tis. Kč			rozdíl +   500 tis. Kč

- Most ev. č. 11255-2 Houserovka

- rozepsaná částka		2 000 tis. Kč

- částka po změně		   --				rozdíl - 2 000 tis. Kč

II/132, II/639 průtah Horní Cerekev

- zařazení nové akce		1 500 tis. Kč  			rozdíl + 1 500 tis. Kč

- celkový rozdíl po navržených změnách u SÚS Pelhřimov		0

Důvodem změny v rozpisu závazných ukazatelů pro Správu a údržbu silnic Pelhřimov je nedodání projektové dokumentace na most ev. č. 11255-2 Houserovka od fy Pontex s. r. o. Vzhledem k ročnímu období a efektivnímu využití přidělených finančních prostředků na rok 2002, navrhuje odbor dopravy a silničního hospodářství společně se Správou a údržbou silnic Pelhřimov realizovat projekčně připravenou akci - opravu silnice II/132, II/639 průtah Horní Cerekev.

Návrh předpokládá schválení změn usnesením rady kraje.

Ve jmenovitém seznamu přílohy 10, bodu C) Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou došlo ze strany SÚS k chybnému označení silnice. Uvedeno chybné označení silnice III/3793 Osová Bítýška spojovací, správné označení je III/3904 Osová Bítýška spojovací.

Varianta B

Odbor dopravy a silničního hospodářství po dohodě se Správou a údržbou silnic Havlíčkův Brod žádá o provedení změny a zařazením nových akcí v rozpisu neinvestičních dotací na následující takto:

- I/34 kř. I/18 (II/150) Ledečská ulice

- rozepsaná částka		3 500 tis. Kč

- částka po změně		     --				rozdíl - 3 500 tis. Kč

- Vodorovné dopravní značení na silnicích II. tříd - II/345, II/344, II/130

práce budou prováděny vlastními prostředky

- zařazení nové akce		1 000 tis. Kč  			rozdíl + 1 000 tis. Kč

- Nátěry modifikovanými emulzemi na silnicích II. tříd – II/345, II/344, II/130

práce budou prováděny ve spolupráci s firmou REAL Slatiňany

- zařazení nové akce						rozdíl + 2 500 tis. Kč

- celkový rozdíl po navržených změnách u SÚS H. Brod		0

- most ev. č. 3456-3 Hostačov

- rozepsaná částka		2 000 tis. Kč

- výsledná částka 		1 998 717,- Kč		rozdíl - 1 283,-  Kč

- II/346 Chotěboř – Jeníkov – Habry

- rozepsaná částka		2 129 tis. Kč

- částka po změně		2 130 283,- Kč		rozdíl + 1 283,- Kč

- celkový rozdíl po navržených změnách u SÚS H. Brod

v rámci schválené dotace na most Hostačov a silnici

II/346 Chotěboř - Jeníkov – Habry					0

Důvodem výše uvedeného návrhu na změnu v rozpisu neinvestičních dotací je rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizačních sběračů v ulici Ledečská, kterou bude provádět firma Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a. s., v roce 2003. Na základě koordinace prací s touto firmou a neekonomičností provedení opravy povrchu silničního tělesa před navrhovanou rekonstrukcí inženýrských sítí, bude oprava silnice I/34 kř. I/18 (II/150) Ledečská ulice provedena v roce 2003 po ukončení této rekonstrukce.

Náhradní řešení je zařazení nových akcí, vodorovného dopravního značení na silnicích a nátěrů modifikovanými emulzemi na silnicích II. tříd v okrese Havlíčkův Brod. Tyto práce budou prováděny vlastními prostředky Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod.

Oprava mostu Hostačov ev. č. 3456-3 byla rozpočtovaná ve výši 2 000 000,- Kč. Skutečné náklady na opravu mostu činí 1 998 717,- Kč. Z důvodu vyrovnání finančních prostředků v rámci schválené finanční dotace žádáme o povýšení finančních prostředků na opravu silnice II/346 Chotěboř – Jeníkov – Habry o nedočerpanou částku z mostu Hostačov. Jedná se o 1 283,- Kč.

Návrh předpokládá schválení změn usnesením rady kraje.

Odbor dopravy a silničního hospodářství po dohodě se Správou a údržbou silnic Pelhřimov žádá o provedení změny a zařazení nové akce v rozpisu neinvestičních dotací na následující takto:

- II/128 průtah Černovice

- rozepsaná částka		2 000 tis. Kč

- částka po změně		2 500 tis. Kč			rozdíl +   500 tis. Kč

- Most ev. č. 11255-2 Houserovka

- rozepsaná částka		2 000 tis. Kč

- částka po změně		   --				rozdíl - 2 000 tis. Kč

- II/132, II/639 průtah Horní Cerekev

- zařazení nové akce		1 500 tis. Kč  			rozdíl + 1 500 tis. Kč

- celkový rozdíl po navržených změnách u SÚS Pelhřimov		0

Důvodem změny v rozpisu závazných ukazatelů pro Správu a údržbu silnic Pelhřimov je nedodání projektové dokumentace na most ev. č. 11255-2 Houserovka od fy Pontex s. r. o. Vzhledem k ročnímu období a efektivnímu využití přidělených finančních prostředků na rok 2002, navrhuje odbor dopravy a silničního hospodářství společně se Správou a údržbou silnic Pelhřimov realizovat projekčně připravenou akci - opravu silnice II/132, II/639 průtah Horní Cerekev.

Návrh předpokládá schválení změn usnesením rady kraje.

Ve jmenovitém seznamu přílohy 10, bodu C) Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou došlo ze strany SÚS k chybnému označení silnice. Uvedeno chybné označení silnice III/3793 Osová Bítýška spojovací, správné označení je III/3904 Osová Bítýška spojovací.

Stanoviska:

Dopravní komise na svém zasedání odsouhlasila zařazení předmětných akcí do Plánu akcí silniční sítě kraje Vysočina.

Odbor ekonomický:

Rozpis dotací na opravy komunikací (příloha 10 C)) rozpočtu kraje na rok 2002) byl sestaven jako plán oprav na počátku roku 2002 a vycházel z předpokládaných skutečností a potřeb a z odhadovaných cenových podmínek. V průběhu roku však dochází k upřesnění, případně změně původních předpokladů, proto je třeba původní plán aktualizovat. Z tohoto důvodu odbor ekonomický souhlasí se změnami přesunů finančních prostředků v rámci schválených dotací na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů, které se nedotknou celkové výše finančního rámce jednotlivých SÚS. Navrhované změny nepředstavují žádné nároky na zvýšení výdajové části rozpočtu kraje.

S ohledem na jednodušší účetní prokazování a dokládání vynaložených nákladů provedených oprav vůči SFDI doporučujeme variantu A změny rozpisu dotací na opravy komunikací.

Odbor majetkový k předloženému materiálu nemá připomínek.

Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod souhlasí s přesunem finančních prostředků a preferuje variantu A.

Správa a údržba silnic Pelhřimov souhlasí s přesunem finančních prostředků a zařazením nové akce.

Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou navrhuje opravu čísla silnice.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

změny ve jmenovitém seznamu přílohy 10, bodu C) neinvestičních akcí na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů pro Správu a údržbu silnic Havlíčkův Brod a Pelhřimov dle přílohy 1 materiálu RK-33-2002-15, varianta A (varianta B) a

bere na vědomí

opravu čísla silnice III/3904 Osová Bítýška spojovací u Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou ve jmenovitém seznamu přílohy 10, bodu C) neinvestičních akcí na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů dle přílohy 1 materiálu RK-33-2002-15.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a ředitel SÚS Havlíčkův Brod a Pelhřimov

termín: do 31. 12. 2002

# Text boxes

počet stran: 5

počet příloh: 1