#### RK-26-2002-32, doplněná př. 1

počet stran 2

# Vysočina

# kraj se sídlem Žižkova 57, Jihlava jako zadavatel vyhlašuje podle ustanovení § 50, odst.1 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

# (dále jen zákon)

# Výzvu jednomu  zájemci k podání nabídky na veřejnou zakázku

rekonstrukce silnice I/19-Štěpánov-hranice okresu Blansko

## Uchazeč

Silnice Hradec Králové

odštěpný závod 05 Havlíčkův Brod

Žižkova 1619

580 01 Havlíčkův Brod

## Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je odstranění povodňových škod na mostech a komunikaci I/19 – Štěpánov nad Svratkou po hranice okresu Blansko vzniklých rozvodněním řeky Hodonínky.

Délka  poškozeného úseku silnice 4,504 km. Poškozený úsek silnice začíná na mostě ev.č. 19-086 (150-046) a končí na hranicích okresu Blansko

Předmětem díla je zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu řízení, její projednání s dotčenými  účastníky  stavebního řízení,  zhotovení  stavby a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovení ostatních stupňů projektové dokumentace se nechává na zvážení uchazeče.

Dílo bude provedeno v souladu s požadavky rezortních předpisů MDS ČR, zejména TP, TKP, ZTKP, ČSN apod. danými charakterem a rozsahem díla.

## Doba a místo plnění veřejné zakázky

Zahájení dodávky:					ihned po podpisu smlouvy o dílo

Dokončení  a projednání projektové dokumentace:	do  25. září 2002

Dokončení celkové dodávky:				29. listopadu 2002

Místo plnění : silnice I/19 - Štěpánov nad Svratkou – hranice okresu Blansko

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče

Před uzavřením smlouvy uchazeč doloží ověřené kopie dokladů o oprávnění  podnikat v požadovaných činnostech.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována  jako cena nejvýše přípustná s uvedením bez DPH, DPH a včetně DPH. V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky.

Nabídková cena bude členěna na cenu za projektovou dokumentaci, vlastní stavbu a cenu celkem.

Nabídková cena  na provedení vlastní stavby bude předložena v členění dle zadávací dokumentace.

Uchazeč je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit se všemi skutečnostmi, které souvisejí se zpracováním nabídky a vyjasnit si ještě před podáním nabídky případné nejasnosti. Na pozdější doplňky nebo úpravy nebude brán zřetel v případě, že je uchazeč mohl nebo měl na základě svých technických a odborných znalostí vědět nebo předpokládat.

Platební podmínky: zadavatel nebude poskytovat zálohy. Práce  budou uhrazeny na základě  soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací (skutečně provedených kubatur) až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část bude uhrazena po předání a převzetí díla. V případě výskytu vad a nedodělků až po jejich odstranění. Splatnost daňového dokladu  musí být minimálně 60 dnů ode dne doručení.

## Místo, způsob  a lhůta pro podání nabídky

Nabídku je možné doručit doporučeně poštou nebo  osobně  předat do podatelny Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Nabídka bude podepsána statutárním orgánem uchazeče. Nabídka bude mít písemnou formu a bude zadavateli předložena v uzavřené obálce označené „ NEOTVÍRAT-veřejná zakázka-silnice I/19-Štěpánov“.  Nabídka bude doručena do 15. 8. 2002 do 9.00 hod.

Identifikační údaje a adresa zadavatele:

Vysočina

Kraj se sídlem

Žižkova 57

587 33 Jihlava

IČO: 70890749

Kontaktní osoba: Ing. Hana Strnadová, Ing. Miloslav Štěpánek

Telefon: 066/4602216                            0723/862501

E.mail: strnadova.h@kr-vysocina.cz

## Další podmínky veřejné zakázky

Nabídka bude obsahovat  návrh  smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem uchazeče a opatřený razítkem firmy.

Nabídka bude obsahovat seznam subdodavatelů.

Veřejná zakázka bude rozdělena na dílčí plnění. První dílčí plnění bude předložení projektové dokumentace včetně objektů a výkazu výměr. Po odsouhlasení výkazu výměr a objektové skladby bude pokračovat další plnění.

Zadavatel si vyhrazuje právo předloženou nabídku odmítnout, právo změnit nebo doplnit  podmínky zadání, právo zrušit výzvu k podání nabídky a právo neuzavřít smlouvu s vyzvaným uchazečem.

Uchazeč nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

V Jihlavě dne 7. 8. 2002

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina