#### RK-26-2002-26

Veřejná zakázka na zhotovitele rekonstrukce silnice III/34422 a III/34418, Slavíkov - Sloupno

pro: jednání rady kraje č. 26/2002 dne 6. 8. 2002

zpracovala: H. Strnadová

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Stavba řeší rekonstrukci silnic III/34422 a III/34418. Uvedené komunikace slouží mimo jiné jako přístupové cesty do lomu Sloupno, který je ve vlastnictví firmy Silnice Hradec Králové a. s. Při výstavbě areálu firmy Sweighafer Holzindustrie ve Ždírci nad Doubravou došlo k nadměrné přepravě štěrkovin po těchto vozovkách, což způsobilo na nezpevněných krajnicích jejich poškození. Přitom došlo k poškození několika betonových trubních propustků.

Vozovka III/34418 má šířku 4,5 až 5,5 m. V převážné části je vozovka lehká živičná s nedostatečnou únosností, v krátkém úseku je vozovka střední živičná, která je svou únosností pro daný druh postačující. Silnice III/34422 má vozovku o šířce 5,5 až 6,0 m. Ve větší části je vozovka lehká živičná, na krátkém úseku je vozovka střední. Nejvíce poškozená vozovka je právě v tomto úseku. Navrhuje se provést zesílení krytu s průměrným vyrovnáním profilu v průměrné tl. 10 cm.

Finanční prostředky na rekonstrukci jsou zařazeny ve schváleném rozpočtu   SFDI na rok 2002 ve výši 6,980 mil. Kč. Společnost Silnice Hradec Králové, a. s. na akci sdruží 1,8 mil Kč a STORA ENSO TIMBER Ždírec n/D 0,3 mil Kč. Případný rozdíl finančních nákladů bude vykryt v rámci rozpočtu SÚS Havlíčkův Brod.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá zadat formou Výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle ustanovení § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby rekonstrukce silnice III/34422 a III/34418 Slavíkov – Sloupno. Rozsah předmětu zadání je vymezen zadávací dokumentací. Výše objemu veřejné zakázky nepřekračuje 30 mil. Kč bez DPH.

Příloha 1 materiálu RK-26-2002-26 obsahuje text výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky.

Příloha 2 materiálu RK-26-2002-26 obsahuje návrh seznamu zájemců o veřejnou zakázku.

Příloha 3 materiálu RK-26-2002-26 obsahuje návrh komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

V souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek bude komise složena nejméně z 1/3 ze členů zastupitelstva kraje. Splněním podmínky je vyhrazení 5 míst v komisi, rada jmenovitě určí členy a náhradníky.

K zadání veřejné zakázky se navrhují termíny:

rozeslání výzvy 						  8. 8. 2002

konec soutěžní lhůty						26 .8. 2002

jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek 	26. 8. 2002

Předložení výsledků posouzení a hodnocení nabídek k projednání a rozhodnutí do rady kraje 3. 9. 2002.

Stanoviska:

Odbor dopravy souhlasí se zadáním veřejné zakázky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

- v souladu s § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a pravidly pro zadávání veřejných zakázek, zadání veřejné zakázky formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na stavbu „III/34422 a III/34418 Slavíkov – Sloupno, rekonstrukce silnice“ dle přílohy 1 materiálu RK-26-2002-26;

- seznam zájemců o veřejnou zakázku, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle přílohy 2 materiálu RK-26-2002-26;

jmenuje

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení dle přílohy 3 materiálu RK-26-2002-26 a

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech dle přílohy 1 materiálu RK-26-2002-26.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 8. 8. 2002

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3