#### RK-24-2002-06

### Veřejná zakázka na stavbu „Silnice II/360 Oslavička – sesuv“

pro: jednání rady kraje č. 24/2002 dne 9. 7. 2002

zpracoval: T. Pípal

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Akce „Silnice II/360 Oslavička – sesuv“ zařazená do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2002 v objemu 13 mil. Kč (ISPROFIN 327 132 6001) řeší nevyhovující dopravní situaci silnice II/360 u obce Oslavička v délce úpravy komunikace 400 m. 
Součástí stavby je mimo jiné vybudování opěrné zdi u Oslavičského rybníka. Délka opěrné zdi je 120 m.

Hlavním důvodem rekonstrukce komunikace je havarijní stav vozovky, která je značně narušená. Stav je způsoben tím, že komunikace je vedena na odřezovém svahu a vozovka vykazuje značné deformace v oblasti násypového svahu kolem Oslavičského rybníka. Tyto deformace jsou způsobeny narušením násypového svahu, jehož příčinou je podmáčení paty svahu ze strany od rybníka, nefunkčností stávajícího odvodňovacího zařízení a zvýšeným nárůstem těžké dopravy. Komunikace dále vykazuje naprosto nedostatečné směrové, výškové a šířkové poměry, kdy šířka stávající komunikace je 5 – 5,5 m.

Účelem této stavby je:

- odstranění dopravní závady

- zlepšení směrových a výškových parametrů komunikace, za minimálního zásahu do okolních pozemků

- úprava silnice na šířkovou kategorii S 7,5

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá zadat formou „Výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky“ podle ustanovení § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, veřejnou zakázku na zhotovitele stavby „Silnice II/360 Oslavička – sesuv“. Rozsah předmětu zadání je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou firmou KEP – Ing. Vlastimil Beneš, Colova 3, 616 00 Brno. Výše objemu veřejné zakázky nepřekračuje hranici 30 mil. Kč bez DPH.

Příloha 1 materiálu RK-24-2002-06 obsahuje text výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky.

Příloha 2 materiálu RK-24-2002-06 obsahuje návrh seznamu zájemců o veřejnou zakázku, kteří by mohli být vyzváni k podání nabídky (seznam obsahuje 5 firem.).

Příloha 3 materiálu RK-24-2002-06 obsahuje návrh na jmenování osmičlenné komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Ve smyslu Pravidel pro zadávání veřejných zakázek bude komise složena nejméně z 1/3 ze členů zastupitelstva kraje. Splněním podmínky je vyhrazení 5 míst v komisi, rada jmenovitě určí členy zastupitelstva a jejich náhradníky.

K zadání veřejné zakázky se navrhují termíny:

- rozeslání výzvy 11. 7. 2002

- konec soutěžní lhůty 5. 8. 2002 v 900 hod.

- jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek 5. 8. 2002 v 1000 hod.

- předložení výsledků posouzení a hodnocení nabídek k projednání a rozhodnutí do rady
kraje 13. 8. 2002

Stanoviska:

Odbor dopravy a silničního hospodářství – souhlasíme s předloženým materiálem 
a nemáme k němu žádné připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

- v souladu s § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a Pravidly pro zadávání veřejných zakázek zadání veřejné zakázky formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na zhotovitele stavby „Silnice II/360 Oslavička – sesuv“ dle přílohy 1 materiálu RK-24-2002-06;

- seznam zájemců o veřejnou zakázku, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle 
přílohy 2 materiálu RK-24-2002-06;

jmenuje

- osmičlennou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení dle doplněné 
přílohy 3 materiálu RK-24-2002-06 a

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech dle přílohy 1 materiálu RK-24-2002-06.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: dle schválených termínů

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3