#### RK-22-2002-05, př. 2

počet stran: 4

MODELOVÉ PROJEKTY

ŽÁDOST  O  POSKYTNUTÍ  PŘÍSPĚVKU 
NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTové dokumentace

| Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) |  |
| --- | --- |
| Název programu v rámci kterého bude projekt předložen | # Phare, Sapard |
| Priorita, opatření a podopatření | Rozvoj venkova |
| Název projektu | Dům "BONO PUBLICO" Budišov |
| Žadatel – úplný název a sídlo | Obec Budišov |
| Požadovaná výše podpory na projektovou dokumentaci | 100.000 Kč (…28……%) |
| Typ projektové dokumentace | Zpracování studie proveditelnosti do SFMP Phare CBC a programu SAPARD |

- Lokalizace projektu

obec Budišov

- Odůvodnění projektu

(Popište výchozí situaci, která Vás vede k podání žádosti o podporu z předvstupního programu EU)

Zámek Budišov potřebuje značné opravy, neutěšený stav je zámecká kaple, kde se propadá klenba, značně zdevastována je tzv.Salla terena - místnost s klenbovými stropy v lunetách s bohatou zlacenou malířskou výzdobou. Rozsáhlé úpravy je nutné provést i v ostatních místnostech zámku a přízámčí.

V havarijním stavu jsou objekty v zámeckém parku, včetně oplocení (spadené kamenné zdi), přístupové cesty v parku, rybník.

Obec Budišov připravuje rozsáhlý projekt, který bude zahrnovat rekonstrukci a modernizaci zámku v Budišově a objektů v předzámčí, dokončení a úpravy zámeckého parku a realizaci programů se zaměřením na kulturu, vzdělávání a "péči o duši". Tyto činnosti budou probíhat v návaznosti na kulturní tradice místa a se snahou o její oživení.

Zda tento projekt je ekonomicky životaschopný posoudí studie proveditelnosti, kterou zpracuje DHV CR, spol. s.r.o. Praha.

- Cíle projektu

(Stručný výčet cílů, jichž má být projektem dosaženo)

Vypracovat studii proveditelnosti projektu "BONO PUBLICO" s ohledem na požadavky dané mezinárodními konvencemi (EU, UNIDO, FIDIC) a potřebami na vypovídající schopnost finálního dokumentu ze strany zadavatele – obce.

Cílem projektu "BONO PUBLICO" je:

- vytvořit modelové ekologické vesnice s důrazem na trvale udržitelnou míru soběstačnosti při zajišťování energií a služeb.

- vytvořit komunikující síť kontaktních míst v rámci České republiky ve vazbě na programové zaměření BONO PUBLICO

- podporovat kulturní a duchovní aktivity směřující k integrálnímu rozvoji osobnosti, posílení sociální komunikace a na duchovních kořenech založených sociálních a kulturních hodnot a modelů.

- podporovat obnovu a rozvoj místních kulturních zvláštností, podporovat objevování a budování nezaměnitelné místní identity.

- podporovat účast místního obyvatelstva na kulturním životě a rozvojových sociálních aktivitách.

- obnovovat a naplňovat významné a svébytné duchovní, kulturní a společenské dědictví areálů v obcích Krásná a Budišov.

- Popis projektu

(Popis projektu a plánovaných aktivit podrobněji popište v příloze žádosti)

Část projektu realizovaná v obci Budišov bude sestávat z :

  - rekonstrukce zámku

. vybudování ubytovacích jednotek pro 60 lidí

. provozní místnosti (kanceláře, sklady, byt správce areálu)

. společenské místnosti

- rekonstrukce přízámčí

. vybudování kuchyně s jídelnou s kapacitou 70 míst

. sklady, pomocné provozy kuchyně

. sociální zázemí pro personál

- rekonstrukce parku

. úprava zeleně a přístupových cest

. vybudování ateliéru pro výtvarné práce a řemesla

. malé přírodní divadlo

. hřiště

- Výstupy projektu

(Uveďte konkrétní a pokud možno kvantifikované výstupy projektu)

Rekonstrukcí zámku, přízámčí a parku bude vytvořeno:

- 60 lůžek

- 70 stravovacích míst

- ateliér pro výtvarné práce a řemesla

- hudební ateliér pro pořádání hudebních produkcí

- přírodní lékárna

- malé přírodní divadlo

- vybavená učebna

- polyfunkční společenská místnost-sál

- herna pro děti

- hřiště a zázemí pro hry

- knihovna a studovna

- sauna

- upraveno 53 300 m2 parku

- Časový harmonogram realizace projektu

| Etapy/ fáze projektu | Začátek etapy (čtvrtletí) | Konec etapy (čtvrtletí) |
| --- | --- | --- |
| I.etapa-rešerže, územně tech. řešení, stavební legislativa, analýza trhu -soc.-ekonom. analýza, místní ekonomika -závěrečná zpráva, kompletace studie -prezentace s konferencí (dle dohody se zadavatelem) | II.Q 2002 | III.Q 2002 |
| II.etapa-dořešení majetkoprávních vztahů areálu Budišov | III.Q 2002 | IV.Q 2002 |
| III.etapa-zahájení rekonstrukce a modernizace v areálu Budišov | IV.Q 2002 | IV.Q 2003 |
| IV.etapa-zahájení částečného provozu areálu Budišov | IV.Q 2003 | II.Q 2004 |
| V.etapa-zahájení plného provozu areálu Budišov | III.Q 2004 |  |

V průběhu první a druhé etapy bude zpracován projekt dle požadavků formálních procedur nezbytných  k podání žádosti o finanční pomoc z programu SAPARD

 Uveďte, prosím, jednotlivé aktivity projektu

- Údaje o žadateli

###### Úplný název žadatele:Obec Budišov

- Právní statut žadatele: obec

- Adresa, kontakt:	Budišov 260, PSČ 675 03

- Kontaktní osoba:	Péťa Ladislav

Tel:0618/875110

Email:OU.BUDISOV@HORACKO.CZ

- Bankovní spojení (číslo účtu):	Česká spořitelna č.ú. 1525217389/0800

- Stručná charakteristika žadatele (obce nevyplňují)

- Seznam příloh

(Uveďte seznam všech příloh, které k žádosti přikládáte. Přílohy očíslujte)

- Popis projektu a výstupy projektu

- Rozpočet projektu

- 3.	Návrh projektu BONO PUBLICO

4.	Ekonomická rozvaha projektu BONO PUBLICO

5.	Harmonogram  projektu BONO PUBLICO

- Rozpočet projektu:

| Rozpočtové položky (aktivity)v tis. Kč | Soukromé obce |  | Dotace |  | Celkem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kč | % | Kč | % | Kč | % |
| Rekonstrukce a dostavba areálu |  |  |  |  | 38 mil. | 100 |
| Vybavení areálu |  |  |  |  | 9,8 mil. |  |
| Celkem |  |  |  |  | 47,8 | 100 |

Studie proveditelnosti cena 357.000,- Kč, z toho 100.000,- Kč dotace Kraj Vysočina (28%), 257.000,- Kč vlastní prostředky obce (72%).

Žadatel prohlašuje že:

- předloží tento projekt v rámci  předvstupního programu EU

- souhlasí s projednáním jeho žádosti o podporu v Radě kraje Vysočina

- souhlasí s  použitím projektu, jehož zpracování bylo podpořeno z prostředků kraje Vysočina, jako modelového