#### RK-22-2002-05, př. 2

počet stran: 4

MODELOVÉ PROJEKTY

ŽÁDOST  O  POSKYTNUTÍ  PŘÍSPĚVKU 
NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTové dokumentace

| Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) |  |
| --- | --- |
| Název programu v rámci kterého bude projekt předložen | Phare, Sapard |
| Priorita, opatření a podopatření | Rozvoj venkova |
| Název projektu | Dům "BONO PUBLICO" Budišov |
| Žadatel – úplný název a sídlo | Obec Budišov |
| Požadovaná výše podpory na projektovou dokumentaci | 100.000 Kč (…28……%) |
| Typ projektové dokumentace | Zpracování studie proveditelnosti do SFMP Phare CBC a programu SAPARD |

Lokalizace projektu

obec Budišov

Odůvodnění projektu

(Popište výchozí situaci, která Vás vede k podání žádosti o podporu z předvstupního programu EU)

Zámek Budišov potřebuje značné opravy, neutěšený stav je zámecká kaple, kde se propadá klenba, značně zdevastována je tzv.Salla terena - místnost s klenbovými stropy v lunetách s bohatou zlacenou malířskou výzdobou. Rozsáhlé úpravy je nutné provést i v ostatních místnostech zámku a přízámčí.

V havarijním stavu jsou objekty v zámeckém parku, včetně oplocení (spadené kamenné zdi), přístupové cesty v parku, rybník.

Obec Budišov připravuje rozsáhlý projekt, který bude zahrnovat rekonstrukci a modernizaci zámku v Budišově a objektů v předzámčí, dokončení a úpravy zámeckého parku a realizaci programů se zaměřením na kulturu, vzdělávání a "péči o duši". Tyto činnosti budou probíhat v návaznosti na kulturní tradice místa a se snahou o její oživení.

Zda tento projekt je ekonomicky životaschopný posoudí studie proveditelnosti, kterou zpracuje DHV CR, spol. s.r.o. Praha.

Cíle projektu

(Stručný výčet cílů, jichž má být projektem dosaženo)

Vypracovat studii proveditelnosti projektu "BONO PUBLICO" s ohledem na požadavky dané mezinárodními konvencemi (EU, UNIDO, FIDIC) a potřebami na vypovídající schopnost finálního dokumentu ze strany zadavatele – obce.

Cílem projektu "BONO PUBLICO" je:

- vytvořit modelové ekologické vesnice s důrazem na trvale udržitelnou míru soběstačnosti při zajišťování energií a služeb.

- vytvořit komunikující síť kontaktních míst v rámci České republiky ve vazbě na programové zaměření BONO PUBLICO

- podporovat kulturní a duchovní aktivity směřující k integrálnímu rozvoji osobnosti, posílení sociální komunikace a na duchovních kořenech založených sociálních a kulturních hodnot a modelů.

- podporovat obnovu a rozvoj místních kulturních zvláštností, podporovat objevování a budování nezaměnitelné místní identity.

- podporovat účast místního obyvatelstva na kulturním životě a rozvojových sociálních aktivitách.

- obnovovat a naplňovat významné a svébytné duchovní, kulturní a společenské dědictví areálů v obcích Krásná a Budišov.

Popis projektu

(Popis projektu a plánovaných aktivit podrobněji popište v příloze žádosti)

Část projektu realizovaná v obci Budišov bude sestávat z :

  - rekonstrukce zámku

. vybudování ubytovacích jednotek pro 60 lidí

. provozní místnosti (kanceláře, sklady, byt správce areálu)

. společenské místnosti

- rekonstrukce přízámčí

. vybudování kuchyně s jídelnou s kapacitou 70 míst

. sklady, pomocné provozy kuchyně

. sociální zázemí pro personál

- rekonstrukce parku

. úprava zeleně a přístupových cest

. vybudování ateliéru pro výtvarné práce a řemesla

. malé přírodní divadlo

. hřiště

Výstupy projektu

(Uveďte konkrétní a pokud možno kvantifikované výstupy projektu)

Rekonstrukcí zámku, přízámčí a parku bude vytvořeno:

- 60 lůžek

- 70 stravovacích míst

- ateliér pro výtvarné práce a řemesla

- hudební ateliér pro pořádání hudebních produkcí

- přírodní lékárna

- malé přírodní divadlo

- vybavená učebna

- polyfunkční společenská místnost-sál

- herna pro děti

- hřiště a zázemí pro hry

- knihovna a studovna

- sauna

- upraveno 53 300 m2 parku

Časový harmonogram realizace projektu

| Etapy/ fáze projektu( | Začátek etapy (čtvrtletí) | Konec etapy (čtvrtletí) |
| --- | --- | --- |
| I.etapa-rešerže, územně tech. řešení, stavební legislativa, analýza trhu -soc.-ekonom. analýza, místní ekonomika -závěrečná zpráva, kompletace studie -prezentace s konferencí (dle dohody se zadavatelem) | II.Q 2002 | III.Q 2002 |
| II.etapa-dořešení majetkoprávních vztahů areálu Budišov | III.Q 2002 | IV.Q 2002 |
| III.etapa-zahájení rekonstrukce a modernizace v areálu Budišov | IV.Q 2002 | IV.Q 2003 |
| IV.etapa-zahájení částečného provozu areálu Budišov | IV.Q 2003 | II.Q 2004 |
| V.etapa-zahájení plného provozu areálu Budišov | III.Q 2004 |  |

V průběhu první a druhé etapy bude zpracován projekt dle požadavků formálních procedur nezbytných  k podání žádosti o finanční pomoc z programu SAPARD

( Uveďte, prosím, jednotlivé aktivity projektu

Údaje o žadateli

###### Úplný název žadatele:Obec Budišov

- Právní statut žadatele: obec

- Adresa, kontakt:	Budišov 260, PSČ 675 03

- Kontaktní osoba:	Péťa Ladislav

Tel:0618/875110

Email:OU.BUDISOV@HORACKO.CZ

- Bankovní spojení (číslo účtu):	Česká spořitelna č.ú. 1525217389/0800

- Stručná charakteristika žadatele (obce nevyplňují)

Seznam příloh

(Uveďte seznam všech příloh, které k žádosti přikládáte. Přílohy očíslujte)

- Popis projektu a výstupy projektu

- Rozpočet projektu

3.	Návrh projektu BONO PUBLICO

4.	Ekonomická rozvaha projektu BONO PUBLICO

5.	Harmonogram  projektu BONO PUBLICO

Rozpočet projektu:

| Rozpočtové položky (aktivity)v tis. Kč | Soukromé obce | Dotace | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kč | % | Kč | % | Kč | % |
| Rekonstrukce a dostavba areálu |  |  |  |  | 38 mil. | 100 |
| Vybavení areálu |  |  |  |  | 9,8 mil. |  |
| Celkem |  |  |  |  | 47,8 | 100 |

Studie proveditelnosti cena 357.000,- Kč, z toho 100.000,- Kč dotace Kraj Vysočina (28%), 257.000,- Kč vlastní prostředky obce (72%).

Žadatel prohlašuje že:

- předloží tento projekt v rámci  předvstupního programu EU

- souhlasí s projednáním jeho žádosti o podporu v Radě kraje Vysočina

- souhlasí s  použitím projektu, jehož zpracování bylo podpořeno z prostředků kraje Vysočina, jako modelového