#### RK-19-2002-18

počet stran: 1

počet příloh: 0

Souhlas se změnou investičního záměru

pro: jednání rady kraje č. 19/2002 dne 28. 5. 2002

zpracoval: P. Kolář

předkládá: A. Štěrbová

Popis problému:

Z prostředků programového financování (ISPROFIN 333216 0078) je realizována stavba „SOU K. Světlé (SZŠ a VZŠ) Husova, Jihlava, DM“. Akce je v programovém financování zařazena v objemu 85 183 tis. Kč, z toho investiční náklady 77 765 tis. Kč. Na akci byla vypsána veřejná obchodní soutěž a jako nejvhodnější byla vybrána  nabídka s  cenou 64 768 tis.Kč, z toho investiční náklady 57 350 tis.Kč. V rámci této stavby se realizuje náhrada za domov mládeže SZŠ a VZŠ Jihlava formou dostavby domova mládeže při Středním odborném učilišti služeb Jihlava, Karolíny Světlé 2. Na domově SZŠ a VZŠ zaniká i stravovací zařízení, s jehož náhradou se v investičním záměru nepočítalo. Nečerpané finanční prostředky programového financování navrhuje ředitel školy použít na rozšíření stávající kapacity stravovacího zařízení. Návrh zdůvodňuje potřebou vyšší kapacity kuchyně, ke které dojde v důsledku zvýšení počtu ubytovaných žáků o 230.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh obsahuje souhlas rady kraje se změnou investičního záměru spočívající v jeho rozšíření o náhradu stravovny. Pokud bude návrh odsouhlasen, bude možné ze státních prostředků rekonstruovat stávající kuchyň tak, aby vyhovovala kapacitně ve vazbě na zvýšení počtu ubytovaných žáků a také hygienickým předpisům.

Stanoviska:

Návrh byl zpracován v součinnosti s odborem školství, mládeže a tělovýchovy.

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

se změnou investičního záměru dostavby domova mládeže při Středním odborném učilišti služeb Jihlava, Karolíny Světlé 2“ spočívající v jeho rozšíření o náhradu stravovny s výdejnou jídla.

odpovědnost:	odbor majetkový, odbor školství, mládeže a tělovýchovy

termín: 29. 5. 2002