RK-19-2002-10

Zpráva o způsobu financování výstavby Střediska zimní a letní údržby Habry

pro: jednání rady kraje č. 19/2002 dne 28. 5. 2002					počet stran: 1

zpracovala: A. Krištofová								počet příloh: 0

předkládá: A. Krištofová

Popis problému:

Příspěvková organizace kraje Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod je investorem rozestavěné akce – Středisko zimní a letní údržby Habry, která byla do konce roku 2001 finančně kryta ze státních prostředků v rámci programového financování ISPROFIN. Celkové náklady na dokončení stavby činí 11 mil. Kč, z toho 3 mil. vlastní prostředky organizace a 8 mil. státní prostředky. Na základě smlouvy o dílo stavba pokračuje i v roce 2002, státní prostředky nebyly na dokončení stavby prozatím poskytnuty. Doposud bylo profinancováno cca 4,5 mil. Kč, z toho 3 mil. z vlastních zdrojů SÚS Havlíčkův Brod a 1,5 mil. z prostředků kraje poskytnutých jako první splátka ze schválené dotace pro tuto organizaci v celkové výši 9,129 mil. Kč.

Návrh řešení a zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že stavba pokračuje a dodavatel díla Zemstav, spol. s. r. o. Havlíčkův Brod vyžaduje úhradu faktur za provedené práce, byla mezi dodavatelem díla a investorem uzavřena smlouva, na základě níž se dodavatel zavazuje vystavovat zálohové faktury. V případě, že bude v následujícím období poskytnuta státní dotace, budou tyto zálohy v plné výši vráceny na účet investora a budou vystaveny nové faktury. Do doby vyřešení poskytnutí státních prostředků budou zálohové faktury hrazeny z poskytnuté dotace, která bude až do schválené výše 9,129 mil. Kč poukázána z rozpočtu kraje. Pokud nebude dosaženo krytí ze státního rozpočtu, bude nutno v průběhu 2. pololetí 2002 řešit financování této akce rozpočtovou změnou z rezervy kraje.

Stanoviska:

Návrh usnesení:

# Rada kraje

bere na vědomí

způsob financování výstavby Střediska zimní a letní údržby Habry v roce 2002 dle materiálu RK-19-2002-10.

odpovědnost: ředitel SÚS Havlíčkův Brod

termín: průběžně