#### RK-17-2002-08

Veřejná zakázka na akci  „Silnice II/360 – obchvat Trnavy, okres Třebíč“

pro: jednání rady kraje č. 17/2002 dne 14. 5. 2002

zpracovala: H. Strnadová

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2002 je zařazena akce ISPROFIN 3271326005  „II/360 Třebíč-Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace příprava“. Finanční prostředky jsou určeny na přípravu stavby. Město Třebíč zadalo z vlastních finančních prostředků vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na obchvat obcí Trnava, Oslavička a odstranění dopravních závad Rafaelova-Pocoucov. Dne 30. 4. 2002 bylo vydáno územní rozhodnutí na obchvat obce Trnava. Pro plynulé pokračování přípravy akce bude zadáno zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro zadání stavby.

Finanční prostředky jsou zařazeny ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2002 ve výši 20 mil. Kč a kryjí náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá zadat formou Výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle ustanovení § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dokumentace pro zadání stavby (DZS) na obchvat Trnavy. Rozsah předmětu zadání je vymezen zadávací dokumentací. Výše objemu veřejné zakázky nepřekračuje 7,5 mil. Kč bez DPH.

Příloha 1 materiálu RK-17-2002-08 obsahuje text výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky a zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Příloha 2 materiálu RK-17-2002-08 obsahuje návrh seznamu zájemců o veřejnou zakázku.

Příloha 3 materiálu RK-17-2002-08 obsahuje návrh komise pro posouzení a hodnocení nabídek. V souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek bude komise složena nejméně z 1/3 ze členů zastupitelstva kraje. Splněním podmínky je vyhrazení 5 míst v komisi, rada jmenovitě určí členy a náhradníky.

K zadání veřejné zakázky se navrhují termíny:

Rozeslání výzvy		15. 5. 2002

Konec soutěžní lhůty 		  4. 6. 2002

Jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek 	5. 6. 2002

Předložení výsledků posouzení a hodnocení nabídek k projednání a rozhodnutí do rady kraje 18. 6. 2002

Stanoviska:

Odbor dopravy silničního hospodářství souhlasí s předloženým materiálem.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

- v souladu s § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a Pravidly pro zadávání veřejných zakázek, zadání veřejné zakázky formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na akci „Silnice II/360-obchvat Trnavy, okres Třebíč“ dle přílohy 1 materiálu RK-17-2002-08;

- seznam zájemců o veřejnou zakázku, kteří budou vyzváni k podání nabídky, dle přílohy 2 materiálu RK-17-2002-08,

jmenuje

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle doplněné přílohy 3 materiálu RK-17-2002-08 a

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech dle přílohy 1 materiálu RK-17-2002-08.

odpovědnost:	 odbor majetkový

termín: dle schválených termínů

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3