#### RK-17-2002-07

##### Změny schváleného rozpočtu kraje  na rok 2002

pro: jednání rady kraje č. 17/2002 dne 14. 5. 2002

zpracovaly: A. Krištofová, M. Chvátalová					počet stran: 3

předkládá: A. Krištofová 							počet příloh: 2

Popis problému:

Návrh na provedení rozpočtových změn podává ekonomický odbor na základě následujících skutečností:

- Ve schváleném rozpočtu kraje pro rok  2002 byly do položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, jejichž investorem je kraj, mj. zařazeny u Zvláštní školy a pomocné školy Pelhřimov dvě akce – oprava ZTI a výměna kotlů v celkovém objemu 450 tis. Kč. Při dalších prohlídkách a mapování stavu nemovitostí bylo zjištěno, že dlouhodobým problémem je i stav svislé izolace proti zemní vlhkosti. K odstranění příčin zatékání vody do budovy je třeba provést obnažení svislé izolace a oddrenážování části budovy s vyústěním do kanalizačního řádu. Provedení těchto prací se jeví jako naléhavé v zájmu zamezení dalších následných škod na majetku kraje. Náklady na odstranění této havárie jsou odhadovány ve výši cca 400 tis. Kč.

- Rozpočet a projektová dokumentace na investiční akci Přestřešení a zateplení Domova mládeže – SZeŠ, Havlíčkův Brod (investor je kraj) byl zpracován projektantem ve výši 2 790 tis. Kč již v roce 2000. Vlivem inflace od doby zpracování rozpočtu se náklady stavby zvýšily na 3 292 tis. Kč. Akce byla zařazena do programového financování (ISPROFIN) a pro rok 2002 bylo rozhodnutím MF ČR na ni  přiděleno pouze 2 300 tis. Kč.  V dubnu  letošního roku proběhlo výběrové řízení, v němž vítězná firma, Stavounie s.r.o. Havlíčkův Brod, zvítězila s nabídkovou cenou 3 082 229 Kč. Na základě výše uvedeného požádal majetkový odbor o pokrytí zbývající částky  782 229 Kč.

- Dle stanoviska majetkového odboru upozornil ředitel Integrované střední školy Havlíčkův Brod na havarijní stav sociálního zařízení ve 3. a 4. podlaží domova mládeže, který je součástí školy. Stropy a zdivo jsou vlhké a zčásti plesnivé, omítky mokré a poškozené. Pokud nebude rekonstrukce sociálního zařízení v době letních prázdnin provedena, budou se škody nadále zvyšovat, neboť vlhkost se dostává až do železobetonového skeletu a tím se snižuje technická životnost nemovitosti. Rekonstrukce sociálního zařízení spočívá v provedení nových vodovodních stoupaček, nové izolace proti vodě a kompletního provedení nových sprchových boxů (investor je kraj). Náklady na akci činí, dle předběžného propočtu, celkem 490 tis. Kč.

- Odstranění havárie opěrné zdi v obci Nevcehle - Okresní úřad Jihlava dne 25. 2. 2002 č. j. 1243/02/RD/H-280 uložil kraji Vysočina rozhodnutím opatřit projektovou dokumentaci na nezbytné úpravy, řešící stabilizaci stavby silnice II/403 a dne 14. 3. 2002 č. j. 1243/02/RDH/H-280/Ib nařídil rozhodnutím provést na svůj náklad statické zajištění silničního násypu. Po dohodě majetkového odboru, odboru dopravy a silničního hospodářství a Správy a údržby silnic v Jihlavě, byla stavba provedena jménem SÚS s tím, že finanční prostředky  ve výši 820 tis. Kč budou organizaci ze strany kraje pokryty.

- Prostřednictvím programového financování ISPROFIN jsou v letošním roce financovány některé investiční a neinvestiční akce, které jsou součástí rozpočtu kraje na rok 2002. Jednou z těchto staveb je akce Rekonstrukce střechy SPŠ stavební Havlíčkův Brod v objemu 7 232 tis. Kč (investor je škola). Podle výsledků výběrového řízení na zhotovitele stavby byla v roce 2001 vybrána jako nejvýhodnější nabídka uchazeče s cenou 9 381 tis. Kč a na tuto cenu byla uzavřena smlouva o dílo. Akce měla být financována v rámci programu ISPROFIN již v roce 2001. Smlouva obsahuje ustanovení o závaznosti ceny v případě zahájení stavby do 31. 12. 2001. Po této době se cena zvyšuje o inflační vlivy. Majetkový odbor navrhuje uvolnění částky 2 700 tis. Kč z rezervy kraje za účelem pokrytí zvýšení ceny z důvodů inflace a zajištění vícenákladů, spojených se zateplením střechy.

Návrh řešení a zdůvodnění :

Je navrhováno radě kraje k provedení:

- schválit povýšení rozpočtu na technické zhodnocení a opravy ve školství o 400 tis. Kč snížením  položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje za účelem odstranění havárie ve Zvláštní škole a pomocné škole Pelhřimov dle přílohy 1 materiálu RK-17-2002-07

- schválit povýšení rozpočtu na technické zhodnocení a opravy ve školství o 782,3 tis. Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje na rekonstrukci ve SZeŠ Havlíčkův Brod dle  přílohy 1 materiálu RK-17-2002-07

- doporučit zastupitelstvu kraje schválit uvolnění částky 490 tis. Kč z rezervy kraje na řešení havárie v domově mládeži při ISŠ Havlíčkův Brod dle přílohy 2 materiálu RK-17-2002-07

- doporučit zastupitelstvu kraje schválit uvolnění částky 820 tis. Kč z rezervy kraje pro příspěvkovou organizaci Správa a údržba silnic Jihlava za účelem pokrytí nákladů, spojených s odstraněním havárie opěrné zdi v obci Nevcehle dle přílohy 2 materiálu RK-17-2002-07

- doporučit zastupitelstvu kraje schválit uvolnění částky 2 700 tis. Kč  z rezervy kraje pro příspěvkovou organizaci SPŠ stavební, Havlíčkův Brod za účelem pokrytí zvýšených nákladů na rekonstrukci střechy a dalších vícenákladů spojených se zateplením střechy dle přílohy 2 materiálu RK-17-2002-07

Stanoviska:

Návrh na rozpočtová opatření předkládá ekonomický odbor na základě požadavku odboru majetkového.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

- povýšení rozpočtu na technické zhodnocení a opravy ve školství - § 3114 – Speciální základní školy o 400 tis. Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje - § 6409 – Ostatní činnosti j. n. za účelem odstranění havárie ve Zvláštní škole a pomocné škole Pelhřimov dle přílohy 1 materiálu RK-17-2002-07;

- povýšení rozpočtu na technické zhodnocení a opravy ve školství - § 3122 – Střední odborné školy o 782,3 tis. Kč na dofinancování přestřešení a zateplení DM při SZeŠ Havlíčkův Brod snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje - § 6409 dle přílohy 1 materiálu

RK-17-2002-07 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- poskytnout z rezervy kraje částku 490 tis. Kč na řešení havárie v domově mládeže při ISŠ Havlíčkův Brod při současném povýšení rozpočtu na technické zhodnocení a opravy ve školství - § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště dle přílohy 2 materiálu

RK-17-2002-07;

- poskytnout z rezervy kraje investiční dotaci v částce 820 tis. Kč pro příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Jihlava - povýšení § 2212 - Silnice na pokrytí nákladů s odstraněním havárie v obci Nevcehle dle přílohy 2 materiálu RK-17-2002-07;

- poskytnout z rezervy kraje investiční dotaci v částce 2 700 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci SPŠ stavební  Havlíčkův Brod - povýšení § 3122 – Střední odborné školy na pokrytí zvýšeních nákladů na rekonstrukci střechy a vícenákladů spojených se zateplením střechy dle přílohy 2 materiálu RK-17-2002-07.

odpovědnost: ekonomický odbor a odbor majetkový

termín: 31. 5. 2002, 25. 6. 2002