#### RK-16-2002-12

Změny ve financování technických zhodnocení a oprav ve školství

pro: jednání rady kraje č. 16/2002 dne 6. 5. 2002

zpracovali: P. Čermák, E. Jozífek

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Schválený rozpočet kraje Vysočina pro rok 2002 obsahuje v kapitole školství, kapitálové výdaje kapitoly školství, Orj. 80, technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, částku 34 840 tis. Kč. Rozpis této částky na konkrétní akce je obsahem přílohy č. 7 rozpočtu - jmenovitý seznam technických zhodnocení a oprav ve školství. V rozpisu je potřebné vzhledem k vývoji situace při přípravě staveb provést změny, které se nedotknou celkové výše této kapitoly.

Návrh řešení, zdůvodnění:

1. Akce „Výměna oken“ na SZEŠ a VOŠ Bystřice nad Pernštejnem je dodatečně kryta ze státního rozpočtu (ISPROFIN). Při sestavování rozpočtu kraje nebyla tato skutečnost známa.

Navrhuje se celý objem prostředků ve výši 500 tis. Kč přesunout na akci „Rekonstrukce ÚT a ZTI“ SOU strojírenského Moravské Budějovice. Tato akce je zařazena pro rok 2002 v objemu 200 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace. Realizace je plánována na rok 2003. Rozvody vody se jeví v takovém stavu, že hrozí akutní nebezpečí havárie a odstavení. Posílením akce by byla zajištěna v letošním roce ucelená část rekonstrukce ZTI. V roce 2003 by bylo pokračováno a realizována rekonstrukce vytápění.

2. Akce „Oprava rozvodů vody a studny“ DD Senožaty byla provedena provizorně z prostředků organizace.

Navrhuje se celý objem prostředků ve výši 340 tis. Kč použít na akci „Oprava střešní krytiny a podlahové krytiny“. Na objektech došlo k zatékání a je v současné době akutnější řešit tento problém. Jedná se fakticky o náhradu akce za jinou na stejném objektu.

Návrh předpokládá schválení změn usnesením rady kraje.

Stanoviska:

Odbor ekonomický souhlasí s navrženým způsobem schválení změn.

Odbor školství mládeže a tělovýchovy souhlasí s návrhem.

SZEŠ a VOŠ Bystřice nad Pernštejnem souhlasí s přesunem prostředků.

DD Senožaty souhlasí se záměnou akce.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

změny ve jmenovitém seznamu technických zhodnocení a oprav ve školství dle přílohy 1 materiálu RK-16-2002-12.

odpovědnost:	odbor majetkový

termín: 17. 5. 2002

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1