#### RK-16-2002-11

# Návrh rozpočtových opatření v programovém financování ve školství

pro: jednání rady kraje č. 16/2002 dne 6. 5. 2002

zpracoval: E. Jozífek

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Prostřednictvím programového financování (ISPROFIN) jsou v letošním roce financovány některé investiční a neinvestiční akce v resortu školství. Jedná se o programy s předčíslím 398 – výstavba a obnova budov základních a středních škol - spravované Ministerstvem financí ČR. Tyto státní dotace jsou součástí rozpočtu kraje a jmenovitý seznam programového financování ve školství a kultuře je uveden v příloze č. 8 rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002. V důsledku faktických změn podmínek staveb a potřeb kraje je potřebné provést změny - rozpočtová opatření – ve jmenovitém seznamu programového financování ve školství.

Návrh řešení, zdůvodnění:

1. Výměna oken v DD Hrotovice byla realizována v roce 2001 z vlastních zdrojů organizace z důvodů havarijního stavu.

Návrh předpokládá přesun prostředků na akci „Rekonstrukce stropních konstrukcí Speciální školy Třebíč“, která je v objemu 2000 tis. Kč zařazena v programovém financování (ISPROFIN 398221 0327) a v objemu 1560 tis. Kč ve jmenovitém seznamu technických zhodnocení a oprav ve školství. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek na základě uskutečněného výběrového řízení doporučuje radě kraje vybrat jako nejvhodnější nabídku s cenou realizace ve výši 3731 tis. Kč. Přesun 250 tis. pokryje potřeby akce.

2. Rekonstrukce dvora ZUŠ Pelhřimov byla zařazena ze strany MF duplicitně a je kryta jiným ISPROFINem (398227 0108 v objemu 1300 tis. Kč).

Opravu el., ZTV, ÚT, podlah v objektu Vnitřní ul. navrhujeme zrušit. Objekt je ve velmi špatném stavebnětechnickém stavu. OM objednal stavebnětechnický a statický posudek, ze kterého plyne nutnost objekt uzavřít pro provoz a následně rozhodnout o jeho dalším využití. Bylo by neekonomické opravovat v něm vnitřní instalace.

Návrh předpokládá zařadit do programového financování novou akci „Rekonstrukce vytápění a ZTI SOU a U Humpolec“ a převést na ni obě částky. Tato akce je  zařazena v objemu 3480 tis. Kč ve jmenovitém seznamu technických zhodnocení a oprav ve školství. V průběhu její přípravy byla zjištěna potřeba vyšších nákladů než se původně plánovalo. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek na základě uskutečněného výběrového řízení doporučuje radě kraje vybrat jako nejvhodnější nabídku s cenou realizace ve výši 4555 tis. Kč. Přesun 1450 tis. Kč pokryje potřeby akce včetně úhrady projektové dokumentace.

Navržená rozpočtová opatření byla projednána předběžně s MF a měla by být akceptována.

Navrhujeme radě kraje schválit podání návrhu rozpočtových opatření uvedených v příloze materiálu na Ministerstvo financí ČR. Po případném schválení budou zpracovány nové doklady potřebné pro provedení rozpočtových opatření a budou uplatněny vůči MF. Po provedení rozpočtového opatření ze strany MF bude upravena příloha č. 8 rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002.

Stanoviska:

Odbor školství mládeže a tělovýchovy souhlasí s navrženými rozpočtovými opatřeními.

Ředitelé škol souhlasí s navrženými rozpočtovými opatřeními.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

podání návrhu na provedení rozpočtových opatření v programovém financování ve školství Ministerstvu financí ČR v rozsahu přílohy 1 materiálu RK-16-2002-11.

odpovědnost:	odbor majetkový

termín: 10. 5. 2002

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1