#### RK-11-2002-14, př. 1

počet stran: 3

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky

###### Vysočina

kraj se sídlem Palackého 53, Jihlava jako zadavatel vyhlašuje podle ustanovení § 49 zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění  (dále jen zákon)

# Výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na veřejnou zakázku

###### Rekonstrukce mostu ev. č. 602-024 – silnice II/360- Velké Meziříčí

## I.	Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce mostu ev. č. 602-024 v k. ú. Velké Meziříčí - průmyslová zóna „Jidášky“ dle projektové dokumentace, zpracované firmou VIAPONT , projekční a inženýrská kancelář, Vodní 13, 602 00 Brno. Dílo bude provedeno dle stavebního povolení vydaného OkÚ Žďár nad Sázavou ze dne 30.7.2001 č. j. RDSH 2886/01/1-Kb  a bude v souladu s požadavky rezortních předpisů MDS ČR, zejména TP, TKP, ZTKP, ČSN apod. danými charakterem a rozsahem díla.

Základní údaje o stávajícím přemostění:

most 			ev. č. 602-024

délka přemostění		  5,70 m

délka mostu			 13,8  m

počet /světlost polí		2/2,5  m

volná šířka na mostě		   9,0  m

výška mostu 			   3,7  m

stavební výška		   2,6  m

rok poslední rekonstrukce	   1938

Práce budou realizovány za uzavření silničního provozu ( pokud se týká prací na mostovce ).

## II.        Doba a místo plnění

Zahájení akce:		ihned po podpisu smlouvy

Dokončení akce:	dle výběrového řízení, nejpozději do 31. 9. 2002

Místo plnění:		most ev. č. 602-024 k. ú. Velké Meziříčí, průmyslová čtvrť „ Jidášky „

## III.	Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady podle  § 2b zákona doložením dokladů v rozsahu požadovaném v ustanovení § 2c odst.1 zákona. Kvalifikační předpoklad podle § 2b odstavec 1 písmeno g) prokáže uchazeč čestným prohlášením. Doklad o oprávnění k podnikání a výpis z obchodního rejstříku budou předloženy v originálu nebo stejnopisu s ověřením jeho pravosti. Podává-li nabídku více osob společně, prokáže kvalifikační předpoklady každá samostatně.

## IV.	Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, další požadavky zadavatele

Nabídka bude obsahovat:

1. Cenovou nabídku strukturovanou v tomto členění:

- Cenovou nabídku bez DPH, DPH a včetně DPH na veřejnou zakázku celkem.

- Cenovou nabídku bez DPH, DPH a včetně DPH na jednotlivé objekty.

- Cena za veřejnou zakázku celkem bude označena jako maximálně přípustná cena pro požadovaný předmět plnění specifikovaný v bodě I. této výzvy a v zadávací dokumentaci. Bude zahrnovat veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné provedení předmětu díla.

2. Návrh smlouvy  podepsaný oprávněnou osobou uchazeče a opatřený razítkem uchazeče a dále harmonogram časového postupu prováděných prací včetně finančního vyjádření. V návrhu smlouvy musí uchazeč respektovat možnosti zadavatele ve vztahu k přídělu finančních prostředků.

3. Reference o firmě.

4. Záruční lhůty.

5. Doba úplné uzavírky, celková doba výstavby.

6. Seznam subdodavatelů.

7. Prohlášení uchazeče o znalosti veškerých podmínek nabídky, jejich uznání za rozhodující pro vznik smlouvy o dílo a prohlášení uchazeče, že je dokonale seznámen s místními poměry k uskutečnění zakázky.

Platební podmínky: Zadavatel neposkytuje zálohy. Práce budou uhrazeny na základě soupisu skutečně provedených prací až do výše 90 % sjednané ceny.  Zbývající část bude uhrazena po předání a převzetí díla.  V případě výskytu vad a nedodělků až po jejich odstranění.  Splatnost daňového dokladu (měsíční faktury) musí být minimálně 21 dnů ode dne doručení.

## V.	Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni

Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami po dobu 30 kalendářních dnů. Lhůta počíná běžet dne 24. 4.2002

## VI.	Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude zadavatel provádět podle ekonomické vhodnosti nabídek pomocí více kritérií. Jednotlivá kritéria jsou uvedena v sestupném pořadí podle stupně významu, který jim zadavatel přisuzuje:

- výše nabídkové ceny

- doba úplné uzavírky

- celková doba výstavby

- záruční lhůta

- certifikace řízení jakosti (ISO 9002)

## VII.	Místo, způsob a lhůta pro podávání nabídek

Nabídky je možné doručit doporučeně poštou nebo osobně předat do podatelny  Krajského úřadu kraje Vysočina, Palackého 53, Jihlava. Nabídka bude podepsána statutárním orgánem uchazeče. Nabídky budou mít písemnou formu a budou zadavateli předloženy v uzavřených obálkách označených  „NEOTEVÍRAT - veřejná zakázka – Most Velké Meziříčí“ a opatřených na uzavření razítkem.

Nabídky je možné doručovat po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek, která začíná dnem doručení výzvy a končí dne 23. 4. 2002 v  9.00 hod.

## VIII.	Identifikační údaje a adresa zadavatele

Vysočina

kraj se sídlem

Palackého 53

587 33 Jihlava

IČO: 70890749

Kontaktní osoba: 	Ing. Strnadová,  	Ing. Štěpánek- SÚS Žďár nad Sázavou

Telefon: 	 	066/7220596		0616/23750

E-mail:	strnadova.h@kr-vysocina.cz,

## IX.	Další podmínky veřejné zakázky

Do hodnocení budou zařazeny pouze ty nabídky, které splní podmínky výzvy z hlediska obsahu a úplnosti a budou předloženy v soutěžní lhůtě. Nabídky, které nesplní uvedené podmínky budou z hodnocení vyřazeny.

Nabídky, včetně případných vzorků zůstávají vlastnictvím zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek, právo změnit nebo zrušit soutěž a právo možnosti neuzavření smlouvy se žádným z uchazečů. Žádný z uchazečů nemá ani v tomto případě nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

Zadavatel požaduje vrácení poskytnuté projektové dokumentace současně s předáním nabídky.

V Jihlavě dne  2. 4. 2002

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina