##### RK-09-2002-08, př. 1

počet stran: 13

##### Vysočina

kraj se sídlem Palackého 53, Jihlava jako zadavatel vyhlašuje podle ustanovení § 49 zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění  (dále jen zákon)

# Výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na veřejnou zakázku

##### SOŠ Třešť – kotelna ,M+R a zateplení obvodového pláště

### I.	Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava strojní technologie kotelny, měření a regulace vytápění a zateplení obvodového pláště budov dílen,internátu a tělocvičny v areálu školy SOŠ, SOU, OU a Praktická škola, K Valše 38, Třešť.

Předmět veřejné zakázky je vymezen:

- zadávací dokumentací vypracovanou panem Petrem Taflířem, Na Výsluní 1594, Moravské Budějovice, zak.č. 49/01, z 12/2001 .

- upřesněním soutěžních podmínek - závazné podmínky v návrhu smlouvy o dílo

- touto výzvou – soutěžními podmínkami

## Zadavatel vylučuje možnost variantního řešení.

## Doba a místo plnění veřejné zakázky

Doba plnění: zahájení prací – červen 2002

dokončení prací – srpen 2002

Místo plnění: 	areál školy SOŠ, SOU, OU a Praktická škola, K Valše 38,, Třešť

## III.	Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady podle  § 2b zákona doložením dokladů v rozsahu požadovaném v ustanovení § 2c odst.1 zákona. Kvalifikační předpoklad podle § 2b odstavec 1 písmeno g) prokáže uchazeč čestným prohlášením. Doklad o oprávnění k podnikání a výpis z obchodního rejstříku budou předloženy v originálu nebo stejnopisu s ověřením jeho pravosti. Podává-li nabídku více osob společně, prokáže kvalifikační předpoklady každá samostatně.

## IV.	Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, další požadavky zadavatele

Nabídka bude obsahovat:

1. Cenovou nabídku strukturovanou v tomto členění:

- Cenovou nabídku bez DPH, DPH a včetně DPH na veřejnou zakázku celkem

- Cena díla bude zpracována v členění podle specifikace projektové dokumentace , dle jednotlivých oddílů.

- Nabídková cena  bude jako nejvýše přípustná včetně DPH, platná po celou dobu realizace díla. Cena bude obsahovat ocenění dalších prací a dodávek , které vyplývají z vymezení plnění předmětné zakázky.

2. Upřesnění soutěžních podmínek (návrh smlouvy) podepsaný oprávněnou osobou uchazeče a opatřen razítkem.

Platební podmínky: Zadavatel poskytuje zálohy maximálně do výše 10% z ceny díla. Splatnost daňového dokladu (faktury) musí být minimálně 21 dnů ode dne  doručení.

## V.	Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni

Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami po dobu 30 kalendářních dnů. Lhůta počíná běžet dne

15. 3. 2002.

## VI.	Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude zadavatel provádět podle ekonomické vhodnosti nabídek pomocí více kritérií. Jednotlivá kritéria jsou uvedena v sestupném pořadí podle stupně významu, který jim zadavatel přisuzuje:

- dodržení závazných podmínek smlouvy o dílo

- výše nabídkové ceny

- délka záruční doby, záruční podmínky

- certifikace řízení jakosti (ISO) uchazečů

## VII.	Místo, způsob a lhůta pro podávání nabídek

Nabídky je možné doručit doporučeně poštou nebo osobně předat do podatelny  Krajského úřadu kraje Vysočina, Palackého 53, Jihlava. Nabídky je možné doručovat po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek, která začíná dnem doručení výzvy a končí dne 2. 4. 2002 v  900 hod.

Nabídka bude podepsána statutárním orgánem uchazeče.

Nabídky budou mít písemnou formu a budou zadavateli předloženy v uzavřených obálkách označených  „NEOTEVÍRAT - veřejná zakázka – SOŠ Třešť-kotelna, M+R a zateplení obvodového pláště “ a opatřených na uzavření razítkem.

Adresa a termín, kde je možno si vyžádat zadávací podklady.

Zadávací podklady (PD) budou uchazečům vydány. 19.3.2002 od 800hod na Krajském úřadu kraje Vysočina na pracovišti odboru majetkového – Benešova 13, 586 01 Jihlava, p. Jozífek, tel. 066/ 7309419.

## VIII.	Identifikační údaje a adresa zadavatele

Vysočina

kraj se sídlem, Palackého 53, 587 33 Jihlava

IČO: 70890749

Kontaktní osoba: p. Jozífek

Telefon: 066/7309419

E-mail: jozifek.e@kr-vysocina.cz

## IX.	Další podmínky veřejné zakázky

Do hodnocení budou zařazeny pouze ty nabídky, které splní podmínky výzvy z hlediska obsahu a úplnosti a budou předloženy v soutěžní lhůtě. Nabídky, které nesplní uvedené podmínky budou z hodnocení vyřazeny.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč zapůjčenou projektovou dokumentaci vrátil s nabídkou – bez PD nebude převzata nabídka. Nabídky, včetně projektové dokumentace zůstávají vlastnictvím zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, právo změnit nebo zrušit soutěž, právo možnosti neuzavření smlouvy se žádným z uchazečů a uzavřít smlouvu jen na část předmětu zadání. Žádný z uchazečů nemá ani v tomto případě nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

V Jihlavě dne 14. 3. 2002

František Dohnal v.r.

hejtman kraje Vysočina

Upřesnění podmínek soutěže – zjednodušené zadání veřejné zakázky

Smlouva o dílo

uzavřená na základě § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb.

- Smluvní strany

- l. Objednatel     : Vysočina, kraj se sídlem Palackého 53,  Jihlava

zastoupená hejtmanem kraje ing. Františkem Dohnalem

IČO                   : 70890749

Peněžní ústav    : Volksbank CZ a.s. Jihlava

Číslo účtu          : 4050005000/6800

I.2  Zhotovitel        :

zastoupený      :

IČO                 :

DIČ                 :

Peněžní ústav  :

Číslo účtu        :

I. 3  Ve smluvních věcech jedná za  objednatele: Ing. František Dohnal

za zhotovitele :

V technických věcech jedná za objednatele: Eduard Jozífek

za zhotovitele:

II. Předmět díla

- 1 Zhotovitel se zavazuje provést akci: „SOŠ Třešť – kotelna, M+R a zateplení obvodového  pláště“.

Rozsah prací:

Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace vypracované Petrem Taflířem, Na Výsluní 1594, Moravské Budějovice, zak.č. 49/01, z 12/2001 .

Po skončení prací bude proveden celkový úklid dotčených prostor a pozemků . Případné poškození nebo narušení ploch dotčených pozemků uvede zhotovitel do původního stavu na své náklady.

- 2  Rozsah a kvalita díla je dána:

a) přiloženou dokumentací  a položkovým rozpočtem na stavební úpravy

b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla na jejichž platnosti se strany dohodly.

c) touto smlouvou

- 3  Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby  a výkony, kterých je třeba trvale, nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání

předmětu   smlouvy. Zhotovitel si zajistí zábor veřejného  prostranství po dohodě s objednatelem na vlastní náklady – pokud by byl potřeba. Veškeré vybourané hmoty zhotovitel bude průběžně odvážet na skládku na své  náklady.Zhotovitel si dohodne s ředitelem školy, pokud má potřebu, jednu uzamykatelnou  místnost . Zhotovitel si též zajistí na své náklady el.energii, vodu a  soc. zařízení .

Zhotovitel si bude jak pracovní dobu, tak pohyb svých pracovníků v areálu školy domlouvat dle potřeby s ředitelem školy. Práce musí být přizpůsobeny potřebám školy.

Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření, neboť

se jedná o objekt školy, kde je mimo dobu prázdnin velký pohyb žáků. Musí být pro-

váděn denní hrubý úklid.Po skončení prací bude provede čistý úklid, mokrou cestou.

Pokud nebude tento  úklid proveden , nebude  dílo převzato a uhrazeno.

II.4  Zhotovitel zabezpečí provádění prací tak, aby při realizaci stavby nedošlo k poškození

stávajících  staveb, zařízení a přilehlých pozemků.

II.5  Případné změny a vícepráce oproti smlouvě o dílo musí být projednány a potvrzeny ve

stavebním deníku zástupcem objednatele.

Cena za vícepráce se sjednává dle jednotkové kalkulace skutečně odsouhlasených

prací v úrovni směrných cen URS Praha platných v době  uzavření smlouvy  a

odsouhlasených objednatelem. O těchto změnách - vícepracích, bude uzavřen „Dodatek

ke smlouvě“, ve kterém bude dohodnuta i případná změna termínu předání díla.

Po podpisu dodatku má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

II.6   Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez

souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud

takto požadované práce svým finančním objemem nepřekročí 10% celkové ceny (bez

DPH) sjednaného díla.

II.7    Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně

záruku v plném rozsahu dle části VII této smlouvy.

II.8   Na vyzvání je zhotovitel povinen předložit objednateli uzavřenou smlouvu o dílo se

subdodavateli na dílčí plnění v rámci provádění díla včetně cenových ujednání.

II.9   Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah veřejné zakázky v závislosti na výši

poskytnutých finančních prostředků z nadřízeného orgánu objednatele. Zhotovitel se tímto zavazuje, že na takto vzniklou skutečnost přistoupí a bude jí respektovat. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V případě, že objednatel nezíská potřebné finanční prostředky do termínu předání staveniště a zahájení stavby a v požadovaném objemu, bude smlouva upravena v návaznosti  na termín poskytnutí finančních prostředků, po případě bude zrušena bez nároků na finanční vypořádání.

II.10 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla

nezbytné.

II.11 Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj  cenu uvedenou v odst.  IV. této smlouvy.

II.12  Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost.

- Termín plnění - staveniště

III.1  Práce budou zahájeny: v červnu 2002

III.2  Provedený předmět smlouvy bude dokončen do: 20. 8. 2002

III.3  Za nesplnění dokončení a předání předmětu smlouvy v termínu stanoveném v čl. III.2

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výši 2% ze

smluvní ceny prací za každý započatý týden prodlení.

III.4  Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, úklid a podepsání

posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouš-

kách    a  revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků .

III.5  V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví  práce  ze své viny nebo bude

zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání předmětu smlouvy má objednatel

kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat provedení

nebo dokončení předmětu smlouvy, nebo jeho části jiné firmě. V případě, že k takové

situaci  dojde, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze provedené práce  včetně skutečně

zabudovaného materiálu.

V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele není zhotovitel

vázán sjednanými termíny.

III.6. Lhůty dokončení prací mohou být prodlouženy:

- jestliže překážky v práci zavinil objednatel

- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem .

III.7 Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli  tak, aby zhotovitel  mohl zahájit a provádět

práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo nejpozději ve dnu stanoveném a dohodnu-

tém před započetím prací předávacím protokolem.

III.8 Z hotovitel ručí za škody na majetku a zdraví způsobené na staveništi vlastním i třetí osobám do doby předání a převzetí díla -  vyklizení staveniště.

- 9  Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na

staveništi  předepsaná platnými čs. předpisy. Zabezpečí především veřejné  prostranství dotčené pracemi.

- 10 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají, že zhotovitel dodrží bezpečnost práce a

technického  zařízení dle vyhl. číslo 324/90 Sb. a dalších platných předpisů.

- 11  Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke

kterým došlo provozem zhotovitele.

III.12 Staveniště bude zhotovitelem uvolněno a vyklizeno současně s předáním a převzetím

díla. V případě nesplnění tohoto termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu

ve výši Kč 1.000,- za každý den prodlení.

- Cena za dílo

IV.1  Cena předmětu smlouvy je sjednaná na rozsah daný podmínkami soutěže, jako cena

maximální a neměnná s výjimkou případů  stanovených v této smlouvě a jsou v ní

zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena činí: ..........................................

DPH: ..................................................

Cena celkem: .....................................

Cenová nabídka  je platná do konce roku 2002.

V souladu s § 40 zákona č. 199/94 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění

je tato cena definována jako nejvýše přípustná.

- 2  V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší, omezí nebo jinak změní

(např. změna kvality a množství) v průběhu realizace akce  vynaložené finanční náklady

(t.j. až po podpisu smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady spojené se

zrušením , omezením či jinou provedenou změnou pouze v případě, že výše nákladů

bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokazatelná.

Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících

podmínek:

- cena za dílo bude upravena při změně sazby DPH

- dojde-li ke změnám požadovaných objednatelem

- dojde-li ke změnám vynucených nepředvídatelnými okolnostmi.

Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny

objednatelem bude uzavřen Dodatek ke smlouvě. Ceny stavebních prací budou stanoveny podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu díla a pokud to nebude možné, tak podle cen navržených zhotovitelem. Rozdíl ceny oproti smluvní bude vyúčtován.

- Financování

V.1  Objednatel může poskytnout zhotoviteli zálohu ve výši 10% celkové ceny prací . Záloha bude zaplacena na základě zálohové faktury, kterou vystaví zhotovitel a  bude vyrovnána v termínu  splatnosti  pro faktury. Případnou zálohu zhotovitel z celkové částky za dílo odečte.

- 2  Provedené práce budou uhrazeny na základě faktur, které  vystaví  zhotovitel. Výše faktur bude odpovídat skutečně provedeným placem, které budou odsouhlaseny technickým dozorem objednatele na zjišťovacím protokolu , který vystaví zhotovitel po dokončení jednotlivých ucelených částí do  maximální výše dle odst. IV.1 této smlouvy. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

V.3   Dílo bude předáno a převzeto  bez závad  a nedodělků. Předávací protokol může vykazovat vady a nedodělky nebránící užívání, ale konečná faktura bude uhrazena až po převzetí odstraněných  vad a nedodělků.

V.4   Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení

objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu

objednatele.

- 5  Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky

za každý den prodlení.

- 6  Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu

díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis

změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen, použitých pro návrh díla a o těchto

změnách bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě“, ve které bude dohodnuta i případná

změna  termínu předání díla.

- 7  Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech činností

souvisejících s dodávkou   díla v případě nedostatku finančních prostředků.

Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklých a

přiměřeně se prodlužuje termín plnění, který bude upraven dodatkem ke smlouvě. Pokud

nedojde k dohodě, platí, že termín plnění se prodlužuje o stejnou dobu, po kterou trvalo

zastavení prací.

- Převzetí předmětu smlouvy

- 1 Převzetí předmětu smlouvy bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným v § 554

a násl. obch.zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely

přejímky  předložení veškerých atestů a zpráv o zkouškách  stanovených čs. předpisy a

normami. Zhotovitel doloží k předávacímu protokolu veškeré revize - bez závad!

VI.2. a) Zhotovitel  je povinen vyzvat nejméně  dva pracovní dny předem objednatele

k převzetí   kompletně dokončeného  předmětu smlouvy.

- Objednatel převezme předmět smlouvy, bude-li provedení objemu i jakost dodávky

v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek

této smlouvy a nebude-li vykazovat žádné vady a nedodělky, které brání užívání

předmětu díla.

- O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami protokol.

Dnem podpisu přejímacího protokolu přechází nebezpečí škody k předmětu smlouvy

na  objednatele a začíná běžet záruční doba.Zhotovitel je povinen účastnit se úřední     kolaudace.

Předmět smlouvy bude dokončen včetně konečného úklidu , vyklizení staveniště a

uvedení opravami dotčených ploch a pozemků do původního stavu.

- Ostatní podmínky smlouvy

VII. 1  Výkonem technického dozoru objednatele byla pověřena Eduard Jozífek, která   je

oprávněná kontrolovat provádění díla v rozsahu:

-kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami,

příslušnými normami a obecnými právními předpisy

-upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky

-dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce

zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo

hrozí-li jiné vážné škody

-kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o

opatřeních  a termínech k odstranění zjištěných vad.

VII.2   Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole

prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření

k odstranění zajištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti

za řádné a   včasné plnění smlouvy.

- 3  a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník viz.vyhl. č.

378/92 Sb. § 53 odst. 3, 4, 5, 6. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící

práce na staveništi!

- K požadavkům  objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří

do 2 pracovních dnů, nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodloužení

termínu. V opačném případě zhotovitel vyzve objednatele k vyjádření a k zápisu do

stavebního deníku.

VII.4  Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou zodpovědnost za

škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k výstavbě

zajišťované zhotovitelem, jakož i za škody způsobené  v důsledku svého zavinění třetím

osobám.

VII.5  Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a

v jaké výši    vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat           samostatně.

Nárok na zaplacení smluvní pokuty nevznikne, není-li pokuta věřitelem vyúčtována do

6ti měsíců od vzniku práva smluvní pokutu uplatňovat.

VII.6  Záruky:

- Vzájemnou dohodou a v souladu s § 562 a 563 obchodního zákoníku stanoví  se :

záruční  doba na toto dílo v délce:

záruční doba na toto dílo je v délce:      ..........................   měsíců

Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen provést okamžitě  odstranění závad, nejpozději do 7mi dnů od přijetí reklamace a nebo v téže  lhůtě oznámit své stanovisko k reklamaci ohledně zavinění.

b) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem

uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.

- Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná,

nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek

objednatele opravena, nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem

této přejímky začne běžet nová záruční doba.

- Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek je povinen

zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do

definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách. O dobu od  uplatnění

reklamace až do odstranění vady a následného převzetí objednatelem se prodlužuje

záruční doba.

- Jestliže  zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu nejpozději do 14ti dnů od

doručení  reklamace nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad  je

objednatel oprávněn podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich

provedení jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či

neúplně funkční část předmětu smlouvy. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli do l0ti dnů od doručení faktury.

- Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele

nejpozději do 30ti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo

ještě v průběhu záruční doby.

VII.7  Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas

podle čs. norem, platných předpisů a v souladu s požadavky čs. orgánů a objednatele.

VII.8 Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od

podané  nabídky, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou

vadami, jestliže byly dohodnuty  alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku.

VII.9 Pro náhradu škody platí ustanovení § 373 a násl.obchod.zákoníku s tím, že se smluvní

strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

VII.10 Pro vady díla platí ustanovení § 560 a násl.obchodního zákoníku, pokud v této

smlouvě není  stanoveno jinak.

VII.11 Objednatel je oprávněn  odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel:

-za podmínek dle § 550 obch.zákoníku neodstraní vady do l4ti dnů po doručení

požadavku objednatele

-v případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo  bude

zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání předmětu smlouvy dle termínu               daného smlouvou o dílo.

- Závěrečné ustanovení

VIII.1 Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který

dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při

podpisu smlouvy.

Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující

jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy

jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě, nebo

jako  smlouva nová.

VIII.2  Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení obchodního  zákoníku. Právní

vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto  smlouvou výslovně dohodnuty, se

řídí uvedenou zákonnou úpravou obchodního zákoníku  č. 513/1991 Sb.

VIII.3 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro

objednatele  a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne:

..............................                                   ............................………….

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina