#### RK-09-2002-08

počet stran: 2

počet příloh: 3

##### Veřejná zakázka – SOŠ Třešť-kotelna, MaR a zateplení obvodového pláště

pro: 9. jednání rady kraje dne 12. 3. 2002

zpracoval: E. Jozífek

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Na základě schváleného státního rozpočtu pro rok 2002 a jmenovitého seznamu akcí financovaných z kapitoly VPS správce programu MF( ISPROFIN) byla odsouhlasena akce řešící komplexně úspory tepelné energie v areálu školy SOŠ, SOU, OU, a Prak.školy, K Valše 38,Třešť.Tato akce byla plánována, schválena a zahájena před rokem 2001.V roce 2001 byla vypracována a uhrazena z  programu ISPROFIN prováděcí projektová dokumentace.Realizací předmětných prací celá akce v letošním roce končí.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme zadat formou „ Výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky“ podle ustanovení § 49 zákona č. 199/94 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění veřejnou zakázku na dodavatele prací dle vypracované projektové dokumentace. Podrobné informace včetně minimálních požadavků jsou uvedeny ve výzvě.

Příloha 1 obsahuje text výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky a zadání veřejné zakázky včetně upřesnění podmínek soutěže.

Příloha 2 obsahuje návrh seznamu zájemců o veřejnou zakázku, kteří by mohli být vyzváni k podání nabídky.

Příloha 3 obsahuje návrh na jmenování pětičlenné komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Ve smyslu „Pravidel rady kraje pro zadávání veřejných zakázek“ bude komise složena nejméně z 1/3 ze členů zastupitelstva kraje, komisí rady nebo výborů zastupitelstva kraje. Splněním podmínky je vyhrazení 2 míst v komisi , rada jmenovitě určí členy a náhradníky.

K zadání veřejné zakázky se navrhují termíny:

- 15. 3. 2002 – rozeslání výzvy

- 2. 4. 2002 -  konec soutěžní lhůty

- 2. 4. 2002 – jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek

- 9. 4. 2002 – předložení výsledků posouzení a hodnocení nabídek k projednání a rozhodnutí do rady kraje

Stanoviska:

odbor školství mládeže a sportu – souhlasíme s usnesením

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

- v souladu s § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek, zadání veřejné zakázky formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na stavební úpravy kotelny, MaR a zateplení obvodového pláště objektu školy SOŠ, SOU, OU a PrŠ, K Valše 38, Třešť dle přílohy 1 materiálu RK-09-2002-08;

- seznam zájemců o veřejnou zakázku, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle přílohy 2 materiálu RK-09-2002-08;

jmenuje

- pětičlennou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle doplněné přílohy 3 materiálu RK-09-2002-08 a

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech dle přílohy 1 materiálu RK-09-2002-08.

odpovědnost: P. Kolář

termín: podle schválených termínů